附件1

常州市饮用水安全保障工作目标任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 措施任务 | 时间要求 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江魏村取水口外迁工程 | 在完成相关前期工作的基础上，结合禄安州码头开发和规划的常泰长江过江通道项目、铁本地块利用项目建设，加快工程方案技术论证，协调处理好四者关系，尽快启动项目建设。 | 2014年9月完成工程方案论证，根据论证方案启动实施，三年内建成 | 发改委 武进区 城乡建设局 | 交通运输局 水利局 环保局 |
| 2 | 应急备用水源建设 | 建设德胜河30万立方米/日应急取水头部和泵站及其配套输水管道。 | 2015年12月 | 城乡建设局 | 新北区 发改委 国土局 水利局 环保局 规划局 |
|  |  | 结合新孟河拓浚工程，同步建设新孟河50万立方米/日应急取水工程。 | 与新孟河拓浚 工程同步建成 | 城乡建设局 | 新北区 发改委 国土局 水利局 环保局 规划局 |
|  |  | 积极推进金坛长荡湖水厂前期论证工作，力争尽早开工建设。 | 年内完成 论证工作 | 金坛市 | 发改委 城乡建设局 水利局 环保局 |
|  |  | 开展现有地下水深井的清查保护，制定新设地下水深井的分布规划。 | 2015年6月 | 水利局 | 国土局 规划局 |
| 3 | 饮用水源地安全保护 | 对照标准，对现有水源地保护区存在的问题进行全面整治，加大执法力度。 | 2014年12月 | 环保局 | 城乡建设局 水利局 |
|  |  | 取缔长江大堤非法采砂码头。 | 2014年12月 | 新北区 | 城乡建设局 交通运输局 水利局 环保局 |
|  |  | 会同镇江扬中市对孢子洲非法黄砂过驳作业区进行有效整治。 | 2015年12月 | 新北区 | 公安局 交通运输局 水利局 环保局 海事局 |
|  |  | 清理取缔滆湖备用水源取水口周边影响水源水质的围网。 | 2014年12月 | 武进区 | 城乡建设局 环保局 |
|  |  | 划定德胜河应急备用水源地保护区范围，对区内污染源开展专项整治行动，加强农业面源污染专项整治，加强水源地保护力度。 | 2014年12月 | 环保局 | 新北区 城乡建设局 交通运输局 水利局 |
| 4 | 饮用水源污染应急 处置能力建设 | 对接省环保、长江航政管理等部门和兄弟城市，探索建立流域性的长江饮用水源突发污染信息联网互通机制和预警体系。 | 2015年12月 | 城乡建设局 交通运输局 水利局 环保局 应急办 海事局 |  |
|  |  | 按照《常州市集中式饮用水源突发污染事故应急预案》模拟长江水污染事件开展演练。 | 每年不少于一次 | 应急办 | 应急处置 成员单位 |
|  |  | 加强应急物资储备和应急备用取水头部维护，组织专项督查。 | 每年不少于二次 | 城乡建设局 | 水利局 环保局 |
| 5 | 健全强化饮用水 水质监管体系 | 按规定完善水源地水质预警监测，监测数据做到实时共享，提高源水水质监测预警作用。 | 2015年6月 | 环保局 | 城乡建设局 |
|  |  | 按照《全国城市饮用水卫生安全保障规划》要求，配齐配足水质监管的水质在线监测设备。 | 2014年12月 | 卫生局 | 财政局 |
|  |  | 完善公众对供水工作的监督参与机制，定期公布水质检测信息。 | 全年 | 卫生局 | 城乡建设局 |
| 6 | 推进区域供水改造 | 金坛2个乡镇区域供水改造。 | 2014年12月 | 金坛市 | 城乡建设局 |
|  |  | 建成溧阳中心水厂。 | 2014年12月 | 溧阳市 | 城乡建设局 |
|  |  | 溧阳7个乡镇区域供水改造。 | 2016年12月 | 溧阳市 | 城乡建设局 |
|  |  | 加强乡镇水厂监管，确保出厂水质100%达标。 | 全年 | 金坛市 溧阳市 | 城乡建设局 卫生局 |
| 7 | 城乡供水管网水质 保障 | 制定镀锌管、水泥管、灰口铸铁管等老旧公共供水管网改造计划并推进 | 年内制定改造计划，2019年6月 完成改造 | 金坛市 溧阳市 武进区 城乡建设局 |  |
|  |  | 结合管道腐蚀研究，开展城市供水管网水质稳定性研究与模型模拟工作，完善水质管理数据库，准确掌握城市供水管网性能现状。 | 2015年12月 | 城乡建设局 |  |
| 8 | 完善水价形成和调整机制 | 进一步加强价格监审等调查研究工作，积极推动动水价管理体制改革，建立健全符合公共服务要求的城镇供水水价形成和调整机制，适时调整供水价格，深入实施阶梯水价，促进我市供水事业持续稳定健康发展。 | 2015年 | 物价局 | 金坛市 溧阳市 武进区 城乡建设局 |