附件1

常州市国家森林城市建设三年行动计划目标任务汇总表

| 类别 | 重点实施内容 | 主要指标 |  |  |  |  |  | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标内容 | 单位 | 目 标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |  |  |
| 一、森 林生态 体系 | 1、城乡绿色家 园建设工程 2、绿色生态廊道与健康绿道建设工程 3、水源地森林保育及环湖景观带建设工程 4、生物多样性保护建设工程 5、森林质量提升工程 | 林木覆盖率 | % |  | 25.9 | 26.2 | 26.3 | 各辖市、区 | 市农委 |
|  |  | 自然湿地保护率 | % |  | 47.2 | 48.2 | 49.2 |  | 市农委 |
|  |  | 造林面积/成片造林/种植珍贵树种株数 | 万亩/万亩/万株 | 8.5/3/700 | 3.2/1.1/250 | 3.2/1.1/250 | 2.1/0.8/200 |  | 市农工办、市农委、 市园林局、市交通局、 市水利局、市建设局、市环保局 |
|  |  | 新建、完善农田林网 | 万亩 | 15 | 5 | 5 | 5 |  | 市农委 |
|  |  | 珍贵用材树种培育示范县 | 个 | 1 |  |  | 1 |  | 市农工办、市农委、 市园林局、市交通局、 市水利局、市建设局、市环保局 |
|  |  | 珍贵用材树种培育示范片 | 个 | 10 | 3 | 3 | 4 |  | 市农工办、市农委、 市园林局、市交通局、 水利局、市建设局、市环保局、 |
| 一、森 林生态 体系 | 1、城乡绿色家 园建设工程 2、绿色生态廊道与健康绿道建设工程 3、水源地森林保育及环湖景观带建设工程 4、生物多样性保护建设工程 5、森林质量提升工程 | 珍贵用材树种培育示范村 | 个 | 100 | 35 | 35 | 30 | 各辖市、区 | 市农工办、市农委、 市建设局 |
|  |  | 珍贵用材树种培育示范单位 | 个 | 800 | 200 | 200 | 400 |  | 市农工办、市农委、 市园林局、市交通局、 水利局、市建设局、市环保局、市教育局、市卫生局 |
|  |  | 市级以上森林公园 | 处 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 市农委、市园林局 |
|  |  | 市级以上湿地公园 | 处 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 市农委、市园林局 |
|  |  | 森林抚育 | 万亩次 | 24 | 8 | 8 | 8 |  | 市农委 |
| 二、森 林产业 体系 | 6、花卉苗木基地建设工程 7、经济林果产业建设工程 8、林下经济建设工程 9、涉林产品深加工产业升级工程 10、森林生态旅游发展工程 | 林业产值 | 亿元 |  | 410 | 430 | 450 |  | 市农委 |
|  |  | 珍贵树种苗木、花卉繁育基地 | 万亩 | 2 | 1 | 1 |  |  | 市农委 |
|  |  | 林木种质资源基因库 | 个 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 市农委 |
|  |  | 省级以上良种基地 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 市农委 |
|  |  | 保障性苗圃 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 市农委 |
|  |  | 改建、新建特色经济林果基地 | 万亩 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 市农委 |
|  |  | 林下经济示范基地 | 个 | 60 | 25 | 25 | 10 |  | 市农委 |
| 三、森 林生态 文化体系 | 11、生态文化基地建设工程 12、生态文化活动创建工程 | 义务植树尽责率 | % |  | 95 | 95 | 95 | 各辖市、区 | 市园林局 |
|  |  | 古树名木保护率 | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 市园林局 |
| 四、森 林支撑 保障体系 | 13、国有林场改革工程 14、基层林业管理机构建设工程 15、林业有害生物防控能力提升工程 16、森林火灾防控能力建设工程 17、森林城市建设科技保障能力建设工程 18、森林城市信息化平台建设工程 | 林地保有量 | 万亩 |  |  |  | 103.95 |  | 市农委 |
|  |  | 重点公益林地比率 | % |  |  |  | 23.34 |  | 市农委 |
|  |  | 国有林场改革 | 个 | 4 | 4 |  |  |  | 市农委 |
|  |  | 新增乡镇林业站（或增挂牌子） | 个 | 5 |  |  | 5 |  | 市农委 |
|  |  | 林业有害生物成灾率 | % |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 市农委 |
|  |  | 森林火灾受害率 | % |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 市农委 |
|  |  | 科技示范基地 | 个 | 13 | 5 | 5 | 3 |  | 市农委 |