附件1

常州市创建国家公交都市建设示范工程年度目标值及对应任务汇总表

（2017版）

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标类型 | 现状值 (2016年) | 目标值 （2020年） | 对应任务（2017-2020） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共交通机动化出行分担率 | % | 考核指标 | 47.1 | 55 | 建立多层次的公共交通体系（至2020年底，常州市轨道交通线网运营总里程达到54公里，经济开发区有轨电车线网运营总里程达到38.5公里，做好快速公交与轨道交通、常规公交的网络一体化协调；保障公交路权，增加公交专用道和公交信号优先灯设置；科学优化线网，开通大站快线、定制公交、微循环公交、旅游公交等多元化公交服务方式；车辆提档升级，新购新能源公交车，提升乘车舒适度，提高公共交通吸引力。 |
| 2 | 公共汽电车线路网比率 | % | 考核指标 | 55 | 60 | 围绕轨道交通近期工程，优化公交线网，新辟公交线路28条，优化调整公交线路71条，累计增加公交线路480公里。 |
| 3 | 公共交通站点500米覆盖率 | % | 考核指标 | 92.9 | ≥95 | 依据城市发展和轨道交通建设，优化调整公交线网，加密公交站点，增加公交站点600个。 |
| 4 | 万人公共交通车辆保有量 | 标台/ 万人 | 考核指标 | 20.5 | ≥19 | 按2020年常州中心城区人口达到248万计算，共需新增1188标台（含轨道交通和有轨电车）。 |
| 5 | 公共交通正点率 | % | 考核指标 | 85 | 95 | 加强公交专用道和信号优先灯建设，优化公交线网，加快公交场站建设，强化公交调度管理。 |
| 6 | 早晚高峰时段公共汽电车平均运营时速 | 公里/ 小时 | 考核指标 | 16 | 18 | 推进公交专用道和信号优先灯建设，加强城市道路交通管理。 |
| 7 | 早晚高峰时段公共交通平均拥挤度 | % | 考核指标 | 65 | <80 | 加大公交运力投入，提高发车频次，优化公交线网，完善场站设施建设。 |
| 8 | 公共交通乘客满意度 | % | 考核指标 | 92 | ≥85 | 优化公交线网，更新新能源公交车辆，加快公交专用道和信号优先灯设置，提升公交运营效率，提升公交服务水平。 |
| 9 | 公共汽电车进场率 | % | 考核指标 | 100 | 100 | 推进场站建设，包括公交首末站（共35处，占地约59200平方米）、公交停保场（共4处，占地约305700平方米）。 |
| 10 | 公交专用车道设置比率 | % | 考核指标 | 7.9 | 15 | 新增公交专用道135公里（到2020年公交专用道总长度为207公里）。 |
| 11 | 绿色公共交通车辆比率 | % | 考核指标 | 41.8 | 60 | 新增、更新新能源公交车550辆，到2020年，清洁能源公交车占公交车辆总数的28.2%，新能源公交车占公交车辆总数的35%。 |
| 12 | 公共汽电车责任事故死亡率 | 人/ 百万车公里 | 考核指标 | 0.028 | <0.02 | 提升安全管理水平，定期开展安全检查和隐患排查；制定并定期演练应急预案；继续开展“案例教育年”等活动。 |
| 13 | 轨道交通责任事故死亡率 | 人/ 百万车公里 | 考核指标 | / | <0.01 | 严格执行各项规章制度和规范，落实企业和各部门城市轨道交通的安全生产监管责任。 |
| 14 | 城乡客运线路公交化运营比率 | % | 考核指标 | 100 | 100 | 推进常州-金坛、武进-金坛等地的客运班线公交化改造。 |
| 15 | 公共交通运营补贴制度及到位率 | % | 考核指标 | 100 | 100 | 将城市公共交通发展纳入各级公共财政保障体系，列入年度财政预算。 |
| 16 | 公共交通乘车一卡通使用率 | % | 考核指标 | 62.7 | 75 | 继续实行刷卡优惠，研究制定鼓励市民刷卡的优惠政策和激励机制。 |
| 17 | 公共交通一卡通跨省市互联互通 | - | 考核指标 | 基本实现 | 全面实现 | 研究制定我市与省内其他城市的刷卡优惠互通政策。 |
| 18 | 公共交通智能化系统建设和运行情况 | - | 考核指标 | 基本完成 | 全面完成 | 完善掌上公交APP；完善ERP系统和智能调度系统；建立全市公交智能化监管与评价系统，与公交企业智能化数据联通。 |
| 19 | 城市公共交通规划编制和实施情况 | - | 考核指标 | 基本完成 | 全面完成 | 编制公交线网、公交场站、公交专用道、公交与轨道衔接等配套子规划。 |
| 20 | 建设项目交通影响评价实施情况 | - | 考核指标 | 基本完成 | 全面完成 | 制定出台《常州市公共汽车客运条例》，将交通影响评价纳入项目审批环节，作为城市建设项目实施的前置性条件。 |
| 21 | 公共交通出行分担率（不含步行） | % | 参考指标 | 24.8 | 30 | 实施公交优先战略，提升公交服务水平，提高城市道路交通管理水平，全面实现轨道交通、有轨电车、常规公交等不同出行方式的无缝衔接。 |
| 22 | 公共交通人均日出行次数 | 次 | 参考指标 | 0.34 | 0.4 | 实施公交优先战略，提升公交服务水平，提高城市道路交通管理水平，全面实现轨道交通、有轨电车、常规公交等不同出行方式的无缝衔接。 |
| 23 | 公共汽电车线路网密度 | 公里/ 平方公里 | 参考指标 | 3.6 | 4.5 | 积极新辟、优化调整公交线路；完善公交场站建设。 |
| 24 | 公共汽电车平均车龄 | 年 | 参考指标 | 6.6 | 5.0 | 新增、更新新能源公交车辆550辆。 |
| 25 | 公共交通投诉处理完结率 | % | 参考指标 | 100 | 100 | 完善投诉处理机制，5个工作日内处理完毕，并将处理结果告知投诉人，建立重大问题投诉分析研究机制。 |
| 26 | 公共汽电车车均场站面积 | 平方米/ 标台 | 参考指标 | 173.8 | 200 | 推进场站建设，包括公交首末站（共35处，占地约59200平方米）、公交停保场（共4处，占地约305700平方米）。 |
| 27 | 公共汽电车港湾式停靠站设置率 | % | 参考指标 | 8.7 | 12 | 新建或改建城市主干道上公共交通港湾式停靠站设置率100%；有条件的城市道路公交站台改造为港湾式停靠站。 |
| 28 | 公交优先通行交叉口比率 | % | 参考指标 | 17.2 | 26 | 结合公交专用道设置公交信号优先系统，将设置不低于45个优先信号灯。 |
| 29 | 公共交通职工收入水平 | % | 参考指标 | 91 | 110 | 继续推行降本增效；逐步提高一线员工福利待遇水平；建立工资收入正常增长机制。 |
| 30 | 公共交通优先发展配套政策制定情况 | - | 参考指标 | 基本完善 | 全面完善 | 出台《常州市公共汽车客运条例》；制定关于推进公交都市建设的实施意见；成立创建工作领导小组；制定创建工作考核机制；根据《关于政府购买城市公交服务的实施意见》和《常州市公交客运服务成本规制方案》等文件，完善资金拨付机制，确保资金到位。 |
| 31 | 快速公交客运量占比 | % | 特色指标 | 31 | 35 | 开展BRT2号线的重新选线和建设工作；优化调整快速公交主线及配套线路；提升BRT运行效率，延长服务时间；加快车辆提档升级，提升车辆舒适度。 |
| 32 | 服务时间超过16小时的线路占比 | % | 特色指标 | 23.1 | 25 | 延长城区公交服务时间；在火车站、高铁北站、机场等交通枢纽开通夜间线路；根据乘客需求，适时推出公交全天候定制服务。 |
| 33 | 轨道交通与公共汽电车无缝衔接 | - | 特色指标 | / | 全面实现 | 围绕轨道交通工程，优化调整公交线网，在轨道交通站点配建公交换乘设施，实现轨道交通与公共汽车的无缝衔接。 |