附件2

常州市创建国家公交都市建设示范工程重点项目表

| 任务 | 项目 | 建设年限 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、构建多元化绿色出行体系 |  |  |  |  |  |
| 1. 强化城市公共交通规划管理 | 以土地利用总体规划、城市总体规划为依据，加强公共交通规划与城市轨道线网等规划的相互衔接 | 2017-2018 | 编制《常州市城市综合交通规划》、《城市公共交通规划及公交线网专项规划》、《常州市公共交通场站用地控制规划》、《常州市公交优先通行保障规划》、《轨道线路站点换乘设施一体化规划》等。 | 市交通运输局、市规划局、市轨道办 | 市公安局、市国土局、市城乡建设局、市城管局 |
|  | 严格规范城市公共交通规划管理 | 2017-2020 | 明确轨道交通、城市公交、公交场站、专用道等子项规划的实施路径与责任主体，将规划执行情况纳入各部门绩效考核目标，确保规划实施有序落地。 | 市交通运输局、市规划局 | 市国土局、市城乡建设局 |
|  | 健全交通影响评价制度 | 2017-2020 | 在项目建设用地出让前，开展控规编制或条件拟定阶段的交通影响预评价工作，确保在土地出让前全面完成各地块的交通影响预评价工作。特别重大、确需开展交通影响评价的项目，在规划条件阶段提前明确，在建设工程设计方案阶段需开展交通影响评价工作。 | 市规划局 | 市国土局、市城乡建设局、市交通运输局 |
| 2. 加快多层次的城市公共交通体系建设 | 积极发展大运量轨道交通 | 2017-2020 | 建设轨道交通（1号线一期工程和2号线一期工程，全长约54公里）。 | 市发改委、市轨道公司 | 市财政局、市城乡建设局、市交通运输局、市规划局 |
|  | 着力打造中运量公交系统 | 2017-2020 | 建设有轨电车（T1、T2、T3线），优化调整快速公交B2线路。 | 武进区人民政府（经开区管委会）、市交通运输局 | 市发改委、市城乡建设局、市规划局 |
| 2. 加快多层次的城市公共交通体系建设 | 积极发展特色公交系统 | 2017-2020 | 结合旅游景点需求，开通旅游公交专线；积极发展定制公交、社区巴士、通勤巴士等个性化公交服务。 | 市交通运输局 | 市财政局、市城乡建设局、市规划局 |
|  | 完善城乡公交系统 | 2017-2020 | 完成常州-金坛、武进-金坛等地的城乡客运班线公交化改造；积极推进有需求的地区开通毗邻公交线路，实现城乡公交一体化站点同台换乘。 | 各区政府 | 市财政局、市城乡建设局、市交通运输局 |
|  | 完善自行车和步行等慢行交通系统 | 2017-2020 | 加大公共自行车租赁点建设力度，完善公共自行车附属设施建设；健全步行交通设施，完善行人过街设施，建立连续、人车分离的步行交通系统。 | 市交通运输局、市城乡建设局 | 各区政府、市公安局、市财政局、市规划局、市城管局 |
| 3. 全面落实城市公共交通路权优先 | 加强公交专用道网络建设 | 2017-2020 | 平均每年新增公交专用道不低于30公里，到2020年公交专用道总长度为207公里。 | 市公安局 | 市城乡建设局、市交通运输局、市规划局 |
|  | 建立公交信号优先系统 | 2017-2020 | 加快公交信号优先控制系统的建设，2020年公交优先通行交叉口设置比率达26%。 | 市公安局 | 市城乡建设局、市交通运输局、市规划局 |
|  | 加强公交专用道监督管理 | 2017-2020 | 完善公交设施标志、标线，按照规范要求完善公交站台标线；加强对违法行为的抓拍和处罚。 | 市公安局 | 市经信委、市交通运输局 |
| 4. 加强运力投放与新能源汽车使用 | 保障公交车辆投入 | 2017-2020 | 新增、更新新能源公交车550辆。 | 市交通运输局 | 市经信委、市财政局 |
|  | 推动清洁能源公交车应用 | 2017-2020 | 到2020年清洁能源和新能源公交车占比达到60%。 | 市交通运输局 | 市经信委、市财政局 |
| 5. 提升城市公共交通精细化运营管理水平 | 提升安全管理水平 | 2017-2020 | 严格执行各项规章制度和规范，重点突出城市轨道交通、公共汽（电）车企业的安全生产监管，定期开展安全检查和隐患排查；制定并定期演练应急预案；继续开展“案例教育年”等活动。 | 市交通运输局 | 市公安局、市财政局 |
|  | 加强城市公共交通服务监管 | 2017-2020 | 完善既有的公共交通成本规制办法，将城市公交运营服务规范、服务质量信誉考核结果作为企业绩效评价、财政补贴资金发放、经营许可管理、企业高层管理人员任用等方面的重要依据。 | 市交通运输局 | 市财政局 |
| 5. 提升城市公共交通精细化运营管理水平 | 深化公交行业精神文明建设 | 2017-2020 | 大力开展文明公交车、公交线路和星级公交驾驶员评选，在行业中建成一批“青年文明号”、“巾帼文明岗”、劳动模范和岗位技术能手，打造公交服务品牌。 | 市交通运输局 | 市财政局、市人社局 |
|  | 增强城市公共交通行业劳动和社会保障水平 | 2017-2020 | 将公交驾驶员培训纳入职业教育体系，出台城市公共交通行业劳动用工指导意见；合理提高公交企业职工收入和社会保障水平，在创建期内，实现公交企业职工平均收入水平与当地社会在职人员平均收入水平相当。 | 市人社局 | 市财政局、市交通运输局 |
| 6. 加强交通出行需求管理 | 实施差别化的交通发展策略 | 2017-2020 | 引导城市土地开发向城市客运廊道聚集，合理分配公共交通资源。 | 市规划局 | 市公安局、市国土局、市城乡建设局、市交通运输局 |
|  | 科学引导市民出行方式调整 | 2017-2020 | 研究实施差别化停车收费政策、建设驻车换乘系统和错峰上下班等需求管理措施。 | 市发改委 | 市公安局、市交通运输局、市规划局、市城管局、市物价局 |
| 二、打造城市公共交通一体化综合衔接 |  |  |  |  |  |
| 7. 推进公共交通枢纽场站体系建设 | 大力推进公交换乘枢纽体系建设 | 2017-2020 | 建设对外客运枢纽（共3处）；建设公交枢纽站（共26处，占地约279800平方米）。 | 市交通运输局、各区政府 | 市发改委、市财政局、市国土局、市城乡建设局、市规划局 |
|  | 大力推进公交首末站、停保场建设 | 2017-2020 | 建设公交首末站（共35处，占地约59200平方米）；建设公交停保场（共4处，占地约305700平方米）；新建或改建城市主干道上公共交通港湾式停靠站设置率100%。 | 市交通运输局、市城乡建设局 | 市财政局、市国土局、市规划局 |
|  | 严格落实公共交通场站设施配套标准 | 2017-2020 | 严格落实公共交通配建标准，实现同步设计、同步建设、同步验收。 | 市规划局、市交通运输局 | 市公安局、市城乡建设局 |
| 8. 保障公共交通基础设施用地 | 完善公共交通基础设施用地优先保障机制 | 2017-2020 | 建立新出让地块配套公交首末站建设制度；符合划拨用地目录的，应当优先安排划拨供地。 | 市规划局、市国土局 | 市城乡建设局、市交通运输局、市城管局 |
|  | 开展用地综合开发模式研究 | 2018 | 研究用地综合开发机制，明确常规公交场站和轨道站点综合开发的开发主体、运营主体以及开发模式。 | 市交通运输局 | 市财政局、市国土局、市城乡建设局、市规划局 |
| 9. 围绕轨道交通优化调整公交线网 | 编制轨道交通建设期间的交通组织方案 | 2017-2020 | 编制轨道交通建设期间的交通组织方案，制定包括社会车辆通行方案、地面公交绕行方案、交通设施引导方案等方面内容。 | 市发改委 | 市公安局、市城乡建设局、市交通运输局、市规划局、市城管局 |
|  | 优化公交快线 | 2017-2020 | 围绕轨道交通近期工程，调整公交快线12条，新增4条，总里程达88公里。 | 市交通运输局 | 市公安局、市财政局、市城乡建设局、市规划局 |
|  | 优化公交主线 | 2017-2020 | 调整公交主线59条，新增24条，总里程达392公里。 | 市交通运输局 | 市公安局、市财政局、市城乡建设局、市规划局 |
|  | 开通微循环公交线路 | 2017-2020 | 依据城市发展和轨道交通建设，加密微循环公交线网。 | 市交通运输局 | 市公安局、市财政局、市城乡建设局、市规划局 |
| 10. 加快公共交通换乘系统建设 | 在轨道交通规划建设中对换乘系统同步规划、同步实施 | 2017-2020 | 在轨道交通站点周边配建公交、自行车、步行和P+R停车场等换乘设施。 | 各区政府 | 市公安局、市财政局、市城乡建设局、市交通运输局、市规划局、市城管局 |
|  | 实现统一、规范的标志标识系统 | 2017-2020 | 研究交通换乘导向标志标识体系，结合交通组织设置合理诱导、标准规范、具有连续引导作用的标识及标志标线。 | 市城乡建设局、市交通运输局 | 市公安局、市财政局、市规划局、市城管局 |
|  | 实施公交换乘优惠措施 | 2017-2020 | 研究刷卡换乘公交、轨道交通及停车换乘的优惠政策，建立全市公共交通清结算平台，逐步实行公共交通换乘优惠。 | 市物价局 | 市发改委、市交通运输局 |
| 三、推进智能化公交系统建设 |  |  |  |  |  |
| 11．改进城市公共交通智能化管理模式 | 完善企业公交智能化管理系统 | 2017-2020 | 加快推进公交车辆停车场管理系统、场站管理牌照识别系统等智能化管理系统建设，完善公交企业ERP系统和智能调度系统，提升公交信息发布、车辆监控调度、车队管理和应急救援能力。 | 市交通运输局 | 市发改委、市经信委、市公安局、市城乡建设局、市城管局 |
|  | 建立全市公交智能化监管与评价系统 | 2017-2020 | 探索城市公共交通与其他客运方式间、城市公共交通企业与行业管理部门间的数据共享及业务协同。建立基于公交大数据的全市公交智能化监管与评价系统，并实现省、市、县三级信息系统互联互通。 | 市交通运输局 | 市发改委、市经信委、市公安局、市城乡建设局 |
| 12. 提升城市公共交通信息化出行服务水平 | 推进公共交通一卡通 | 2017-2020 | 制定刷卡优惠激励政策，加快公交一卡通在城市不同交通方式中的应用，继续推进公交一卡通跨省市互联互通，研究与其他城市的刷卡优惠政策。 | 市交通运输局 | 市经信委 |
|  | 建设新型公交电子站牌 | 2017-2020 | 每年平均建设新型公交电子站牌20个以上。 | 市交通运输局 | 市经信委、市城乡建设局、市城管局 |
|  | 完善“掌上公交” | 2017-2020 | 完善公共交通出行信息服务查询与发布系统，做到线路可规划、来车可查询。 | 市交通运输局 | 市经信委、市公安局、市城乡建设局、市城管局 |
| 四、完善公共交通优先发展的保障措施 |  |  |  |  |  |
| 13．加强公交都市创建工作的组织领导 | 成立国家公交都市创建工作领导小组 | 2017-2020 | 在城市公交优先发展联席会议制度基础上，成立由分管副市长任组长，市政府副秘书长、市交通运输局主要领导任副组长，各辖区人民政府和发改、经信、公安、财政、人社、国土、建设、交通、规划、城管、旅游、物价等部门负责人为成员的常州市创建国家公交都市建设示范工程领导小组，推动创建工作全面深入开展。 | 领导小组各成员单位 |  |
| 14. 加大对公共交通的财政扶持力度 | 积极争取各级财政专项资金对我市城市公共交通的支持 | 2017-2020 | 将城市公共交通发展纳入各级政府公共财政保障体系，列入年度财政预算，确保公共交通财政投入。充分利用国家和省在公交优先示范创建、推进交通运输行业节能减排、实施大气污染治理、发展新能源和清洁能源车辆、建设公交智能化调度系统和公交信号优先系统等方面的扶持政策，积极争取各级财政资金对我市城市公共交通发展的支持。 | 市财政局 | 市发改委、市经信委、市交通运输局、市环保局 |
|  | 严格贯彻落实公交财税优惠政策 | 2017-2020 | 对城市公交站场用地免征城镇土地使用税，城市公共交通企业新购置的公共汽（电）车免征车辆购置税；对公共交通基础设施免征城市基础设施配套费、城市道路占用挖掘费、城市绿化补偿费；依法免征公共交通车船的车船税；认真落实城市公共交通行业成品油价格补贴政策，确保补贴及时足额到位。 | 市发改委 | 市经信委、市财政局、市交通运输局、市国资委、市国税局、市地税局 |
| 15. 加强公交优先考核评价及社会监督 | 建立城市公共交通发展年度报告制度 | 2017-2020 | 建立城市公共交通发展年度报告制度，定期对国家公交都市建设示范工程创建指标完成情况进行考核，每年向社会公布考核结果，接受群众监督。 | 领导小组办公室 |  |