附件3

2017年度常州市创建国家公交都市建设示范工程具体工作分解表

| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立协调机制 | 建立公交都市创建工作协调机制，明确每季度召开一次例会，协调公交都市建设工作，推动解决创建工作中遇到的重大困难和问题，督促指导相关部门落实部门职责和年度任务。 | 市交通运输局 | 领导小组各职能单位 |
| 2 | 公交规划编制 | 年内完成《城市公共交通规划及公交线网专项规划》的编制，并依据规划，开展公交线网优化调整工作。 | 市交通运输局 | 市规划局 |
| 3 | 轨道交通建设 | 加快推进轨道一号线工程施工进度，确保2018年实现轨道里程碑节点工期要求；轨道二号线工程建设全面开工；加快编制我市第二期轨道交通建设规划，一旦条件具备，立即上报。 建立定期沟通机制，做好轨道交通与地面公交的有效衔接工作。 | 市轨道公司 | 市发改委 市城乡建设局 市交通运输局 市规划局 |
| 4 | 有轨电车建设 | 加快推进有轨电车一号线工程施工进度，争取早日开工。 建立定期沟通机制，做好有轨电车与地面公交的有效衔接工作。 | 武进区人民政府 （经开区管委会） | 市发改委 市城乡建设局 市交通运输局 市规划局 |
| 5 | 公交专用道建设 | 中心城区内新建30公里以上公交专用道。 | 市公安局 | 市城乡建设局 市交通运输局 |
| 6 | 港湾式候车亭建设 | 新建、改扩建城市主干道公交港湾式候车亭设置率必须达100%，有条件的城市道路公交站台改造为港湾式停靠站。 | 市公安局 市城乡建设局 市交通运输局 | 相关区政府 |
| 7 | 公交场站建设 | 年内建成金坛中航锂电首末站。 薛家北公交枢纽站、殷村职教园公交首末站、前黄公交首末站和花园城市综合交通枢纽完成前期工作，争取开工建设。 建成南夏墅公交中心站、飞龙公交中心站充电站。 新改建公交站棚65个。 | 市交通运输局 金坛区人民政府 | 市发改委 市国土局 市规划局 |
| 8 | BRT二号线调整 | 制定BRT二号线调整方案，开始启动相关配套工程，创造BRT二号线开工条件。 | 市交通运输局 市城乡建设局 | 相关区政府 市发改委 市公安局 市规划局 |
| 9 | 公交线网优化 | 新辟常规公交线路7条、大站快线2条，优化调整12条，延长经过商业区、工业区及乡镇等区域公交线路的服务时间6条。 | 市交通运输局 | 相关区政府 |
| 10 | 公交车辆购置 | 新购城市公交车200辆，其中新能源城市公交车应占新购及更换公交车总数60%以上（含60%）。 | 市交通运输局 | 市财政局 |
| 11 | 公交满意度测评 | 由第三方调查机构开展乘客满意度测评，每季度开展一次，调查具体内容分为7项，包括候车时间长度、换乘便捷度、服务态度、出行信息服务、乘车舒适度、候车环境、车内卫生环境。 | 市交通运输局 |  |
| 12 | 公交安全运营 | 开展安全隐患排查，组织开展驾驶人员安全应急演练，提升驾驶人员安全意识，提升安全管理水平。 | 市交通运输局 | 市公安局 |
| 13 | 常金公交一体化 | 研究制定《常金公交服务一体化方案》。 | 市交通运输局 | 金坛区政府 武进区政府 |