附件

溧阳市城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天目湖镇天目湖新村环境综合整治 | 湖滨大道南侧 | 无物业管理敞开式安置区，无雨污分流设施，绿化标准低，乱堆放、乱种菜现象严重 | 小区绿化提档升级，增设停车位，建设污水管网，封闭围挡，道路基础设施进行修复拓宽，达到长效管理要求 | 2019年 |
| 2 | 戴埠镇戴埠菜市场 环境综合整治 | 403县道北侧 | 简易菜场，设施不到位，管理混乱，场外设施不配套，店外出摊现象严重 | 场内按照标准化菜场建设改造，场外增设停车位，规范管理 | 2019年 |
| 3 | 上黄镇锦绣苑小区 环境综合整治 | 东桥南路西侧 | 无物业管理敞开式安置区，绿化标准低、乱堆放、乱种菜现场严重、停车设施不到位，道路年久失修， | 绿化景观提升，设置垃圾分类亭、停车位及道路等基础设施改造，按封闭式小区规范管理 | 2020年 |
| 4 | 天目湖镇翠屏新村 环境综合整治 | 翠屏路西侧 | 无物业管理敞开式安置区，无雨污分流设施，绿化标准低，乱堆放、乱种菜现象严重 | 小区绿化提档升级，增设停车位，建设污水管网，封闭围挡，道路修复拓宽，达到长效管理要求 | 2020年 |
| 5 | 上黄镇上黄菜市场 环境综合整治 | 上林路东侧 | 简易菜场，设施不到位，管理混乱，场外设施不配套，店外出摊、流动摊贩现象较多 | 拆除敞开式大棚，新建菜场，规范管理 | 2021年 |
| 6 | 天目湖镇茶亭菜市场 环境综合整治 | 天目路西侧 | 简易菜场，设施不到位，管理混乱，场外设施不配套，店外出摊、流动摊贩现象严重 | 拆除敞开式大棚，新建菜场，规范管理 | 2021年 |

金坛区城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城街道东湖路 综合整治 | 汇贤北路至 金湖路 | 绿化被破坏，偷到建筑垃圾，垃圾暴露，无单位管理 | 绿化补种修整，清理垃圾，改造停车设施，纳入长效管理 | 2019年 |
| 2 | 尧塘街道尧塘菜市场综合整治 | 尧塘镇尧塘村赵尧路 | 大棚临时菜场，基础设施差，环境秩序脏乱 | 新建菜市场，规范管理 | 2019年 |
| 3 | 西城街道旺翠路 环境综合整治 | 东环一路至 东环二路 | 乱停车、马路市场，店招店牌杂乱，周边环境脏乱 | 取缔马路市场，店招店牌整治，规范停车管理，纳入长效管理 | 2020年 |
| 4 | 东城街道丰田路 环境综合整治 | 金湖路至 中兴路 | 马路市场、流动摊贩、店外出摊、环境脏乱 | 取缔马路市场，规范店招广告设施，纳入长效综合管理 | 2020年 |
| 5 | 东城街道峨嵋村 环境综合整治 | 碧水华庭北侧 | 废品收购点废品露天堆放、河塘淤塞、恶臭，污水露天排放，乱种菜、乱堆放和乱搭建等问题 | 完成该区域拆迁，按收储地块，纳入长效综合管理 | 2021年 |
| 6 | 住房和城乡建设委员会下塘河环境 综合整治 | 下塘桥至丹金 溧漕河段 | 河道岸坡临时建筑，有污水排入，水质黑臭，环境脏乱 | 撤除临河部分建筑，实施雨污分流，河道清淤，消除恶臭，岸坡景观亮化、美化，按长效管理标准管理 | 2021年 |

武进区城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖塘镇何留路 环境综合整治 | 何留桥—何留新市民小学 | 乱停车、流动摊贩、店外出摊、占道经营，环境脏乱、广告不规范、雨污水管网改造 | 规范停车，取缔流动摊贩、店外出摊，整治广告店招，达到城市长效管理要求 | 2019年 |
| 2 | 南夏墅街道三河村委棚户区环境综合整治 | 龙江高架南沿线（三河村委） | 高架两侧大棚户、乱搭建、乱堆放，水塘水质黑臭等问题 | 拆除棚户和乱搭建，清理乱堆放，水塘清淤除臭，达到长效管理要求 | 2019年 |
| 3 | 高新北区马杭兴隆街环境综合整治 | 广电路— 兴隆桥 | 广告店招破损、杂乱，路面道板等基础破损、市容环境整治 | 规范广告店招设施，维修路面道板设施，达到长效管理水平 | 2020年 |
| 4 | 湖塘镇夏雷路及车管所周边综合整治 | 新城长岛北侧道路及董家桥 | 乱停车、乱种菜、违章塔建、环境脏乱、绿化带改建 | 规范停车，清理违章搭建和乱种菜，绿化提升，解决环境脏乱问题，纳入城市长效管理 | 2020年 |
| 5 | 常州经济开发区中吴大道环境综合整治 | S232-天宁大桥 | 广告店招、基础设施、店外出摊、占道经营，环境脏乱 | 规范广告店招设施，维修路面道板等基础设施，提升长效管理水平 | 2021年 |
| 6 | 西湖街道聚新家园小区环境综合整治 | 聚新家园A区、B区 | 绿化提升、停车位改造、泊岸改造、河边道路景观提升、增加健身设施 | 河道岸坡基础设施提升，绿化、停车位改造，提升小区管理标准 | 2021年 |

新北区城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三井街道宏林花卉 市场环境综合整治 | 泰山路与龙城 大道交叉口西南 | 基础设施老旧，保洁、乱堆放、日常秩序管理不到位 | 整体拆迁，纳入收储地块管理 | 2019年 |
| 2 | 薛家镇橄榄城小区 环境综合整治 | 丽园路北侧 | 车辆乱停放、基础设施破损、绿化等环境脏乱问题 | 提升基础设施、楼面出新综合整治，规范管理 | 2019年 |
| 3 | 薛家镇顺园三村小区 环境综合整治 | 奥园路西侧 | 车辆乱停放、基础设施破损、绿化等环境脏乱问题 | 提升基础设施、楼面出新综合整治，规范管理 | 2020年 |
| 4 | 龙虎塘街道腾龙苑 小区环境综合整治 | 辽河路与云台山路路口北侧 | 基础设施老旧，绿化等环境脏乱问题突出 | 综合整治，提升基础设施，规范管理 | 2020年 |
| 5 | 河海街道王家新村 环境综合整治 | 湘江路与 燕山路路口 | 待拆未拆区域日常保洁问题，基础设施破损等环境脏乱问题突出 | 拆除该城中村，按收储地块，纳入长效管理， | 2021年 |
| 6 | 西夏墅镇西夏墅菜场 环境综合整治 | 阳澄湖路西夏墅镇政府对面 | 菜场基础设施老旧 | 原有菜场拆除，新建规范化菜场，纳入长效管理 | 2021年 |

天宁区城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰陵街道九洲服装城 周边环境综合整治 | 劳动西路至 民丰路 | 道路破损、乱设店招广告，非机动车乱停放，交通设施设置不合理，环境脏乱 | 划设非机动车停放区，规范交通设施设置，修复道板、路面等基础设施，规范店招广告设施 | 2019年 |
| 2 | 天宁街道大圩沟村 环境综合整治 | 大圩沟村 | 基础设施破损，乱堆放、乱搭建、乱吊挂，建筑外立面老旧影响市容，日常保洁不到位 | 完善基础设施，清理乱堆放、乱搭建、乱吊挂，外立面出新，规范管理 | 2019年 |
| 3 | 茶山街道丽华一村清东桥东侧环境 综合整治 | 朝丽路至 清东桥 | 道路破损，乱搭建、店外出摊，店招破旧、脏乱 | 拆除亭棚，修复道路，整治店外出摊，规范设置店招，提升管理水平 | 2020年 |
| 4 | 茶山街道朝阳三村菜场周边环境综合整治 | 朝阳三村内 | 棚户经营区，基础设施破损，乱堆放、乱设摊，保洁不到位，环境脏乱 | 拆除棚户经营区，修复基础设施，取缔乱设摊，规范管理，纳入长效管理 | 2020年 |
| 5 | 天宁街道怡康机电城及周边环境综合整治 | 关河路北侧 | 停车区域道板破损严重，乱堆放、乱设店招广告，市场内公共区域保洁 不到位，环境脏乱 | 停车区域道板修复，规范停车秩序，清理违章广告，规范店招设施，清理乱堆放等 | 2021年 |
| 6 | 红梅街道翠竹新村光彩一条街环境 综合整治 | 翠竹新村内 光彩一条街 | 历史遗留马路市场，流动摊贩、店外出摊、乱吊挂、乱搭建现象来严重，基础设施破损，日常保洁管理不到位等 | 新建标准菜场，取缔马路市场，清理乱搭建，修复基础设施，规范管理 | 2021年 |

钟楼区城市长效综合管理重难点问题整治三年行动计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 主要问题 | 整治目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇东方大道 环境综合整治 | 邹区镇东方大道（312国道至振中路） | 道路道板破损、坑洼有污水、广告店招杂乱无序、绿化植被破坏、有空秃等问题 | 管线入地、雨污分流、统一整治店招店牌及绿化带 | 2019年 |
| 2 | 邹区镇常金路1 环境综合整治 | 常金路 （常金大桥 到腾龙路） | 道路两侧坑洼有污水、广告店招杂乱无序、绿化植被破坏有空秃等问题 | 低压弱电线路入地、雨污分流、规范店招店牌、绿化带提升、增设彩色混凝土人行道 | 2019年 |
| 3 | 邹区镇常金路2 环境综合整治 | 常金路 （腾龙路到S239） | 道路坑洼两侧有污水、广告店招无序、绿化植被老化有空秃 | 低压弱电线路入地、雨污分流、规范店招店牌、绿化提升、增设彩色混凝土人行道 | 2020年 |
| 4 | 五星街道勤业菜市场 环境综合整治 | 长江路与勤业路交汇处 | 未改造提升的大棚菜场、内部设施陈旧、摊位布局不合理 | 拆除大棚菜场，并择址新建菜场。大棚菜场原址地块由地铁轨道交通征收，并实施开放改造。 | 2020年 |
| 5 | 北港街道北港老街 环境综合整治 | 飞北路 | 占道经营、流动摊贩、马路市场等环境脏乱 | 取缔流动摊贩，整治店外出摊，店招店牌出新改造提升 | 2021年 |
| 6 | 邹区镇常金路3 环境综合整治 | 常金路 （S239到殷村丹阳界） | 道路坑洼两侧有污水、广告店招无序、绿化植被老化有空秃 | 低压弱电线路入地、雨污分流、规范店招店牌、绿化提升、增设彩色混凝土人行道 | 2021年 |