附件

常州市“生态绿城”建设2020年目标任务分解表

| 市/区 | 项目类型 | 序号 | 工程项目名称 | 区域位置 | 建设规模 | 实施内容 | 建设期限 | 建设主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溧阳市 | 生态源保护工程 | 1 | 天目湖罗家湾湿地建设 | 天目湖镇 | 11亩 | 天目湖罗家湾湿地建设，对罗家湾750亩区域范围进行湿地建设，建设内容包括：芦苇滩地恢复3.75亩，河道湿地构建0.5公里、荷花塘湿地生态景观提升7.5亩等。（开工建设） | 2020-2021 | 天目湖镇 人民政府 |
|  |  | 2 | 天目湖金宝山湿地建设 | 天目湖镇 | 145亩 | 天目湖金宝山湿地建设，对金宝山1900亩区域范围进行湿地建设，建设内容包括：亩前置库湿地建设132亩、驳岸滩地修复0.379公里、绿化补种12.75亩等。（开工建设） | 2020-2021 | 天目湖镇 人民政府 |
|  |  | 3 | 天目湖红石岕湿地建设 | 天目湖镇 | 110亩 | 天目湖红石岕湿地建设，对红石岕1900亩区域范围进行湿地建设，建设内容包括：生态拦截带建设67亩、生态岛建设6.5亩、人工湿地建设37亩等。（开工建设） | 2020-2021 | 天目湖镇 人民政府 |
|  |  | 4 | 天目湖平桥河河道 综合治理 | 天目湖镇 | 1.6公里 0.51亩 | 天目湖平桥河河道综合治理，对平桥河1.25公里范围进行综合治理，建设内容包括：新建溢流堰1座、生态驳岸构建1.6公里、植物补种0.51亩等。（开工建设） | 2020-2021 | 天目湖镇 人民政府 |
| 溧阳市 | 生态廊道工程 | 1 | 芜申运河两侧景观提升改造 | 南渡镇 | 1.8公里 | 芜申运河两侧景观提升改造，芜申运河南渡集镇段南渡大桥至南渡西桥1.8公里两侧景观提升改造，包括两侧绿化、防浪墙、道路、停车场、排污工程及铺装工程 | 2020-2021 | 南渡镇人民政府 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 两山基地建设与生态细胞建设工程 | 溧阳市 | 9个 | 继续加大生态保护工作力度，加快实施生态修复工程，力争创成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。开展创建省级生态文明建设示范村4个（戴埠镇戴南村、溧城镇八字桥村、上兴镇余巷村、别桥镇塘马村），市级生态文明建设示范村2个（南渡镇庆丰村、社渚镇河口村），国际生态学校、省级绿色学校、市级绿色学校各1所。 | 2020 | 溧阳生态环境局、溧阳市教育局，溧城镇人民政府、戴埠镇人民政府、别桥镇人民政府、上兴镇人民政府、南渡镇人民政府、社渚镇人民政府 |
| 金坛区 | 生态源保护工程 | 1 | 长荡湖生态清淤工程（二期） | 长荡湖重要 渔业水域 | 6300亩 | 在长荡湖指前镇境内开展生态清淤，土方工程量约87万方。 | 2020 | 长荡湖旅游度假区管委会 |
|  |  | 2 | 长荡湖生态清淤工程（三期） | 长荡湖重要 渔业水域 | 7950亩 | 在长荡湖西城街道境内开展生态清淤，土方工程量约93万方。 | 2020 | 长荡湖旅游度假区管委会 |
|  |  | 3 | 双山、营盘山宕口修复工程 | 茅东山地水源涵养区（茅东林场） | 105亩 | 降坡复绿 | 2020 | 茅山旅游度假区管委会 |
|  |  | 4 | 方麓村工矿土地复垦 工程 | 方山森林公园 （大石包矿区） | 240亩 | 土地复垦、种植作物 | 2020 | 茅山旅游度假区管委会 |
|  |  | 5 | 东进村土地复垦工程 | 茅东山地水源涵养区 | 60亩 | 土地复垦、种植作物 | 2020 | 茅山旅游度假区管委会 |
| 金坛区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 金坛大道北侧街头绿地公园 | 金坛大道北侧、聚贤路 西侧 | 25亩 | 占地面积约24.75亩，属于小型街头公共绿地，包括游步道、林荫道、乔灌草搭配的组团景观等，其中绿道长度约0.4公里，宽度1.5米。 | 2020 | 金坛区滨湖新城开发建设办公室 |
|  |  | 2 | 金桂路南侧生态景观 公园 | 金桂路南侧、聚贤路西侧 | 40亩 | 占地面积约40.2亩，结合自然式园路布置，大量使用马鞭草等观赏草种打造原生态景观游园，其中绿道长度约0.82公里，宽度1.5米。 | 2020 | 金坛区滨湖新城开发建设办公室 |
|  |  | 3 | 茅麓茶场四工区土地 复绿工程 | 茅麓茶场四 工区 | 100亩 | 土地整治、复绿 | 2020 | 茅山旅游度假区管委会 |
|  |  | 4 | 金坛区金宏大桥及沿河东路工程 | 金宏大桥至金沙大桥，金宏大桥至良常中学西侧 | 20亩 | 绿化景观工程 | 2020 | 金坛区住建局 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 生态绿道工程 | 尚阳路、 寻仙路 | 4.5公里 | 建设慢行系统、步行道 | 2020 | 茅山旅游度假区管委会 |
|  | 特色主题建设工程 | 1 | 金城镇白龙荡中心河河道综合整治工程 | 金城镇南瑶村 | 2公里 | 白龙荡中心河河道综合整治工程整治长度2公里，河道清淤土方2.35万方，新建木桩护岸2.729公里，新建砂石路0.4公里，部分绿化等。 | 2020 | 金坛区水利局、 金城镇人民政府 |
| 金坛区 | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 金坛区 | 13个 | 开展创建省级生态文明建设示范镇（街道）3个，省级生态文明建设示范村2个、市级生态文明建设示范村3个，国家生态工业示范园区1个，省级绿色学校1所，市级绿色学校3所。 | 2020 | 金坛生态环境局、金坛区教育局，尧塘街道办事处、东城街道办事处、西城街道办事处，儒林镇人民政府、薛埠镇人民政府，金坛经济开发区管委会 |
| 武进区 | 生态源保护工程 | 1 | 圻庄村生态湿地建设 工程 | 圻庄谢家头、吴家头自然村 | 80亩 | 河塘清淤，生态驳岸，生态绿道，生活污水工程，生态修复整治。 | 2020 | 洛阳镇人民政府 |
|  |  | 2 | 水生植物净化水质工程 | 新孟河滆湖入湖口 | 300亩 | 培育多种水生植物，循环净化新孟河入湖口水源，提升水质标准。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 3 | 太湖蓝藻打捞及资源化利用工程 | 太湖一级 保护区 | 太湖一级保护区 | 坚持太湖蓝藻巡查打捞上报制度，全力组织打捞蓝藻，确保藻水分离站正常运行。 | 2020 | 武进区 农业农村局 |
|  | 城乡公园绿地工程 | 1 | 礼嘉公园建设工程 | 礼嘉集镇 | 52亩 | 集生态、休闲、健身一体的综合公园，主要包括篮球场、羽毛球场、健身路径、健身步道、健身广场等体育健身项目，其中绿化面积约20717平方米。 | 2020 | 礼嘉镇人民政府 |
|  |  | 2 | 高新区邻里中心公园 | 武进高新区 | 31亩 | 主要建设景观绿化、人行道、景观亭、木栈道、木平台，用地面积21194平方米。 | 2020-2021 | 武进国家高新区管委会 |
|  |  | 3 | 太湖湾海棠苑 | 雪堰镇城湾村 | 90亩 | 根据江苏武进太湖湾旅游度假区整体规划，合理利用土地资源，依托山水有利地理环境打造一个适宜居民休闲、运动、娱乐为一体的开放式公园。 | 2020 | 太湖湾旅游度假区管委会 |
| 武进区 | 生态廊道工程 | 1 | 牛郎庙景观绿化工程 | 香泉村 | 通风廊道0.08公里，慢行道路一公里，生态驳岸0.35公里 | 通风廊道、村庄环境整治美化、慢行道路建设。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 2 | 北塘村生态护坡工程 | 香泉村 | 0.15公里 | 建设生态驳岸0.15公里。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 3 | 常宜高速公路绿化工程（高新区段） | 武进区 | 639亩 | 绿化种植工程。 | 2020 | 武进区 交通运输局 |
|  |  | 4 | 坂上社区绿色廊道 | 坂上社区周边 | 23亩 | 集生态绿化、生活休闲为一体的生态廊道，配有休闲凳等日常休闲设施。 | 2020 | 礼嘉镇人民政府 |
|  |  | 5 | 蒲岸村小蒲岸生态廊道 | 小蒲岸 | 30亩 | 集生态绿化、生活休闲为一体的生态廊道，配有休闲凳等日常休闲设施。 | 2020 | 礼嘉镇人民政府 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 岑村村圻庄街生态绿道建设工程 | 圻庄街自然村 | 60亩 | 河道生态整治，村庄环境提升工程。 | 2020 | 洛阳镇人民政府 |
|  |  | 2 | 葛庄村生态建设工程 | 葛庄自然村 | 整个村庄建筑 | 河塘清淤，生态驳岸，生态绿道，生活污水工程，生态整治工程。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 3 | 西鲁村生态绿道建设 工程 | 西鲁村 | 生态驳岸1.3公里；慢行步道0.7公里；绿化面积12亩；河塘清淤13条 | 下许村东面河道、西鲁浜河道南侧进行整治，并贯通漫步道，以及西鲁村全村范围内河塘清淤。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
| 武进区 | 特色主题建设工程 | 1 | 南塘浜综合整治建设 工程 | 香泉村南塘浜 | 清淤2公里，生态护坡0.6公里 | 河道（塘）清淤综合整治、生态护坡工程。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 2 | 大墩浜及村塘清淤工程 | 香泉村大墩浜 | 清淤3 公里 | 河道（塘）清淤综合整治、生态护坡工程。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  |  | 3 | 香泉村道路及沟渠建设工程 | 香泉村 | 沟渠3.8公里，道路4.5亩 | 道路及沟渠建设工程。 | 2020 | 湟里镇人民政府 |
|  | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 武进区 | 13个 | 力争创成国家级生态文明建设示范区，创建省级生态文明建设示范镇（湖塘镇）1个，省级生态文明建设示范村5个，市级生态文明建设示范村6个，省级绿色学校1所。 | 2020 | 武进区人民政府 |
| 新北区 | 生态源保护工程 | 1 | 小黄山生态修复综合 开发（一期） | 孟河镇 | 先导区9900亩 | 主要实施小黄山林相改造续建和提升项目、农业观光、基础配套（东山路）、小黄山路景观节点提升。 | 2021 | 常州龙城新型城镇化建设发展 有限公司 |
|  | 城乡公园绿地工程 | 1 | 新龙生态湿地公园 | 新桥大街以北 | 285亩 | 新桥大街北侧河道及两侧绿化带（长江路-新龙二路东），长约1.8公里，河道蓝线25米，河道南侧50米绿化带，以疏林草地的手法打造科普休闲长廊，面积约285亩。 | 2020 | 新北区住建局 |
| 新北区 | 城乡公园绿地工程 | 2 | 常州新北区长江大保护一期项目——整治区绿色生态恢复工程（玉龙路以西地块） | 玉龙路以西，滨江二路以东、江堤以南，龙泉路以北 | 160亩 | 玉龙路以西空地实施生态复绿工程，总面积约160亩。 | 2020 | 春江镇人民政府 |
|  |  | 3 | 常州新北区长江大保护一期项目——整治区绿色生态恢复工程（常隆化工地块） | 长江路以东常隆化工厂区 范围 | 200亩 | 待企业腾退后，种植绿化，还原沿江绿地的自然形态与生态功能，总面积约200亩。 | 2020-2022 | 春江镇人民政府 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 沿江5公里生态廊道 工程 | 春江镇 | 10公顷（150亩） | 对现状硬质驳岸码头进行生态复绿，通过适当破除水泥码头，在原有场地上覆土种植绿化，延续江堤沿岸生态效果。 | 2020 | 春江镇人民政府 |
|  |  | 2 | 澡港河（春江段）生态廊道工程 | 春江镇 | 600亩 | 以生活性、景观性为主，在圩塘三角岛新建绿化，改造提升澡港河沿岸现状绿化带，打造滨江新城核心区生态景观带，一期项目面积约600亩。 | 2020-2022 | 春江镇人民政府 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 薛家镇丽园路（春江路-薛冶路）景观工程 | 薛家镇 | 全长约1.3公里，绿化面积约37.8亩 | 人行步道铺装透水混凝土绿道，步行道两侧花灌木种植。 | 2020 | 薛家镇人民政府 |
|  | 特色主题建设工程 | 1 | 罗溪镇畅流活水工程 | 罗溪镇 | 11.64公里 | 东风河2.4公里、十里横河9.24公里河道清淤疏浚，实现水系的疏通畅流。 | 2020 | 罗溪镇人民政府 |
| 新北区 | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 新北区 | 15个 | 力争创成省级生态文明建设示范区。创建省级生态文明建设示范街道1个，省级生态文明建设示范村1个，市级生态文明建设示范村6个，国际生态学校2所，省级绿色学校1所，市级绿色学校4所。 | 2020 | 新北区人民政府 |
| 天宁区 | 生态廊道工程 | 1 | 东园生态修复项目 （跨年） | 西河、和平河两侧 | 4.3公里 | 和平河两侧景观工程、给排水工程、河道专项整治工程等 | 2020 | 常州中交建设发展有限公司 |
|  |  | 2 | 创新港绿化 | 武澄路北侧，丁塘港西路东侧，和平二路西侧，新堂路南侧 | 绿化20亩，人工湖绿化83亩 | 土方、园路、土方造型、景观绿化、配套设施 | 2020 | 常州中交建设发展有限公司 |
|  |  | 3 | 新堂路两侧 | 老新堂路至 常焦线 | 西段53亩，东段60亩 | 绿化建设 | 2020 | 常州中交建设发展有限公司 |
|  |  | 4 | 新堂北路南侧、华阳路西侧地块 | 新堂北路南侧、华阳路 西侧 | 7.5亩 | 华阳路、华阳北路、柳墅路等新建道路配套绿化 | 2020 | 青龙街道办事处 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 海华花园 | 东方西路南侧、横塘河西路西侧地块 | 7.5亩 | 横塘河西路、青龙道路四十七、青龙道路六十七等新建道路配套绿化 | 2020 | 青龙街道办事处 |
|  |  | 2 | 央著瑞庭 | 龙城大道东侧、永宁北路南侧水投地块 | 7.5亩 | 青业路、业丰路新建道路配套绿化 | 2020 | 青龙街道办事处 |
| 天宁区 | 生态绿道工程 | 3 | 河滨东路（劳动路-团结路）道路两侧及沿河 景观 | 劳动路- 团结路 | 190亩 | 项目南至团结路，北至劳动路，东至京杭大运河。 | 2020 | 常州天宁建设发展集团有限公司、雕庄街道 办事处 |
|  |  | 4 | 河滨东路（团结路-小墩路）道路两侧及沿河 景观 | 团结路- 小墩路 | 197亩 | 项目东至团结路，西至小墩路，南至新运河。 | 2020 | 常州天宁建设发展集团有限公司、雕庄街道 办事处 |
|  |  | 5 | 凤凰岛东路（横塔路-劳动路）道路两侧及沿河景观 | 横塔路- 劳动路 | 161亩 | 项目南至劳动路，西至横塔路，东至京杭大运河。 | 2020 | 常州天宁建设发展集团有限公司、雕庄街道 办事处 |
|  |  | 6 | 凤凰岛西路（河滨东路-中吴大道）道路两侧及沿河景观 | 河滨东路- 中吴大道 | 87亩 | 项目南至河滨东路，北至中吴大道，西至采菱港。 | 2020 | 常州天宁建设发展集团有限公司、雕庄街道 办事处 |
|  |  | 7 | 刘塘浜两侧景观绿化 | 刘塘浜 | 24亩 | 项目西至采菱支路，东至东南道路四十六。项目主要建设绿化面积24亩，园路及场地铺装面积8.2亩。 | 2020 | 常州天宁建设发展集团有限公司、茶山街道 办事处 |
|  | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 天宁区 | 7个 | 创建省级生态文明示范街道3个，省级生态文明建设示范村1个，省级绿色学校1所，市级绿色学校2所。 | 2020 | 天宁区人民政府 |
| 钟楼区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 环华物流北侧绿化工程 | 北港街道 | 22.5亩，8公里 | 开工建设环华物流北侧沿后塘河景观绿化建设 | 2020-2021 | 钟楼区人民政府 |
|  |  | 2 | 梧桐香郡北侧绿地 | 北港街道 | 5.25亩 | 铺设园路、移植补种绿化 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 新运河生态廊道安基段 | 邹区镇 | 225亩，1.5公里 | 绿化种植、滨水步道等设施建设 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  |  | 2 | 德厚地块东侧生态廊道 | 南运河边 | 30亩，0.6公里 | 绿化种植、滨水步道等设施建设 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  |  | 3 | 大运河南岸 | 北港街道 | 180亩，2.6公里 | 启动绿化种植、滨水步道等设施建设 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  |  | 4 | 振中路绿化工程 | 邹区镇 | 18亩，2公里 | 场地平整、种植绿化及行道树 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  |  | 5 | 童子河西林段生态廊道 | 西林街道 | 34.5亩，1公里 | 场地平整，种植苗木、绿化景观提升 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  |  | 6 | 西林家园二期北侧生态廊道 | 西林街道 | 4.5亩，0.1公里 | 场地平整复绿，种植苗木 | 2020 | 钟楼区住建局 |
|  | 特色主题建设工程 | 1 | 五星机施公司地块 小游园 | 五星街道 | 30亩，1.5公里 | 补种树木、建设园路 | 2020 | 钟楼区建设局 |
|  |  | 2 | 会馆浜小游园 | 南大街街道 | 3亩 | 绿化景观提升，设施更新 | 2020 | 钟楼区建设局 |
|  |  | 3 | 青建鼎都小游园 | 永红街道 | 1.5亩 | 绿化景观提升，设施更新 | 2020 | 钟楼区建设局 |
|  | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 钟楼区 | 7个 | 创建省级生态文明示范街道3个，市级生态文明建设示范村1个，省级绿色学校1所，市级绿色学校2所。 | 2020 | 钟楼区人民政府 |
| 常州经开区 | 生态源保护工程 | 1 | 鹅颈湾生态修复工程（常州经开区） | 北临漕上路，南至段前路，西临公园西路，东至232省道 | 901亩 | 包括现状水系布局优化、河道水系清淤、水质治理、驳岸修复、绿化修复提升、基础配套设施等 | 2020 | 常州经开区 管委会 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 革新河生态修复工程（常州经开区） | 潞城街道、丁堰街道 | 573亩 | 北起潞横路与常青路交叉口，沿革新河向南，过丁剑路东至五一路与机厂河交叉处，清淤工程、土方工程、桥梁工程、驳岸工程、景观工程、绿化工程及智能化、景观照明、公厕等配套工程。 | 2020 | 常州经开区 管委会 |
|  | 生态细胞建设工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 常州经开区 | 2个 | 创建省级生态文明建设示范镇（横林镇）1个，省级绿色学校1所。 | 2020 | 常州经开区 管委会 |
| 市住建局 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 陶家村绿地二期 | 五星街道 | 30亩，0.6公里 | 滨河绿地建设、休闲驿站等设施 | 2020 | 市住建局 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 新机场路快速化改造 | 新闸街道 | 180亩，4公里 | 种植苗木、配套市政设施 | 2020 | 市住建局 |
| 市城管局 | 特色主题建设工程 | 1 | 开展国家生态园林城市创建工作，提升城市精细化管理水平。牵头实施轨道交通2号线市容绿化整治提升。 | 市区 | / | 绿化提升、街景整治 | 2020-2021 | 市城管局 |