附件2

城市精细化管理工作专项行动年度目标分解表

| 序号 | 重点任务 | 实施内容 |  |  | 年度工作目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 1 | 对标先进城市， 提升市容环境品质 | 精品街道 | 溧阳市 |  | 台港路、育才路 | 南大街、锦绣路 | 平陵中路、清溪中路 |
|  |  |  | 金坛区 |  | 金坛大道、金武快速路 | 鑫城大道、华阳南路 | 东门大街西、横街东路 |
|  |  |  | 武进区 |  | 延政中大道（常武路至武宜路）、广电路（常武路至 武宜路） | 府东路（常武路至环府路）、武宜路（长虹路至滆湖路） | 虹北路（常武路至降子路）、社桥路（武宜路至玉塘路） |
|  |  |  | 新北区 |  | 晋陵北路、通江中路 | 太湖东路、龙锦路 | 汉江东路、辽河路 |
|  |  |  | 天宁区 |  | 晋陵路、中吴大道 | 清凉西路、龙锦路 | 化龙巷、新堂北路 |
|  |  |  | 钟楼区 |  | 玉兰路、中吴大道 | 延陵西路、龙星路 | 中吴大道以西至怀德路、白云南路（紫荆西路到中吴宾馆西门） |
|  |  |  | 经开区 |  | 漕上路（大明路至232省道）、运河南路（东方大桥至 劳动东路） | 东方东路、中吴大道 | 延陵东路、今创路 |
|  |  |  | 各街道（镇）每年打造一条“一路一特色”的精品街道，充分发挥示范引领作用 |  |  |  |  |
| 1 | 对标先进城市， 提升市容环境品质 | 绿化景观 |  |  | 对花园街、龙六路、光华路、中吴大道等30条道路进行行道树补植。对巢湖路、龙江路高架、常州大学城、轨道二号线高架段等15个立交地道、沿街单位和小区围墙、市河硬质驳岸两侧、高架上下坡道网片新增垂直绿化。 | 完成轨道2号线（延陵西路段）增绿工程。 | 总结经验，巩固建设成果，推动立体绿化，形成系统化的常态长效 建设和社会参与管理 机制。 |
|  |  | 景观照明 |  |  | 推进建设环城高架沿线229幢建筑、轨道交通二号线沿线30幢等一批夜景照明重点工程。同时推动武进区、新北区主管部门所辖设施纳入“一把闸刀”管控。 | 提升建筑景观照明设施的运行维护效率，建立科学合理的集中控制管理模式。 | 巩固提升，进一步完善并形成系统化长效管理机制，通过信息化手段的更广泛运用，促进设施长效管理能力水平有明显提高。 |
| 2 | 加强综合治理， 补齐市容管理短板 | 非机动车停放（含互联网租赁（电动）自行车）、亭棚秩序、建筑工地围挡、围墙 | 非机动车停放 |  | 在文明城市测评107条主次干道和8个主要商业街区开展非机动车停放精细化管理专项整治行动。 | 全面推进非机动车停放秩序治理工作。 | 巩固提升治理成果。 |
|  |  |  | 亭棚秩序 |  | 对全市现有各类报刊亭进行综合整治，清理不符合规范的亭棚30个以上。 | 全面推进各类亭棚治理工作。 | 基本消除违规擅设亭棚，巩固提升治理成果。 |
|  |  |  | 建筑工地围挡、围墙 |  | 对全市200处左右建筑工地围挡、围墙，启动整治工作。 | 全面推进建筑工地围挡、围墙整治工作，新建建筑工地围挡、围墙需按标准建设。 | 巩固提升整治成果，落实常态长效管理工作。 |
| 2 | 加强综合治理， 补齐市容管理短板 | 广告店招 | 店招广告 |  | 从高架沿线开始，对全市范围内228条道路的一店多招、多层多招、楼顶字进行整治。 | 全面推进并基本完成违规店招标牌整治工作。 | 巩固提升整治成果，落实常态长效管理工作。 |
|  |  |  | 乱张贴 乱涂写 |  | 联合市文明办、通管办，出台《常州市治理乱张贴乱涂写工作实施方案》，开展乱张贴乱涂写集中治理行动。 | 组织开展总结评估工作，建立执法部门与通信部门长期合作机制，形成“属地管理、部门履责、联动执法”的工作格局。 | 注重源头管控，加强日常巡查，一经发现立即取证、审核、停机，切实落实长效管理。 |
|  |  | 绿化管养 |  |  | 打造天宁区博爱路悬铃木天牛综合防治、钟楼区自行车公园生态示范区、龙江路与龙城大道互通造型修剪示范、新北区河海东路紫薇多次开花修剪示范、龙江路高架喷灌系统应用等5个养护示范路段 （区域）。 | 打造溧阳市罗庄路草坪花灌木养护示范段、金坛区钱资湖公园园林文化融合示范区、天宁区翠竹公园特色树种落羽杉养护示范区、新北区新桥大街病虫害综合防治及绿地独立花境提升、经开区东方大道南侧果岭草养护示范段。 | 打造溧阳市南环西路生物防治精细化养护示范段、金坛区下塘河四期四季景观提升、钟楼区中吴大道天牛综合防治、钟楼区玉龙路西侧绿化带乔灌草整形修剪示范、经开区漕上路月季特色示范段。 |
| 3 | 聚焦重点难点，提高环卫管理效率 | 垃圾收运 |  |  | 配合沿街垃圾桶撤除工作，确保各单位、店铺投送垃圾日产日清在2020年9月1日前撤除全市城市化管理区域范围内所有城市道路临街摆放的垃圾桶。 | 主城区完成全面撤桶工作。进一步加强文明作业督查，确保车辆收集、转运确保车辆密闭，作业途中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。 | 向主要集镇区推广。持续提升车辆容貌和文明作业的长效水平。 |
| 3 | 聚焦重点难点， 提高环卫管理效率 | 垃圾分类 |  |  | 培育30个分类实效试点小区，继续在居民小区开展分类市场化和四分类试点，加大垃圾分类宣传、培训、考核力度。 加快垃圾分类设施建设，城市建成区垃圾分类设施覆盖率达到100%，公共机构实现垃圾分类全覆盖，农村垃圾分类设施覆盖率达到80%（溧阳市、金坛区、武进区各有1个镇完成全域农村垃圾分类收运系统建设工作）。 | 稳步拓展覆盖范围，持续推进垃圾分类扩面。 | 总结经验，巩固建设成果，形成系统化的常态长效建设管理机制。 |
| 4 | 关注民生热点， 优化市民居住出行 | 物业管理 |  |  | 实施全市16个老旧小区（昆仑东苑、东方花园、金沙花园、华城二村、花东二村B区、贺南新村、花东二村C区、泰山一村、河海二村、丽华一村、丽宝第花苑、五角场东村、勤业四村（南区）、白云新村（部分区域）、杨柳巷、硝皮尖 （西上园））改造民生实事项目，改善小区宜居环境，实行专业化物业管理；筹集800万元扶持经费，专项补贴老旧小区日常管理。 | 改造桃园新村桃园二村等21个小区。 | 改造大观路宿舍西园村等29个小区。 |
| 4 | 关注民生热点， 优化市民居住出行 | 背街小巷 |  |  | 结合轨道交通2号线市容环境综合整治，开展篦箕巷、大庙弄、五角场东路等背街小巷的整治。 | 各辖市区在梳理的基础上制定背街小巷整治计划，以点带面，逐步 推进背街小巷专项 整治工作。 | 总结经验，巩固建设成果，形成系统化的常态长效建设管理机制。 |
|  |  | 公交站台 |  | 智慧候车亭建设 （轨道1、2号线） | 制定轨道1、2号线地铁周边的候车亭改造提升计划，共76个（延陵路新世纪、瞿秋白纪念馆、市政务服务中心东等）。 | 完成老旧候车亭的改造升级。同步实施智慧候车亭后台建设。 | 对改造候车亭进行智能化模块安装及调试，完成项目建设。 |
|  |  |  |  | 候车亭补建及改造 | 完成机场路21个候车亭（龙城大道新庆路、德胜河桥东、民航机场等）的设计及安装。 | 开始延陵路16个站台的制作及安装。 | 对市区老旧候车亭查漏补缺，并对老化严重的候车亭进行改造升级，预计需改造150个 左右。 |
| 5 | 实施畅通工程，创优城市交通环境 | 实施交通畅通工程 |  |  | 对第一人民医院、局前街小学交通组织进行优化提升，对罗汉路整体交通环境和道路交通设施进行优化提升；在轨道1号线和平路打造道路交通隔离栏示范路；完成对轨道2号线延陵西路、东方大道等道路共杆共箱的方案制定与实施；在龙江路、河海路、泰山路、黄河路、青洋路、中吴大道围成的中心城区内，实现主、次干路交通管理设施规范设置率≥90%，信号灯联网联控率≥90%，多时段、多方案信号灯路口比例≥80%，有交通流检测设备的信号灯路口比例≥35%，路口非机动车和行人守法率≥90%，机动车礼让行人率≥90%，路段双向违停率≤2辆/公里，城市文明交通指数测评保持全省第一方阵。 | 建立城市道路示范模板标准，完善道路交通管理设施设备，持续开展道路交通专项整治，提升城市道路交通管理精细化水平。 | 巩固形成系统化常态化的城市道路交通精细化管理长效机制，城市交通畅通主要指标保持全国同类城市最好水平。 |
| 6 | 强化信息化手段 支撑 | 智慧城管 |  |  | 在6条重难点整治道路（龙虎大街、新苑路、创新一路、局前街、和平路、南大街）实施市容环卫责任区智能化管理。 | 以点带面，逐步推广。 | 开展系统运行情况评估，提升市容环卫管理精细化、智能化水平。 |