2022年全市民生建设重点项目（工作）清单

单位：亿元

| 序号 | 重点工作（项目） | 主要内容及目标 | 当年投资 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常有善育 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大力发展普惠托育 | 创建省级普惠托育机构10家、省级示范性托育机构3家。建成普惠托育服务示范社区10个，新增普惠托育机构10家，净增普惠托位400个。幼儿园开设托班数达100个，提供托位数2000个。每千人口3岁以下婴幼儿拥有托位数达3.5个。 |  | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 2 | 优化鼓励生育政策 | 出台三胎生育鼓励政策和发展普惠托育等政策。开展“健康家庭—科学育儿进社区”活动100场。 |  | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 3 | 优化提升生育医疗 保险待遇 | 提高职工生育保险产前检查、生育医疗费用基金支付标准，加强灵活就业人员、居民医保生育相关医疗费用待遇保障。扩大生育保险报销并发症病种范围，完善生育医疗费用支付政策。 |  | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 市财政局 市卫健委 |
| 4 | 推进儿童友好城市建设 | 制定儿童友好城市建设方案，出台儿童友好城市建设三年行动计划，编制重大项目清单，建成10个儿童友好社区、50个标准化母婴设施，推动公共场所母婴设施全覆盖。 | 0.08 | 市妇儿工委办 市发改委 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 二、常有优学 |  |  |  |  |  |
| 5 | 增加基础教育资源 | 新建、改扩建基础教育学校101所，竣工41所，新增学位3.3万个。 | 61.2 | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 6 | 提升职业教育 发展内涵 | 开放大学（劳动西路校区）改扩建工程完成基础施工，旅商二期项目年内立项，常州卫校异地新建校区确定选址并与所在地签订协议。 建设省高水平五年制高职专业群5个以上；打造省现代职教体系贯通培养项目30项以上；全市职业院校获批省级以上技能大赛一等奖40个以上。 | 0.6 | 市教育局 市卫健委 | 相关 辖市（区） |
| 7 | 扩容高等院校资源 | 南航天目湖校区二期主体工程竣工交付，图书馆主体封顶，国际交流中心和培训中心开工建设，完成研究生院方案设计；河海大学常州新校区完成土建工程；常州大学二期主体封顶；江苏理工学院新校区、常州工学院二期开工建设；常州医学院项目开展前期工作。 | 49.6 | 溧阳市 金坛区 武进区 常州高新区 市卫健委 | 市教育局 |
| 8 | 提质终身教育发展 | 培训智慧助老教师100名、智慧助老志愿者1000名。全年为30万人次老年人提供线上和线下课程服务。 | / | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 9 | 促进学生身心健康 | 开展两轮全覆盖中小学生视力筛查。开展一轮学生心理健康普测，为全市35万余名中小学生建立心理健康档案。85%以上中小学建成标准化心理辅导室。 | / | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 10 | 创优师资队伍建设 | 深化“三名工程”培育项目，新增省名师20名左右，新增市名校长50名、名班主任170名、名教师500名。 | / | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 11 | 提升课后服务能力 | 全市中小学100%开展课后服务，参与学生达到45万人以上。2000人次优秀教师参加“常老师”周六在线答疑，开发1000节精品网络课程，加长课后服务链条。 | / | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 三、常有健康 |  |  |  |  |  |
| 12 | 常州市第一人民医院发热门诊 | 新建常州市第一人民医院发热门诊。总建筑面积3600㎡。完成工程土建结构封顶。 | 0.2 | 市卫健委 | 常州市第一人民医院 |
| 13 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期 | 续建常州市第二人民医院阳湖院区二期，总建筑面积145000㎡。幕墙全部完成；外场市政、景观工程施工完成。机电调试、内装饰基本完成。 | 3.5 | 市卫健委 | 常州市第二人民医院 |
| 14 | 常州市第三人民医院公卫临床救治中心 | 新建常州市第三人民医院公卫临床救治中心（含医疗急救中心），总建筑面积66980㎡。2022年6月开工建设，12月完成地下室建设。 | 0.4 | 市卫健委 | 天宁区 市发改委 市资规局 市住建局 市第三人民医院 |
| 15 | 常州市妇幼保健中心公卫大楼 | 新建常州市妇幼保健中心公卫大楼，总建筑面积30500㎡。上半年开工建设，12月底完成主体结构三层结平混凝土浇筑。 | 0.65 | 市卫健委 | 常州市妇幼保健院 |
| 16 | 常州市儿童医院移址新建 | 用地面积67000㎡，总建筑面积139000㎡。幕墙施工完成，精装修及外场施工完成85%。 | 3.5 | 市卫健委 | 常州市儿童医院 |
| 17 | 常州市第七人民医院二期 | 续建常州市第七人民医院二期项目，总建筑面积66000㎡。年内达到竣工验收标准。 | 1.75 | 市卫健委 | 常州市第七人民医院 |
| 18 | 市疾病预防控制中心检验检测大楼 | 用地面积18亩，总建筑面积38042㎡，其中地上建筑面积29642㎡，地下建筑面积为8400㎡，建设市疾控检验检测大楼，含市卫生监督所业务用房。基本完工，达到竣工验收条件。 | 1.5 | 市卫健委 | 常州市疾病预防控制中心 |
| 19 | 溧阳市卫生健康项目 | 改扩建上兴镇上沛卫生院，改扩建竹箦中心卫生院前马分院，新建别桥镇卫生院后周分院，总建筑面积17700㎡，年内竣工。 | 0.99 | 市卫健委 | 溧阳市 |
| 20 | 金坛区卫生健康项目 | 移址改建金坛区中医医院，改建建筑面积16700㎡，拆除建筑面积约6000㎡。年内竣工交付使用。 | 0.1 | 市卫健委 | 金坛区 |
| 21 | 武进区卫生健康项目 | 武进人民医院南院二期新增床位1000张，建筑面积120000㎡，年内完成土建地下部分。武进三院原址扩建新建总面积9758㎡，改造3469㎡，新增床位84张，年内竣工。 | 2.2 | 市卫健委 | 武进区 |
| 22 | 新北区卫生健康项目 | 新建奔牛人民医院住院大楼，总建筑面积16825㎡，年内竣工。 | 0.5 | 市卫健委 | 新北区 |
| 23 | 天宁区卫生健康项目 | 续建红梅街道社区卫生服务中心综合楼，总建筑面积14685.9㎡，年内竣工。新建郑陆镇卫生院综合楼及其他建筑，总建筑面积37000㎡，完成综合楼主体施工。 | 2.6 | 市卫健委 | 天宁区 |
| 24 | 钟楼区卫生健康项目 | 续建钟楼区公共卫生中心总建筑面积63000㎡，年内竣工。 | 2.9 | 市卫健委 | 钟楼区 |
| 25 | 经开区卫生健康项目 | 新建遥观镇卫生院门诊医技病房综合大楼，总建筑面积约8353.71㎡，年内竣工。改扩建横山桥镇芙蓉卫生院，总建筑面积7460㎡，年内竣工。 | 0.58 | 市卫健委 | 常州经开区 |
| 26 | 持续提升医疗保障质量 | 降低灵活就业人员职工医保缴费费率1个百分点；出台建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见；指导推出“常州市惠民保2022版”商业补充医疗保险；新增35种双通道管理及单独支付药品，新增国谈药双通道定点医疗机构44家、定点零售药店24家。 |  | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 市财政局 市卫健委 市税务局 市银保监局 |
| 27 | 深化医疗保障改革 | 持续推进DRGs试点，全市从现有16家试点医疗机构扩面至二级医疗机构，深化药品、医用耗材集采，药品、耗材集采批次增加到20批，药品品规500个以上，耗材28大类以上，年节约采购金额10亿元；出台《常州市公立医疗机构医疗服务项目价格动态调整实施意见》，调整400项医疗服务项目价格，体现医务人员技术劳务价值收入占比达25%以上。 |  | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 市卫健委 |
| 28 | 提升医保公共服务水平 | 新建“15分钟医保服务圈”省级示范点8个，推动新北实现“15分钟医保服务圈”全覆盖；持续优化参保登记、参保关系转移接续、异地就医备案、异地就医联网结算等经办服务流程。 | 0.02 | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 29 | 长期护理保险 扩面提质 | 在全市全面推开长期护理保险制度，全年为约2万名中、重度失能人员提供关于基本生活照料和医疗护理服务保障的长期护理保险，有效缓解失能人员护理难题。 | 12.7 | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 市民政局 市财政局 市人社局 市卫健委 市市场监管局 市残联 |
| 30 | 提升全民健身水平 | 新建或改扩建体育公园7个、健身步道30公里。新建或更新村（社区）全民健身路径点290个。薛家镇和遥观镇全民健身活动中心开工建设。 | 4.6 | 市体育局 | 各辖市（区） 常州经开区 市教育局 市卫健委 市绿城办 晋陵公司 |
| 31 | 促进体医融合 | 指导运动防治慢性疾病训练2万人次以上。为5万名青少年学生免费开展脊柱健康筛查。发放体育消费券500万元。 | 0.07 |  |  |
| 四、常有颐养 |  |  |  |  |  |
| 32 | 优化基本养老服务 供给 | 为12万名老年人提供居家上门服务，为2500户老年人家庭提供适老化改造。新增护理型床位718张，总床位数占养老机构床位数比例达72%。 | 1.48 | 市民政局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 33 | 提升社区养老服务 水平 | 全市新建和改造10家集生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等特色养老服务功能为一体的镇（街道）综合性养老服务中心。新增老年助餐点60个。 | 0.33 | 市民政局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 34 | 提升老年医疗服务 能力 | 建设常州市安宁疗护中心，金坛区、武进区启动设立二级老年病医院，新北区建成二级老年病医院，老年友善医疗机构建成率达到100%。 | 0.082 | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 35 | 提升社区医养结合 能力 | 实施医养结合“127计划”，基层医疗卫生机构老年康复、护理、安宁疗护等床位占比达到30%以上。实施老年人心理关爱项目30个（其中农村22个、城市8个）。 |  | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 36 | 溧阳市老年人供养中心（晚晴园） | 完成改建部分主体加固、新建部分主体封顶。 | 1.2 | 溧阳市 | 溧阳市 |
| 37 | 再生医学健康管理 中心 | 建成投运再生医学中心、康养中心、打造现代康养综合体。 | 10 | 市文广旅局 | 溧阳市 |
| 38 | 中德富尔达康颐社区（一期） | 启动一期A地块基础设施建设并开挖地下空间，打造高端康养综合体。 | 2 | 市文广旅局 | 溧阳市 |
| 39 | 舜山康养小镇 | 建成康养社区春早一期样板区，启动建设万怡酒店，打造季子文化主题康养度假目的地。 | 5 | 市文广旅局 | 天宁区 |
| 五、常有安居 |  |  |  |  |  |
| 40 | 老旧小区改造 | 实施95个老旧小区改造提升，主要改造提升小区配套基础设施、建筑物外墙及停车设施、适老设施等，加装电动自行车集中充电端口9000个。具备条件的小区试点建设新能源充电桩设施。 | 19.8 | 市住建局 | 各辖市（区） 常州经开区 市相关部门 |
| 41 | 既有住宅加装电梯 | 推进既有住宅加装电梯工作，年内开工180部，其中完工120部。 | 0.54 | 市住建局 | 各辖市（区） 常州经开区 市相关部门 |
| 42 | 发展保障性租赁住房 | 新建或改造保障性租赁住房1.5万套（间）。 | 25 | 市住建局 | 各辖市（区） 常州经开区 市相关部门 |
| 43 | 助力青年安居 | 住房公积金支持8000名在常高校毕业季大学生“青春留常”安居。 | 0.24 | 市公积金中心 | 市人社局 市教育局 在常高校 |
| 44 | 人才公寓建设 | 新建、改造人才公寓3万套（间）。 | 44 | 市住建局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 45 | 停车设施建设 | 新增公共停车泊位1.03万个，机关企事业单位车位共享达128家。“智慧停车管理平台”新接入公共停车泊位1.5万个。 | 2 | 市住建局 市公安局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 46 | “大板房”治理 | 消除“大板房”安全隐患，3个“大板房”异地置换房建设项目竣工交付使用。 | 15 | 市住建局 | 天宁区 钟楼区 |
| 47 | 打造精美城市生活空间 | 完成新改建28个口袋公园、21条景观路、70公顷绿地。完成白鹭湖、蔷薇园（南区）、剑湖（口袋）公园、青洋路凤凰浜交叉口西南侧、龙江路勤业路交叉口东南角、徐湖渰公园、红联公园、芳茂山一期生态修复等工程。 | 5 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 48 | 精品街道建设 | 深入推进城市精细化管理专项行动，按各辖市（区）2条、各镇（街道）1条的目标任务，完成关河路、兴隆大街、今创路等77条精品街道建设。 | 7.5 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 49 | 垃圾分类达标小区 建设 | 创建300个“四分类”达标小区，建成区垃圾分类达标小区建成率达48%；继续加大生活垃圾分类宣传、培训、考核力度，将“四分类”小区全部纳入城市长效综合管理考核体系。 | 1.47 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 50 | 城乡公厕提升 | 新改建城市公厕40座、农村公厕152座，逐步推广“便捷驿站”建设。 | 0.48 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 51 | 现代化宜居农房 建设 | 完成现代化宜居农房6000户。规范提升“五优农居”示范工程，编制完成《常州市农村居民点规划设计导则》。 | 18 | 市住建局 市资规局 市农业农村局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 52 | 农村人居环境长效 管理 | 实施590个行政村村庄清洁行动。 | 4 | 市农业农村局 | 各辖市（区） 常州经开区 市生态环境局 |
| 53 | 房地产市场 健康发展 | 加强行业监管，规范市场秩序，严格商品房价格备案管理；落实年度住宅用地供应计划，保障性住房用地实行应保尽保，优化住宅用地供地模式，加大土地招商力度；探索推进高品质商品住宅建设，更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。 |  | 市住建局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 六、常有众扶 |  |  |  |  |  |
| 54 | 提高基本民生保障 水平 | 按照上年度全体居民人均生活消费支出的30%-40%调整居民最低生活保障标准，同步提高特困、孤儿、残疾人等困难群体保障标准。 | 5.6 | 市民政局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 55 | 强化医疗救助 | 全面建立医疗救助范围、救助标准、经办管理、定点管理及信息系统建设“五统一”的医疗救助制度，救助对象在县域内定点医疗机构住院个人自付费用控制在政策范围内住院总费用10%以内。 |  | 市医保局 | 各辖市（区） 常州经开区 市民政局 市财政局 市农业农村局 市退役军人局 市总工会 |
| 56 | 提升残疾人公共服务水平 | 康复辅助器具社区租赁服务覆盖全市，服务5000人次。标准化“德康驿站”达到20家，精神障碍社区康复服务覆盖全市，全年服务5000人以上。建成市级精神、智力残疾人托养服务中心；推广心智障碍青年自主生活和就业支持“星工坊”项目；为630名孤独症儿童提供基本康复服务；完成新增残疾人托养850名；提升改造“残疾人之家”30家；为250户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 0.35 | 市民政局 市残联 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 57 | 职工关爱行动 | 提升、新建户外劳动者驿站200家。为全市12万名户外劳动者赠送意外伤害互助保障，为15万名职工提供工会大病互助保障，为全市5万名一线职工赠送健康体检。 | 0.4 | 市总工会 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 58 | 建设“梦想小屋” | 为困境青少年建设400间“梦想小屋”，涵盖重病重残青少年、低保户家庭子女、低保边缘家庭子女、孤儿、事实孤儿等群体，帮助其改善居住条件。组织各级团干部、少先队辅导员、志愿者与困境青少年“一对一”结对帮扶。 | 0.1 | 团市委 | 市民政局 市教育局 市残联 |
| 59 | 深化全国“党建+社会救助”改革创新试点 | 实施“社会救助e路行之百名社会救助工作人员素质提升计划”、打造8个社会救助特色站点、拓展“大数据+网格化+铁脚板”在社会救助领域的运用，加强低收入人口的动态监测，创新“物质+服务”救助，确保应保尽保，提高救助实效。 |  | 市民政局 | 各辖市（区） 常州经开区 市社会救助联席会议成员单位 |
| 60 | 公益助困温暖龙城 | 培育发展4A级以上社会组织40家，向社区困难群众开展助老、助残、困境儿童帮扶、困难救助等公益项目150个、公益讲座100场、公益服务1000场次，直接受益群众5万人次。 | 0.15 | 市民政局 | 各辖市（区） 常州经开区 市残联 |