附件

2021年常州市民生实事项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时限 | 分管市领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升公共卫生 和医疗服务水平 | 市疾控中心检验检测大楼完成主体封顶。市二院阳湖院区二期项目完成主体封顶。市七院二期项目完成病房大楼主体验收，科教后勤楼投入使用。市儿童医院迁建工程完成主体封顶。钟楼区公共卫生中心建设项目完成主体封顶。市四院二期项目完成地下工程建设。加快建设市妇幼保健院公共卫生中心。新增10个农村区域性医疗卫生中心。 | 2021年底 | 陈正春 | 市卫健委 | 各辖市区 常州经开区 市市场监管局 市医保局 市民政局 |
|  |  | 13家三级医院全部建成互联网医院，开展在线咨询、慢性病和常见病线上复诊、药品配送等互联网医疗服务。建设常州市“一站式”智慧健康服务体系，提供统一预约挂号、智能导诊、在线支付、检验检查报告查询、电子健康卡、健康档案调阅等服务。 |  |  |  |  |
|  |  | 建成投运标准化“德康驿站”精神障碍社区康复服务站点13个，服务精神障碍患者3000人。 | 2021年底 | 许 峥 | 市民政局 | 市卫健委 市残联 |
| 2 | 教育惠民工程 | 实施新建、改扩建学校重点建设项目57个，竣工24个，其中幼儿园12个、小学6个、初中4个、高中2个；增加学位16500个，其中幼儿园6030个、小学7020个、初中2250个、高中1200个。 | 2021年底 | 陈正春 | 市教育局 | 各辖市区 常州经开区 |
|  |  | 改造提升60所义务教育学校教室照明；开展学生心理健康普测，为全市中小学学生建立心理健康电子档案。创建省健康促进学校60所。 | 2021年底 |  | 市教育局 | 各辖市区 常州经开区 市体育局 市文明办 |
| 3 | 优化养老服务 | 为12万名老年人提供居家上门服务。对2220户困难老人家庭进行居家适老化改造。为3000人提供康复辅具社区租赁服务。提升改造33家城乡社区居家养老服务中心（站）。 | 2021年底 | 许 峥 | 市民政局 | 各辖市区 常州经开区市残联 |
| 4 | 交通畅行提升工程 | 深化中心城区学校、医院等堵点治理，在14条主、次干道实施“路长制”。“学生专车”乘坐率提升15%。中心城区信号灯路口联网控制率达95%，50个主要路口交通信号自适应控制，40%主干道“绿波”控制。 | 2021年底 |  | 市公安局 | 市教育局 市住建局 市城管局 市卫健委 市大数据 管理局 |
|  |  | 新增公共停车泊位1.08万个。在4个商业区、9个住宅小区周边道路增设夜间限时停车泊位780个。公共停车泊位接入“智慧停车平台”总数达10万个。 | 2021年底 | 蒋 锋 | 市住建局 市公安局 | 各辖市区 常州经开区 市城管局 |
|  |  | 推进农村公路提档升级，建设农路50公里，改造农危桥14座。 | 2021年底 | 蒋 锋 | 市交通 运输局 | 溧阳市 金坛区 武进区 |
| 5 | 促进就业稳定增长 | 全市采集、开发就业岗位35万个，城镇新增就业9万人，新增参保大学生5万人，失业人员再就业3.5万人，城乡“零就业家庭”动态清零，城镇登记失业率控制在3%以内。支持大学生创业2000人，开展职业技能补贴培训12万人次。 | 2021年底 | 杭 勇 | 市人社局 | 各辖市区 常州经开区 |
| 6 | 生态绿城建设 | 实施沿长江生态复绿、延陵东路两侧绿地、龙游河生态绿道等工程，实现增核2000亩、扩绿1000亩、连网20公里。 | 2021年底 | 蒋 锋 | 市绿城办 （市生态环境局） | 各辖市区 常州经开区 |
|  |  | 建设“五好河道”15条，“小微水体河长制示范村（社区）”20个。完成200个问题小微水体整治，2000个小微水体纳入长效管护体系。 | 2021年底 | 许 峥 | 市水利局 | 各辖市区 常州经开区 市生态环境局 市住建局 市农业农村局 |
| 7 | 老旧小区改造提升 和棚户区改造 | 实施81个老旧小区改造提升。 | 2021年底 | 蒋 锋 | 市住建局 | 各辖市区 常州经开区 市相关部门 |
|  |  | 实施棚户区（危旧房）改造，新开工17000套，基本建成10300套。 | 2021年底 |  | 市住建局 | 各辖市区 常州经开区 市相关部门 |
|  |  | 中心城区28.2万平方米“大板房”异地置换房项目实现主体结构封顶。 | 2021年底 |  | 市住建局 | 天宁区 钟楼区 |
| 8 | 轨道交通2号线 市容环境综合整治 二期工程 | 对轨道交通2号线15个站点周边地区和部分站点间道路沿线进行综合整治。整治内容包括：站点周边道路、市政管线、景观照明等基础设施提升，口袋公园、绿化景观改造升级，临街建（构）筑物外立面出新等。 | 2021年底 | 蒋 锋 | 市城管局 | 天宁区 钟楼区 常州经开区 |
|  |  | 优化调整2号线沿线公交线路8条，改造提升16个公交站台，新增公共自行车站点21处，确保轨道交通2号线各站点300米内公交线路、公共自行车衔接率达100%。 | 2021年底 |  | 市交通 运输局 | 各辖市区 常州经开区 市公安局 市城管局 轨道公司 |
| 9 | 文旅惠民工程 | 完成“常州三杰”纪念馆整体提升工程并对外开放。 | 2021年6月30日 | 陈正春 | 市文广旅局 | 天宁区 钟楼区 晋陵公司 |
|  |  | 完成意园修复工程。完成常州盛宣怀故居（本体）保护修缮工程，对外开放。 | 2021年底 |  | 市文广旅局 | 天宁区 钟楼区 晋陵公司 |
| 9 | 文旅惠民工程 | 新建15家“秋白书苑”。 | 2021年底 | 陈正春 | 市文广旅局 | 各辖市区 常州经开区 大运河公司 |
|  |  | 举办精品文博艺术展览50场次。举办社教活动和公益讲座100场次。基层公共文化机构提供公益培训100期次。组织专业文艺院团惠民演出60场。实施农村文化“三送”工程，全年送戏1000场、送电影8000场、送书50000册。 | 2021年底 |  | 市文广旅局 | 各辖市区 常州经开区 |
| 10 | 农村人居环境提升 | 推进农村厕所革命，新改扩建公厕185座。 推进农村生活污水治理，确保治理的规划发展村达到95%以上，设施运行率达95%以上。 实施“四清一治一改”村庄清洁行动，实现村组全覆盖。 深化农业废弃物资源化利用，构建农药包装废弃物回收点530个，省级“五有”标准废旧农膜回收网点16个，秸秆综合利用率达到96%。 疏浚农村河道160万立方米。 | 2021年底 | 许 峥 | 市农业 农村局 | 各辖市区 常州经开区 市生态环境局 市住建局 市城管局 市交通运输局 市水利局 市供销总社 |
| 11 | 体育惠民工程 | 新建改建8个体育公园，新建25公里健身步道；投用钟楼区北港、邹区全民健身活动中心；建设新北区薛家镇、经开区遥观镇全民健身活动中心；建设10个二代智慧健身器材示范点；新建和更新270个村（社区）健身路径。 | 2021年底 | 陈正春 | 市体育局 | 各辖市区 常州经开区 市教育局 市绿城办 晋陵公司 |
|  |  | 为20000人次进行慢病运动干预。举办科学健身知识讲座40场；免费国民体质测定20000人；培训一线社会体育指导员1000人。为40000名青少年开展脊柱健康筛查，提供纠正指导服务。发放500万元“体育惠民”电子消费券。 |  |  |  |  |
|  |  | 220所中小学室外球场、田径场、健身器材等体育设施在课余时间和节假日向社会开放。 | 2021年底 |  | 市教育局 | 各辖市区 常州经开区 市体育局 |
| 12 | 加强公共安全基础 保障能力建设 | 在公共场所配置自动体外除颤仪（AED）设备300台。同步开展AED使用和心肺复苏（CPR）专业技能培训，每个点位培训不少于5人，全年培训不少于6.6万人。 | 2021年底 | 陈正春 | 市卫健委 市红十字会 | 市教育局 市城管局 市交通运输局 市商务局 市文广旅局 市应急管理局 市体育局 |
|  |  | 完善提升常州市安全文化教育体验馆（安全生产警示教育馆），建成开放溧阳安全生产文化体验馆；开展安全宣传“五进”活动，组织安全文化及应急自救互救知识综合演出30场，发放应急救援知识手册10000册、应急便民急救包1000个。 | 2021年底 | 梁一波 | 市安委办 （市应急管理局） | 市安委会各 成员单位 |
|  |  | 在全市767家中小学、幼儿园大门布建智能化监测系统，实时感知校园门口治安态势。 | 2021年底 |  | 市公安局 | 市委政法委 市教育局 |