常州市水利现代化规划

（2011-2020）

常 州 市 人 民 政 府

二○一二年十二月

前    言

2011年11月，江苏省第十二次党代会提出要全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程，到2015年，苏南等有条件的地方率先基本实现现代化；2020年，全省基本实现现代化，总体上达到中等发达国家水平。《常州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，“十二五”时期要在率先发展、科学发展、和谐发展上走在全省前列，努力把常州建设成为创新创业城、现代产业城、生态宜居城、和谐幸福城；到2015年，在全省率先基本实现现代化。

水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是国民经济的基础产业和基础设施，不仅是经济社会可持续发展的基础支撑和保障，也是发展和提升社会生产力的重要平台，必须与经济社会现代化建设协调发展，并适当超前。中华人民共和国成立以来，特别是改革开放30多年来，常州市各级政府高度重视水利工作，不断调整和完善治水思路，水利治理形态、功能布局和治水环境发生根本转变，水利在全市安全保障、城市特色形成、产业发展配套、群众生活质量提高和统筹城乡发展等方面承担的任务越来越多，发挥的作用越来越大。但是，与高速发展的经济社会相比，水利的支撑和保障能力仍显不足，水多、水少、水脏三大水问题依然存在，新时期水利建设和管理要求不断提高，水利改革发展任重道远。

常州水利面临着重大发展机遇。中共中央、国务院《关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）明确了新形势下水利的战略地位。省委、省政府《关于加快水利改革发展推进水利现代化建设的意见》（苏发〔2011〕1号）提出，要率先基本实现水利现代化，以水利现代化支撑和保障经济社会发展现代化。常州市委市政府《关于加快水利改革发展推进水利现代化建设的实施意见》（常发〔2011〕29号）进一步明确，力争用5年左右时间，全面建成水利综合保障体系，基本实现水利现代化。

为指导和推进常州市水利现代化建设，统筹谋划今后一段时期全市水利改革发展方向和建设重点，2011年5月，常州市水利局召开专门会议，启动和部署水利现代化规划工作，并委托江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司承担编制《常州市水利现代化规划》（以下简称《规划》）。2011年8月，市水利局邀请有关专家审议通过《规划》工作大纲；2012年1月，形成《规划》讨论稿，召开局系统负责人及部分专家讨论会听取意见；4月，形成《规划》征求意见稿，正式征求辖市、区和市政府相关部门、委办局意见；5月，进一步完善报告，经审议后形成《规划》送审稿，6月19日，通过省水利厅技术审查。根据审查意见形成报批稿。

本《规划》涉及范围包括常州市辖2市5区全部行政区域。现状基准年为2010年，规划水平年为2015年和2020年。《规划》根据全省水利现代化建设的统一部署，与流域、区域及省级上位规划衔接，与相关规划协调，以国民经济和社会发展规划为统领，以防洪除涝、水资源保障、水环境保护以及中小河流治理、农村水利建设等专业专项规划为支撑，客观分析了常州水利发展现状与存在的主要问题、面临的形势及发展需求，重点对常州水利现代化实现途径进行了顶层设计，提出了水利现代化六大体系的建设任务、重点工程及相关保障措施。《规划》经批准后，是全市水利现代化建设的纲领性文件。

目    录

1	水利发展现状与形势分析	1

1.1	基本情况	1

1.2	发展成就	3

1.3	存在问题	10

1.4	形势分析	14

2	水利现代化内涵与指标体系	18

2.1	目标内涵	18

2.2	基本特征	18

2.3	指标体系	20

2.4	现状水平	21

3	指导思想与总体目标	25

3.1	指导思想	25

3.2	基本原则	25

3.3	总体目标	26

3.4	战略布局	28

4	防洪除涝减灾工程体系建设	31

4.1	规划目标	31

4.2	主要任务	32

5	水资源保障体系建设	37

5.1	规划目标	37

5.2	主要任务	38

6	水生态保护体系建设	46

6.1	规划目标	46

6.2	主要任务	46

7	农村水利工程体系建设	53

7.1	规划目标	53

7.2	主要任务	53

8	水文化水景观体系建设	59

8.1	规划目标	59

8.2	主要任务	59

9	水管理与服务体系建设	63

9.1	水管理与公共服务	63

9.2	水利发展支撑保障	73

10	实施方案及效果评价	87

10.1	实施原则	87

10.2	近期行动计划	87

10.3	近期实施重点	88

10.4	投资分析	91

10.5	实施效果评价	93

10.6	环境影响评估	96

11	保障措施	98

11.1	建立组织机构，切实加强领导	98

11.2	落实责任分工，强化协调配合	98

11.3	拓宽融资渠道，保证投入增长	99

11.4	动员社会力量，促进公众参与	100

11.5	加强监督考核，完善评估机制	100

附表

附图

1 水利发展现状与形势分析

1.1 基本情况

1.1.1 自然地理

常州市位于江苏省南部、长江三角洲中部，北枕长江，东及东南与无锡联袂成片，西南与浙江省以天目山余脉相连，西与镇江毗邻，跨太湖流域湖西区和武澄锡虞区，地理位置在东经119°53′～120°02′，北纬31°44′～31°52′之间，市域总面积4385km²。

常州全境地势高低相间，地形复杂，山丘、平原、圩区兼有，西南部为丘陵山区，面积1012km²，约占全市总面积的23%；中部和北部大部分为平原，面积1595km²，约占36%；圩区主要分布在丘陵和平原交界处、洮滆腹部周围以及沿江地区，面积1253km²，约占29%；河湖水域面积525km²，约占12%。

常州北枕长江，东临太湖，腹部环抱洮、滆两湖，京杭运河穿城而过，境内河网纵横交错，湖、荡、库、塘星罗棋布，有各类河道2千余条，湖泊、湖荡20多个，大小库塘1.5万余座，构成“一江”、“三湖”、运河以及诸河港水系相互贯通的骨干水网。全市由南至北分成三大水系，南部为南河水系，骨干河道有南河、中河、北河等；中部为洮滆水系，主要有太滆运河、湟里河、北干河、中干河等；北部为运河水系，以运河为界又分为运北、运南水系，运北有浦河、新孟河、德胜河、澡港河、北塘河、舜河（三山港）等，运南有通济河、丹金溧漕河、武宜运河、采菱港、武进港等。

常州地处亚热带与中亚热带过渡地域，多年平均降雨量1089mm。降雨量年内和年际分布不均匀，丰水年份的降雨量是干旱年份的2~3倍，汛期6~9月降雨量约占全年的60%，春夏之交易形成连绵不断的梅雨，夏秋之际多台风暴雨，秋冬春季常有干旱；降水量区域分布也不均匀，西部丘陵山区偏大。降水量中约32%形成地表径流，多年平均本地水资源量约17亿m³。

1.1.2 社会经济

常州是一座有着3200年左右文字记载的历史文化古城。春秋末期（前547年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。于1949年设市。现辖金坛、溧阳2个县级市以及武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰5个区，共37个镇、21个街道办事处。

常州地理位置优越，地处长江三角洲腹地，交通便利，沪宁铁路、沪宁高速公路，长江、京杭运河等航道及奔牛机场组成了现代化水、陆、空立体交通网络，为社会经济发展提供了优良的基础设施保障。凭借良好的经济基础、强大的科技实力、高素质的人才队伍和日益完善的投资环境，全市经济社会持续稳定发展，已成为工农业具有一定水平、内外贸易兴旺、科技文教事业发达、城市基础设施配套比较齐全的综合型城市，并被国家确定为社会发展综合实验区，全国城市综合实力50强、投资环境40优之一。2010年，全市实现地区生产总值2976.7亿元，年末常住总人口达459万人，人均生产总值超过6.5万元。

目前，常州市正围绕“先进制造业发达、人民生活富裕的经济强市；历史文脉彰显、现代科教先进的文化名市；连东接西、承南启北的区域性枢纽城市；以人为本、人与自然和谐共存的生态城市”的发展总目标，全面推进现代化建设。

1.2 发展成就

中华人民共和国成立60多年来，在党和政府的领导下，全市投入水利资金近百亿元，水利建设从除害逐步转入兴利，由单一治水逐步走向综合开发和利用，先后经历了解放初的恢复期、上世纪七八十年代的大规模基础设施建设期、九十年代以治太治江等流域工程为龙头的治水高潮期，二十一世纪，进入以民生水利为重点的城乡统筹、治理与保护相协调的新阶段，水利治理形态、功能布局和治水环境发生了根本转变。全市抗洪排涝挡潮的防御工程体系日益完备，引排调蓄水源工程体系不断加强，农田灌排工程体系不断完善，水利在全市安全保障、城市特色形成、产业发展配套、群众生活质量提高和城乡统筹发展等方面，发挥着越来越大的作用。

（1）防洪除涝工程稳步推进，防洪减灾能力得到进一步提高

经过长期不懈的努力，特别是1991年大水后掀起治太治江水利建设高潮，水利基础设施建设全面加强，全市已基本形成由江、河、湖、库主要堤防和控制建筑物为主的能挡、能泄、能蓄、能调的防洪工程体系。先后完成了长江堤防达标、录安洲节点整治、环太湖大堤加固，以及魏村、澡港、武进港等水利枢纽，武澄锡西控制线口门建筑物、武宜运河改道等流域区域治理工程；沙河、大溪、茅东、塘马、前宋等5座大中型水库除险加固全面实施完成；大运河南移工程顺利实施，常州城市大包围运北片节点枢纽工程全面启动，横塘河北、北塘河、永汇河、老澡港河等枢纽相继建成，中心城区洼地除涝工程建设稳步推进；武南河、肖龙港、北塘河城区段等市域骨干河道整治、联圩并圩等工程建设陆续完成，防汛信息系统建设取得长足进步，全市防洪除涝减灾能力大幅提高。

目前，常州境内长江堤防基本达到“长江流域综合规划”50年一遇标准，河势得到基本控制。太湖流域能有效防御1954年型洪水，正逐步向防御不同降雨典型的50年一遇洪水过渡。区域基本建成“拦、蓄、泄”兼筹的防洪工程体系，防洪标准达到10~20年一遇。常州城区现状防洪能力约50年一遇；金坛、溧阳城市防洪能力为20年一遇。

（2）水资源保障能力不断提高，节水型社会建设取得初步成效

常州依靠本地产水、入境水和长江调水来满足用水需求，初步建立了水资源合理配置和优化调度体系。山丘区因地制宜建设水库、塘坝，平原区通过引调水工程建设与优化调度，基本保障了城乡供水安全，也促进了河网水体流动，有效提高了水资源保障经济社会发展与生态环境良性循环的能力。

常州市供水水源以地表水为主，供水总量稳步增长。2010年，全市总用水量28.51亿m³，其中农业用水12.78亿m³，工业用水12.42亿m³（其中电力用水量8.30亿m³），生活用水3.31亿m³（其中城乡居民生活用水量2.21亿m³）。

水资源保护、节约和高效利用力度不断加大。先后完成了《常州市水资源保护规划》、《常州市浅层地下水资源调查评价》、《常州市区禁采前后地下水情势初步分析》和《常州市节水型社会建设规划》等一批规划。节水型社会建设成效明显，建设项目节水“三同时”制度正在积极推行。以生态市创建为契机，以推进节水型社会试点载体建设和八大行业节水专项行动为重点，2010年，全市完成节水示范点、节水技改项目43个，年节水能力达到3317万m³，市区工业用水重复利用率达78%，万元地区生产总值用水量96m³，万元工业增加值用水量降至24m³，农田灌溉水利用系数提高到0.6。武进区节水型社会试点建设顺利通过省评估验收。

（3）河湖保护初显成效，水生态环境质量逐步提升

水环境综合整治稳步推进，以完成省政府提出的太湖治理目标为切入点，不断加大水环境保护力度。在控污截污力度加大的基础上，通过河湖综合整治，全市地表水环境质量整体上得到较大改善，水质恶化的趋势得到基本遏制，水环境保护初显成效。

2010年，全市废污水排放总量3.2亿t，其中工业废水排放量1.3亿t，生活污水排放量1.9亿t。全市集中式饮用水水源地水质达标率为97%；112个水功能区水质达标率为27.7%，其中河道水功能区达标19.6%，湖泊、水库达标80.0%。长江常州段水质维持Ⅲ类；滆湖、洮湖、钱资荡等湖泊水质总体为Ⅴ类，主要超标项目为总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮；沙河、大溪等10座水库水质总体为Ⅲ类水标准；其它区域水体基本维持Ⅴ类、劣Ⅴ类水。由于水环境保护力度加大，全市水体水质总体比2009年有所好转。

湖泊保护不断重视和加强。近年来，在太湖一级保护区内逐步开展退耕、退渔、退养和还林、还湖、还湿地工作；累计完成竺山湖湖体清淤8.6km²；拆除洮滆湖围网8.9万亩，建成2万多亩林地及湿地，启动了洮滆湖退田还湖工作，重点湖泊生态环境得到了有效保护。

持续开展河道整治。市河清水工程不断推进，通过控源、截污、清淤、生态修复等措施，河道黑臭发生率明显下降；结合 “三河三园”水上旅游线的实施，完成北塘河城区段与澡港河东支段整治、绿化、亮化等配套建设；加强城郊结合部和城区外围河道清淤、沟通整治建设，全面推开全市的水环境保护工作；通过新建或利用现有水利工程，加强片区调水工程建设，逐步形成全市水系应急水环境保护体系，切实巩固、提升和扩大全市范围内“清水工程”整治成果。

积极开展调水引流活水实践。针对枯水期河道水位偏低、水质恶化的情况，充分利用沿江和城区泵站积极开展河道活水实践，建立市河强制换水机制。近年来，常州市区实施“江水南调、西水东送”常态调水，有效改善了市河水质。县市、区也不断积累经验，逐步开展调水引流实践。

全市生态建设进一步加快，23项指标总体达到国家生态市建设标准，武进区、金坛市、溧阳市生态市（区）建设先后通过国家考核。全市先后顺利通过环保部组织的国家生态市技术评估和国家环保模范城市创建复查工作省级评估。

（4）农村水利成就显著，服务农村发展的功能基本健全

农村水利建设从解放初期以改善农业基本生产条件，提高农田灌排、降渍能力，正逐步向农村水利现代化发展。

近年来，全市各级水利部门以水利服务现代农业发展、促进农民增收和改善农村生产生活条件为主线，以小型农田水利建设、农村河道疏浚整治及长效管护、农村饮水安全等民生水利为重点，全面加快农村水利发展，农村水利基础设施不断完善，防灾抗灾能力进一步提高，服务民生能力进一步增强。

目前，全市建成千亩以上圩区268个，防洪圩堤长1566km；固定灌排站3107座（其中规模1m³/s以上的448座，1m³/s以下的2659座）；塘坝1.5万余座，有效库容0.9亿m³；灌溉渠道1万余km，配套渠系建筑物14万余座。全市建成有效灌溉面积达194.8万亩，约占耕地面积的88%；旱涝保收田达149.5万亩，约占耕地面积的68%；节水灌溉工程控制面积达96万亩，占有效灌溉面积的49%。依托中央财政支持小农水工程建设的契机，在实施小型农田水利专项工程的基础上，武进区、溧阳市、金坛市、新北区均争取到中央财政小型农田水利重点县项目，农田水利建设力度进一步加大。

（5）水利内涵不断丰富，水文化水景观格局初步形成

常州市位于长江下游的太湖流域，是吴文化的中心地带，有“中吴要辅，八邑名都”之称。常州城依水而建，因水而兴。自晋太康年间，建内子城、修护城河开始，到后来建外子城、罗城、新城，形成了独特的“四城四河”，城中有河、城河相依的格局，常州城市的发展始终伴随着水系的外延与拓展，与水息息相关。市域南部的淹城是我国目前保存最完整的春秋时期的地面城池遗址，为独特的子城、子城河、内城、内城河、外城、外城河“三城、三河”格局；古代常州交通“以船为车”， “中华第一橹”、“天下第一舟”均出自常州；《舟泊常州》、《阳湖晚归》等一些描绘常州水乡特色诗篇广为流传。

千年古运河穿城而过，是常州的母亲河，运河水孕育了常州城市、格局了常州街巷、带动了常州经济、奠基了常州文化。古运河是常州最具文化积淀的构想符号之一，是集常州城市历史、文化、地理、经济等资源于一体的城市综合品牌。常州历来十分重视古运河保护，持续开展运河水环境综合整治，修复滨水生态系统，扩展绿化、净化、亮化空间，构建宜人宜居生态环境，为常州可持续发展和古运河文化弘扬奠定了基础。

除了厚重的古运河文化，江南常州的水，处处都彰显着文化内涵，市区白荡湖，武进西太湖、宋剑湖，金坛洮湖、溧阳天目湖；环太湖千亩生态湿地等等，水文化载体充实，水文化内容丰厚。目前，水利工程建设也越来越注重文化景观开发，“一带五区”的北塘河水利风景区通过省级考评验收。

（6）水管理与公共服务日趋规范，服务能力不断提升

随着经济社会的快速发展，全市水管理与公共服务水平不断提升，制度建设不断完善，日常管理日趋规范，初步建立了适应常州经济社会发展要求的水利管理与公共服务体系。

《江苏省水资源管理条例》（2003年修正）颁布实施后，全市水法规体系不断完善，依法治水取得明显进展。《常州市城市防洪规划》等一批重要规划得到批准实施，水利规划体系逐步完善，为全市水利建设提供科学依据。水资源管理得到加强，实行了水资源论证制度、取水许可制度和水资源有偿使用制度，对水权、水市场和建设节水型社会进行了积极的探索。通过开展普法宣传、执法巡查和查处典型水行政违法案件，以及征收水行政规费等措施和手段，有效规范了全市水行政管理秩序；水政监察队伍不断壮大，执法装备水平进一步提升，全市范围内已建立支队、大队、中队三级联网、层级联动、各司其职、合力办案的水政监察组织网络体系。水利工程建设和管理水平得到提高，全面推行了建设管理“四项制度”；开展了水管单位体制改革工作，积极开展省级水利工程管理单位达标创建工作，全市水管单位达标率25%，塘马水库管理所、长江处澡港枢纽管理所、武进区太湖堤闸工程管理处相继通过省一级水利工程管理单位考核验收。加强了涉河（湖）项目建设管理和市河数字化长效系统管理，积极推进湖泊管理和保护工作，建立完善了水库的长效管理机制。水利人才培养和教育进一步得到重视和加强。城市水务一体化有序推进，自1999以年，武进区被确定为第一批水务一体化试点单位以来，两个县级市也不断加快改革进程。水利基础工作水文站网建设和水文水资源监测工作逐步得到加强，形成了基本站网、专用站网和实验站组成的水文站网体系。

1.3 存在问题

对照省第十二次党代会提出的“全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程”的总体要求，常州水利发展与改革还存在许多薄弱环节。突出表现在：防御流域洪水的安全体系还不完善，区域防洪除涝能力成为明显短板；水资源保障能力还不高，水环境保护压力尚未根本缓解；水利能力的提高仍然主要依靠工程规模的扩张，水利管理和科技进步的贡献还不显著；水利人才队伍建设和基础工作亟待加强，阻碍现代水利发展的体制机制性问题还有待于进一步解决。

（1）防洪除涝减灾体系还不完善，整体水平亟待提高

近年来，全市水利防洪保安工程建设正在逐步推进，但整体发展水平仍然滞后，已成为制约国民经济又好又快发展的主要因素之一。全市综合防洪除涝减灾体系尚不完善，水利基础设施相对薄弱，应急能力不强。

目前，长江录安洲节点河势还需进一步稳固；太湖流域防洪标准尚未全面达到50年一遇；区域治理进展缓慢；常州市中心城区防洪能力偏低，防洪节点枢纽工程仍在建设过程中，大包围堤防工程尚未起步；县市（区）城区、重点集镇防洪工程也基本处于起步或建设阶段，部分开发区、园区水利设施配套不足，防洪安全保障程度低；农村部分圩区防洪能力明显不足，排涝设施老化失修。

（2）水资源利用效率低，供水保障能力不高

常州市虽然年降雨量丰富，但由于降水时空分布不均、经济社会发展布局与水资源配置格局不相适应以及河湖水污染等因素，水质型缺水较为严重；全市科学合理的水资源配置格局尚未有效形成，水资源综合调控能力不强，金坛、溧阳等西部丘陵山区供水保证率不高；城市饮用水源结构单一，区域供水格局尚未完全形成，常州城市供水系统脆弱性和应急调度功能的薄弱性依然存在。

全社会节水意识仍有待加强，节水管理手段不足，用水效率不高，水资源浪费现象依然存在。水资源管理体制不顺，供水、用水、节水、防污等行政管理职能交叉，某些方面监管脱节，不利于水资源的合理配置和利用。

（3）水污染依然严重，河湖保护和综合治理压力大、任务重

由于经济的迅猛发展，人口的快速膨胀，工业持续高速增长，全市水环境保护压力巨大，水生态环境治理形势依然严峻。2010年，常州市河湖水质比2009年略有好转，但水体污染覆盖面仍较大，112个水功能区水质达标率仅为27.7%， 129个监测断面中，Ⅴ类及劣Ⅴ类水断面比例高达69%。滨江重化工区对长江饮用水源地仍存在潜在威胁，农村生活污染源与乡镇企业的无序布点，对农村集中饮用水源地水质安全存在着较大隐患，长效管理任务艰巨。滆湖富营养化未得到有效控制，洮湖水质总磷、总氮指标居高不下。

（4）农村水利工程设施老化失修，综合保障体系不够完善

农村灌排设施大部分建于上世纪七十年代前，已进入老化更新期，由于面广量大，部分工程至今未得到更新改造，影响工程的功能和效益的发挥；灌溉设施与灌溉面积不协调，能耗、水耗浪费严重；灌排工程配套率仍偏低，灌溉效率不高，不能适应现代农业发展要求。农业圩区圩外河道堤防主要为土堤，受雨水、风浪、船行波冲刷，坍塌较严重，现有千亩以上圩区防洪除涝达标率不足三分之一；部分圩区排涝标准低，排涝设施老化，影响排涝安全。基层水利服务体系存在机构不完善，编制不到位、经费不落实、队伍不稳定等问题，影响农田水利建设管理、防汛防旱和民生服务。

城乡一体化和开发区建设进程中，农村水系遭到破坏的情况时有发生，乡镇河道、沟塘被蚕食占用，人为阻断水系、设障较普遍，导致农村河道引排能力受到影响，调蓄能力降低，河道功能明显退化。

（5）水利信息化水平仍然不高

水利信息化建设起步较早，取得了一定成果，但与水利现代化建设的要求还有较大差距。一是缺乏有效的管理机构和相应专业人才，信息化项目建设与运行管理的状况较差，维护管理不到位；二是自动数据采集与自动监控系统还不完善，信息资源严重不足，数据更新不及时；三是应用基础薄弱，已建的业务系统规模较小，决策支持能力差，难以满足水利事业快速发展的需要。

（6）水利发展体制机制有待完善

现行的管理体制还不适应水利发展和改革的需要。最严格的水资源管理制度尚未根本确立；河湖管理制度仍需完善；水利分级建设和分级管理机制还不够完善，水利建设管理能力难以满足水利现代化大规模建设及专项整治要求；防汛防旱应急能力需要进一步提高；水法规体系不够健全，水行政执法队伍有待加强，设备与资金配套不足；水利人才队伍结构性矛盾较为突出，高层次水利人才特别是中青年领军型人才紧缺；水利投入的稳定增长机制尚未形成，投入不足仍然是制约水利发展的重要因素；水文监测能力仍较薄弱，技术支撑水平有待进一步提高。

1.4 形势分析

围绕率先基本实现现代化总目标，大力推进创新型经济发展，全面加快国民经济和社会发展公共基础设施建设。水利作为重要基础设施之一，是经济社会发展不可替代的基础支撑，必须适应经济社会发展新要求、水资源条件新变化、人民群众新期待，加快水利改革发展，全面推进现代化建设进程，进一步完善水利发展思路，转变水利发展模式，提高防洪减灾、水资源配置、水环境保护、服务民生能力，为常州市经济社会又好又快发展提供保障。

（1）优质高效发展经济，持续优化经济结构，显著提升创新能力，要求强化水安全保障体系建设

目前，常州市正处于转型升级、向现代化目标迈进的关键期。全市经济社会发展积蓄了强大的转型腾飞力量，科技创新、管理创新、机制创新不断积累，全市发展环境总体趋好，创新制度和体系将更加完善，公众基本科学素养大幅度提高，以服务经济为主的产业结构和“一核八园”产业布局逐步形成，现代产业体系逐步构建，城市现代化建设步伐加快，城市功能布局更加合理，现代化城市功能更加完善，功能区域合理分明、基础设施配套完善、农村改革重点突破的良好局面将基本形成，公共服务改善民生能力更加显著。紧紧围绕“两个率先”、实施“四大战略”，打造常州“创新创业城、现代产业城、生态宜居城、和谐幸福城”，水利具有不可替代的基础支撑作用，必须与城市发展相适应，适度超前，率先基本实现水利现代化，来保障和推进经济社会现代化。

在全球气候变暖、极端天气频度与强度增加，水旱灾害威胁加剧的情势下，全市经济总量迅猛增加，城市化进程进一步加快，社会财富不断持续积累，洪涝损失风险进一步加大，亟需加强安全水利建设，持续提升流域性防洪、区域治理、城市防洪以及农村圩区、山丘区治理等总体标准，构建水安全保障体系。

（2）更加注重保障和改善民生，要求全面加快以农村水利为重点的民生水利建设

常州市坚持把重视民生、保障民生、改善民生摆在水利工作的突出位置。随着时代的进步、经济的发展，要求把人民群众的根本利益持续作为水利工作的出发点和落脚点，把解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利问题作为水利工作的优先领域，突出解决民生水利问题，提高水利服务民生的能力，保障水利建设和改革的成果惠及全体人民群众。

按照紧紧围绕民生幸福这一经济发展根本目的，着力改善和提高民生水利水平，要求抓好事关人民群众切身利益和基本生活要求的水利建设，要求全面加强以农村饮水安全、县乡河道疏浚、水环境治理、田间工程配套与节水改造、圩区治理、山丘区水源工程为重点的农村水利建设。

积极发展现代农业，以提高农业效益、促进农民增收为中心，是常州市“十二五”及今后五年的现代产业体系构建的重要组成部分，要求围绕改善农民的生产生活条件，提高粮食综合生产能力，保障农村经济社会可持续发展，全面提升农田水利基础设施水平，彻底改变灌排设施陈旧老化、建筑物配套不全等农村水利旧貌，加大小型农田水利建设力度，推进高效节水灌溉设施建设，提高农村圩区防洪排涝能力，建立功能齐全、长效管护的农村水利工程体系，保障农业旱涝保收，优质高效。同时，进一步巩固国家生态市建设成果，深入推进城乡河道整治，改善水环境质量，提升城乡面貌，因地制宜开展生态绿地系统建设，保障居民良好的生产生活环境。

（3）转变经济发展方式，增强可持续发展能力，要求切实加强水资源管理与保护

常州市水利建设成就卓越，但水多、水少、水脏三大水问题依然存在，亟需切实解决洪涝安全、干旱缺水、水污染问题。加快转变经济发展方式是常州市今后较长一段时期的发展主线，作为经济建设的基础支撑和保障，水利建设要求与时俱进，加大改革创新，构建适应转变经济发展方式的涉水事务现代化体系，更加注重传统水利向现代水利的转变、更加注重工程措施和非工程措施的结合、更加注重城乡水利的协调发展、更加注重水利管理服务能力的提升。转变经济发展方式，明显增强可持续发展能力，要求切实加强水资源管理与保护，转变用水方式，真正把治水思路从注重水资源开发转到水资源节约、保护和优化配置上来，积极落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理与河湖保护，深化节水型社会建设，保障经济社会可持续发展。

（4）健全基本公共服务体系，要求着力提高水利行业社会管理与公共服务能力

加强公共服务和社会管理创新，提升城市现代化管理水平，必须健全水利科技创新体系，加强水利关键技术研发与推广应用，提升水利信息化水平，以水利信息化引领水利现代化建设。深化改革和制度创新是促进转型升级的主要动力，水利现代化建设作为经济社会现代化建设的重要组成部分，必须深化改革，加快制度创新，构建有利于水利科学发展的制度体系。大力实施科技强市和人才强市战略，推行人才优先原则，充分发挥科技第一生产力和人才第一资源作用，要求建立一支结构合理、素质精良的创新型水利人才队伍。

2 水利现代化内涵与指标体系

2.1 目标内涵

水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，是与百姓生活息息相关的民生实事。水利现代化是以先进的科学技术与手段建设和改造水利基础设施，以科学的手段管理，以知识培养专业水利队伍建设，从传统的工程水利向可持续发展水利转变的动态过程。

服务常州市率先基本实现现代化目标，常州市水利现代化的具体内涵是：以加快转变经济发展方式为主线，以科技创新为动力，大力推进水利基础设施建设与改造，努力控减水旱灾害威胁，保障城乡人民生活和生产供水，美化河湖库生态环境，继承和发扬江南水文化特色，支撑和服务现代高效农业体系，突出水利现代化人才培养，提高水利公共管理服务能力和机制创新能力，实现“水润龙城，泽惠民生”的常州水利发展目标。

2.2 基本特征

水利现代化是在科技和产业革命的推动下，由传统水利向现代水利多层面、全方位，以科技为动力，因地制宜，符合区域发展特性的转变过程，主要包括水利观念的现代化、水利建设和管理手段的现代化、水利信息化以及管理方法的科学化等。

1．适应经济社会发展要求的动态目标

不同的经济社会发展阶段，水利现代化要求和建设内容不同，水利现代化是适应经济社会基本现代化要求而确定的水利发展过程中的一个阶段性目标。水利现代化的实现，需要全社会的通力协作、共同推进，现代化建设成果需要全社会来检验和认同。

2．科学的治水理念和思路

科学的治水理念和思路是实现水利现代化的首要前提和重要保障，现代水利的基本任务包括水资源的安全管理、科学利用和有效保护。水利现代化建设首先要尊重水的自然规律，以满足经济社会发展对水资源的合理增长需求为目标进行科学、合理治水，形成符合常州实际、适应常州水利发展的高水平的水利建设思路，为常州市水利现代化建设指明方向。

3．高标准的水利基础设施

具备安全可靠的防洪减灾能力和资源保障能力，是水利现代化的能力水平标志。通过水利现代化建设，建成全市“体系完整、设施完备、功能齐全”的高标准的水利基础设施体系，即标准较高、协调配套的防洪排涝减灾体系，配置合理、利用高效的水资源保障体系，管理严格、生态健康的水环境保护体系，古今结合、彰显特色的绿色水文化体系，功能完备、长效管护的农村水利工程体系，依法行政、有序规范的水利社会服务体系。

4．先进的技术装备与信息化管理手段

现代化的水利必须具备先进的技术装备和信息化管理手段。要求工程建设施工的机械化，工程管理自动化、智能化，水文预测预报的精准快捷化，水资源管理的精确化，河湖资源管理的规范化，防汛防旱运行调度和应急管理的决策科学化，行政执法能力及快速应对突发事件的先进技术装备等。要引进或吸收国际最新的水文、勘探、规划、设计、建设、管理等方面的先进技术，以先进的科技手段创新水利发展模式，通过物联网、信息系统、决策支持系统建设，构建“数字水利”平台和科技创新体系等。

5．机制健全、公平高效的水管理和公共服务保障体系

现代化水利要求制度规范和依法管理，应建立最有效能的管理体制、最严格的保护制度、最权威的法规体系、最公平化和人性化的公共服务能力。高层次的人才队伍和高素质的职工队伍，是水利现代化的核心保障，水利现代化建设与管理，需要建设一支知识面更宽、专业能力更强、执法水平更高的高层次人才队伍和高素质的职工队伍。水利现代化要以智能精细的水利管理提升公共服务水平，通过水管理机制体制改革，统筹城乡一体化水利管理建设，促进水利公共服务公平化、人性化。

2.3 指标体系

为科学引导水利现代化建设，动态监测和评估水利现代化进程，采用共性与特性相结合、定性与定量相结合的评价思路，按照表征明显、便于考核等原则，《江苏水利基本现代化指标体系》确定了6大类22项水利现代化评价指标及其目标值，并设立“人民群众对水利基本现代化建设成果满意程度”评判指标。6大类分别为：防洪减灾工程能力、水资源供给与效率水平、河湖水质与水生态状况、农田水利保障能力、水管理能力、发展保障能力；同时，对应“六大类”，突出重点，设立了6项关键性指标，分别为流域防洪达标率、万元GDP用水量、集中式饮用水源地水质达标率、旱涝保收田面积率、水利工程设施完好率和水利投入政策到位率。根据重要程度综合确定指标权重，参考国内外先进水平，并与相关规划相衔接，确定了各指标的基本现代化目标值。

根据全省水利现代化建设的统一要求，当综合得分达到90分以上，单项指标实现程度达到80%以上（其中关键性指标达到90%以上），人民群众对水利基本现代化建设成果满意程度达到70%以上时，即判定为基本实现水利现代化。

参照《江苏水利基本现代化指标体系》，结合本地特点和发展实际，优选确定23项指标，构成常州市水利基本现代化指标体系（表2.1）。对应《江苏水利基本现代化指标体系》，增加“圩区防洪除涝达标率”指标，并适当调整指标权重。

2.4 现状水平

根据6大类23项基本现代化指标的目标值和权重要求，对常州市水利现代化现状水平进行分项评估，以分析问题、诊断短板，为科学制定水利现代化发展目标、建设任务和实施重点提供依据。

2010年，常州市水利现代化现状水平综合得分接近80分，总体处于全省平均水平；6大体系得分介于66.2~87.9分之间，其中，河湖水质与水生态状况得分最低，且明显低于全省水平，防洪减灾工程能力的实现程度亦低于80%，见图2.1。

常州市水利基本现代化指标体系

表2.1

| 序号 | 指 标 | 权重(%) | 目标值 | 现状实现程度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防洪减灾工程能力 | 20 |  |  |
| 1 | 流域防洪达标率* | 8 | 按流域防洪规划标准 | 86.0 |
| 2 | 区域防洪除涝达标率 | 6 | 水库按规范，骨干河道防洪20-50年一遇；排涝20年一遇 | 80.3 |
| 3 | 城市防洪达标率 | 4 | 防洪按规划标准；河道排涝20年一遇 | 79.9 |
| 4 | 圩区防洪除涝达标率（千亩以上）△ | 2 | 防洪按历史最高水位不出险；农业圩区排涝按日雨200mm雨后一日排出 | 30.0 |
| 二 | 水资源供给能力与效率水平 | 16 |  |  |
| 5 | 供水保证率 | 7 | 农业80~95%，重点工业95%，生活97% | 90.4 |
| 6 | 万元GDP用水量* | 6 | 60m3 | 86.5 |
| 7 | 万元工业增加值用水量 | 3 | 18m3 | 84.5 |
| 三 | 河湖水质与水生态状况 | 17 |  |  |
| 8 | 水功能区水质达标率 | 8 | 85% | 40.2 |
| 9 | 集中式饮用水源地水质达标率* | 3 | 100% | 97.0 |
| 10 | 水域面积率 | 4 | 不低于现状 | 90.0 |
| 11 | 水土流失治理率 | 2 | 85% | 75.8 |
| 四 | 农田水利保障能力 | 12 |  |  |
| 12 | 旱涝保收田面积率* | 5 | 85% | 81.4 |
| 13 | 灌溉水利用系数 | 3 | 0.65 | 88.6 |
| 14 | 农村河道有效治理率 | 4 | 95% | 79.1 |
| 五 | 水管理能力 | 20 |  |  |
| 15 | 水资源管理达标率 | 3 | 100% | 81.4 |
| 16 | 骨干河湖管理达标率 | 3 | 100% | 84.0 |
| 17 | 水利工程设施完好率* | 6 | 骨干工程95%，农水工程80% | 81.8 |
| 18 | 防汛防旱管理与应急能力 | 6 | 100% | 79.2 |
| 19 | 基层水利管理服务水平 | 2 | 90% | 73.1 |
| 六 | 发展保障能力 | 15 |  |  |
| 20 | 重要水管理事项有效实施率 | 3 | 100% | 84.7 |
| 21 | 水利投入政策到位率* | 6 | 100% | 89.4 |
| 22 | 人才结构达标率 | 3 | 90% | 83.7 |
| 23 | 水利科技信息化水平 | 3 | 90% | 79.0 |
| 评判 指标 | 人民群众对水利基本现代化 建设成果满意程度 |  | 70% |  |

注：＊为关键性指标；△为省指标以外新增指标。

图2.1常州水利现代化现状水平评估结果示意图

23项单项指标评估，从低分到高分，圩区防洪除涝达标率、水功能区水质达标率、基层水利管理服务水平、水土流失治理率、水利科技信息化水平、农村河道有效治理率、防汛防旱管理与应急能力、城市防洪除涝达标率等8项指标还明显低于80分，表明圩区防洪排涝能力低、水环境质量差、基层水利能力薄弱等，这些是全市水利目前存在的短板，也是水利现代化建设的重点。得分介于80～90分的有“流域防洪达标率、区域防洪除涝达标率、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、旱涝保收田面积率、灌溉水利用系数、水资源管理达标率、骨干河湖管理达标率、水利工程设施完好率、重要水管理事项有效实施率、水利投入政策到位率、人才结构达标率”等指标，今后应加强这些方面的建设。得分在90分及以上的指标主要有“供水保证率、集中式饮用水源地水质达标率、水域面积率”等，应进一步巩固提高。

分项指标评估结果见图2.2。

图2.2 常州水利分项指标现状水平评估结果示意图

3 指导思想与总体目标

3.1 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，全面落实2011年中央、省委一号文件和常州市委29号文件精神，紧紧围绕常州市经济社会发展总体要求和率先基本实现现代化的总目标，把水利作为基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，把水景观、水文化作为提升城市形象的有力手段，坚持科学治水、依法治水、依法管水，更加注重水安全、水资源、水环境和水文化统筹，更加注重大中小工程配套，更加注重城乡水利协调，更加注重工程措施和非工程措施结合，深化水利改革，加强水利建设，强化水利管理，不断提高水利的防洪保安、水资源保障、水环境保护、水景观开发和服务民生能力，促进水利可持续发展，走出一条具有常州特色的水利现代化发展道路。

3.2 基本原则

一是以人为本、人水和谐。遵循水的自然规律和经济社会发展规律，正确处理人与自然、人和水的关系，合理开发、优化配置、全面节约、有效保护、高效利用水资源。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的水利问题，大力发展民生水利，让人民群众得益受惠。

二是全面规划、突出重点。统筹防洪除涝、水资源配置、生态环境保护等体系建设，突出具有常州特色的优势领域和相对薄弱的重点领域；统筹工程措施和非工程措施协调应用，统筹城乡水利共同发展，抓住主要矛盾，合理确定规划目标、主要任务及实施方案。

三是支撑发展、服务民生。水利作为重要的基础设施，在不断适应经济社会发展需求的同时，要全面支撑社会经济的转型发展，创新发展，同时为改善民生，提升人民幸福感和归属感，提供有力的保障。

四是改革创新、适度超前。创新机制，深化改革，积极践行可持续发展的治水思路，加强重点领域和关键环节改革攻坚，破除制约水利发展的体制机制障碍，转变水利发展方式，构建完善现代水利发展格局。作为基础设施建设的优先领域，高起点、高标准、适度超前地进行水利现代化建设。

五是政府主导、社会参与。加大公共财政对水利发展的保障力度，鼓励社会资本参与水利基础设施建设，支持农民参与农村水利建设管理，形成政府社会协同治水兴水的合力。

3.3 总体目标

以基本实现水利现代化为总目标，通过工程和非工程措施，建成适应经济社会现代化要求的高标准水利综合保障体系，展现“龙源碧波润三湖、城乡安澜惠民生”的常州水利现代化愿景。

到2015年，全面提升水旱灾害防御能力和防洪减灾应急能力；显著提高经济社会发展和人民生活用水安全保障能力；明显改善人居水环境；持续提高农村生产、生活的水利条件；彰显龙城绿色水文化；提高水利社会服务能力。全市水利现代化综合得分达到90分以上，单项指标实现程度达到80%以上，关键性指标超过90%，人民群众对水利基本现代化建设成果的满意程度达到70%以上，基本实现水利现代化。到2020年，充分实现水利的综合功能，进一步提升水利现代化水平，更好地支撑和保障经济持续稳定健康发展。

适应常州市基本实现现代化进程，适度超前安排，推进水利现代化建设，对应基本现代化指标体系，确定分阶段水利发展目标值见表3.1。

常州市水利现代化发展目标

表3.1

| 序号 | 指 标 | 规划目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年 | 2020年 |
| 1 | 流域防洪达标率* | 95% | 100% |
| 2 | 区域防洪除涝达标率 | 85% | 95% |
| 3 | 城市防洪达标率 | 90% | 100% |
| 4 | 圩区防洪除涝达标率（千亩以上） | 80% | 100% |
| 5 | 供水保证率 | 95% | 97% |
| 6 | 万元GDP用水量* | 60m3 | 40m3 |
| 7 | 万元工业增加值用水量 | 15m3 | 10m3 |
| 8 | 水功能区水质达标率 | 70% | 80% |
| 9 | 集中式饮用水水源地水质达标率* | 100% | 100% |
| 10 | 水域面积率 | 100% | 100% |
| 11 | 水土流失治理率 | 90% | 95% |
| 12 | 旱涝保收面积率* | 80% | 85% |
| 13 | 灌溉水利用系数 | 0.65 | 0.70 |
| 14 | 农村河道有效治理率 | 90% | 95% |
| 15 | 水资源管理达标率 | 100% | 100% |
| 16 | 骨干河湖管理达标率 | 95% | 98% |
| 17 | 水利工程设施完好率* | 90%/85% | 95%/90% |
| 18 | 防汛防旱管理与应急能力 | 90% | 95% |
| 19 | 基层水利管理服务水平 | 85% | 90% |
| 20 | 重要水管理事项有效实施率 | 95% | 100% |
| 21 | 水利投入政策到位率* | 100% | 100% |
| 22 | 人才结构达标率 | 85% | 90% |
| 23 | 水利科技信息化水平 | 80% | 90% |

注：2015年、2020年部分目标值为相对于基本现代化目标值的实现程度。

3.4 战略布局

建成“六大体系”，即：

标准较高、协调配套的防洪除涝减灾工程体系；

配置合理、利用高效的水资源保障体系；

管理严格、生态健康的水环境保护体系；

功能完备、长效管护的农村水利工程体系；

古今结合、彰显特色的绿色水文化水景观体系；

依法行政、有序规范的水利社会服务体系。

（1）标准较高、协调配套的防洪除涝减灾工程体系

增强水安全保证能力，构建流域、区域、城市及农村不同层次有机结合的防洪除涝工程体系。依托流域、区域防洪标准的提高，加快常州市中心城区及各县市区防洪除涝工程建设，形成城乡一体的防洪保安工程体系，加快由控制洪水向洪水管理的转变，着力提升洪水调度和灾害应急管理能力，设计标准内洪水能有效防御，超标准洪水有对策。

（2）配置合理、利用高效的水资源保障体系

提升水资源保障能力，严格确立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条“红线”，落实最严格水资源管理制度；完善骨干供水网络，显著提高全市水资源调控和供水保障水平；加强饮用水源地保护，加快第二水源和应急备用水源地规划建设，保障城乡供水安全；扎实推进以节水减污为重点的节水型社会建设，全面提高水资源高效利用水平。

（3）管理严格、河湖健康的水生态保护体系

严格水功能区管理，实行水域纳污总量控制管理，加强河湖库水域保护，维护河湖健康。以节水减污为前提，采取“截污、清淤、畅流、调水、生态修复”等多种措施，配合抓好新孟河国家治太重点工程推进，继续加大全市城乡水环境综合治理，加强河湖生态清淤和生态修复，推进清水通道和湖泊退田还湖工程实施，优化水利工程调度，继续开展调水引流，形成水体有序流动格局，有效保护江河湖库水质，水环境改善明显。加强山丘区和平原沙土区水土流失治理，有效防治水土流失。

（4）功能完备、长效管护的农村水利工程体系

加强农村饮水安全工程建设，提高山丘区农村饮水安全保障覆盖面。持续开展农村河网水系综合整治，加快建立河道疏浚整治轮浚机制。实施以小型灌排设施达标配套为重点的高标准农田水利建设，提高农业综合生产能力。进一步加大圩区综合治理力度，开展圩堤达标和排涝设施建设，提高圩区防洪除涝能力。建立农村河道和农田水利工程长效管护机制，提高农业灌排基础设施服务水平。努力实现农村河网引排通畅，农田水利设施标准化装备，灌、排、降、控功能完善，工程管护完好，基层水利管理服务体系完善，城乡同网、同质供水，农村生活环境优美。

（5）古今结合、彰显特色的绿色水文化水景观体系

以传承龙城水文化、弘扬水利精神为核心，在河湖水系保护的基础上，结合河道治理与湖泊修复，开发水域空间的景观与休闲娱乐功能，挖掘水文化内涵。加强水文化载体建设，保护和恢复一批具有历史文化内涵的河道水系，打造具有示范作用的景观水利工程。注重非物质水文化建设，弘扬创新科学治水理念，组织水文化创作活动，展示常州水利文化史的光辉与灿烂。

（6）依法行政、有序规范的水利社会服务体系

进一步深化水资源管理体制改革，全面落实最严格水资源管理制度，提高水资源综合管理能力和水平；进一步完善水利规划体系，加强建设管理体制改革，积极推进河湖工程管理，完善防汛防旱办事机构，加强防汛防旱办事机构能力建设，提高防汛防旱应急保障能力。完善水利法规体系，积极推进依法治水，依法行政能力明显增强。建立稳定增长的水利投入机制，建设适应现代化要求的人才队伍，为水利现代化建设提供强有力的资金保障和人才支持。加强科技创新，以水利信息化引领和推动水利现代化。建立与全市水利及经济社会发展相协调的保障型、技术型现代水文服务体系，以水文现代化支撑水利现代化。

4 防洪除涝减灾工程体系建设

4.1 规划目标

建成标准较高、协调配套的防洪除涝减灾工程体系。流域、区域防洪能力进一步巩固提高，城镇防洪除涝全面达标，流域、区域、城市防洪除涝工程体系完善，防洪减灾应急管理能力得到切实加强，设计标准内洪水能有效防御，超标准洪水有对策。

（1）流域防洪

2015年，长江干流安全防御1954年型洪水，沿江工业区（北部新城开发区段）干堤逐步达到防御100年一遇洪潮水位标准，干流河势得到基本控制，重点险工完成消险，录安洲节点（岸段）保持基本稳定；太湖流域巩固1954年型50年一遇防洪标准。

2020年，继续巩固长江堤防防洪能力，河势得到进一步有效控制；太湖流域能防御不同降雨年型的50年一遇洪水，重点防洪工程按照防御流域100年一遇洪水标准建设。

（2）区域治理

2015年，骨干支流及区域重点排水河道的防洪标准达到20~50年一遇，除涝标准达到10~20年一遇。

2020年，区域重点排水河道的防洪标准基本达到50年一遇，区域除涝标准得到进一步巩固提高。

（3）城市防洪排涝

2015年，常州市中心城区运北片防洪标准基本达到200年一遇，湖塘片、采菱东南片、潞横革新片基本达到100年一遇，金坛、溧阳城市防洪标准达到50年一遇，集镇和重要工业园区根据所在区域、保护范围以及重要程度、经济总量等因素确定防洪标准。城市市区（含县级市、区）和重要集镇河道排涝标准为20年一遇，雨水管网排水标准1~3年一遇，重要干道、重要地区3~5年一遇，特别重要地区结合区域特点适当提高。

2020年，城市防洪除涝能力整体达标，全面建成以洪涝管理为主的高标准防洪除涝减灾体系。

4.2 主要任务

沿江以保障防洪安全和河势稳定为重点,实施长江堤防防洪能力提升改造、巩固重要节点，为岸线合理开发利用创造条件。太湖流域在已实施完成的十一项治太骨干工程的基础上，以太湖洪水安全蓄泄为重点，积极推进流域骨干通江河道实施，扩大流域洪水北排长江能力；针对环太湖大堤存在的薄弱环节，继续实施环太湖大堤后续工程。

紧抓国家引江济太工程建设契机，依托流域防洪工程体系，推进区域治理骨干工程联动建设，着力解决跨区域治理进展滞后问题。湖西区进一步扩大洪水北排长江出路，中部平原圩区发挥洮滆湖及河网调蓄能力，东部整治入湖河道；武澄锡区继续完善高低片控制线，实施骨干河道治理，提升区内河网调蓄功能；推进区域中小河流治理，提高区域防洪除涝能力。

城市防洪在流域和区域防洪工程体系的基础上，根据各片区地形水系、现有防洪设施及重要程度等要求，因地制宜建设保障城市水安全的防洪除涝格局。常州市区重点完成包围圈节点工程和外围堤防及河道整治，提高市区防洪除涝能力。加快推进县市、区城市防洪排涝工程建设，基本形成稳固的城市群防洪保安体系；加强开发区、园区开发过程中防洪除涝提标配套建设。

4.2.1 流域防洪

（1）长江流域

按照“固堤防，守节点，稳河势，止崩坍”的工程布局，全面实施沿江堤防提标改造建设，长江干堤提高到100年一遇防洪标准；继续巩固录安洲节点稳定，重点加强水下护岸工程建设，实施录安洲洲头抛石护岸工程，稳定河势，保障防洪安全。

（2）太湖流域

负责实施新沟河延伸拓浚常州段工程，完成相应配套水系调整内容，包括澡港水利枢纽扩容、澡港河东支拓浚、北塘河疏浚、芦蒲港疏浚等。积极推进新孟河延伸拓浚工程，完成运河以北浦河水系调整，包括黄山河整治及立交地涵、东陆大沟疏浚及排涝站扩建等；实施运河以南永安河水系调整，包括永安河拓浚及入运河口采菱港南枢纽等。推进环太湖大堤后续工程建设，满足100年一遇太湖防洪需要。

4.2.2 区域治理

湖西区在现有防洪工程体系基础上，根据高水高排、山圩分治的原则，在充分发挥丘陵山区大中型水库拦截、平原腹部湖泊河网蓄泄能力的基础上，东部进一步沟通和拓浚入湖通道，增加入湖能力，北部进一步增加排江能力，并增强运河水系与洮滆水系之间的联系，减轻下游及山前平原的防洪压力。重点实施洮、滆湖综合治理以及南河（溧阳城区段）、丹金溧漕河（金坛、溧阳城区段）整治、德胜河应急整治工程等。

武澄锡区以太湖流域防洪工程为基础，扩大洪涝水排江出路，完善武澄锡西控制线，阻挡湖西高水入侵，加强河道整治，增加区域河网调蓄能力，巩固提高区域防洪标准。积极推进丁塘港整治工程、北塘河整治工程、澡港河整治工程、老桃花港拓浚工程、肖龙港拓浚工程（友谊河以南段）、永安河整治工程以及武澄锡西控制线续建工程等区域治理骨干工程建设。

以列入国家专项规划的重点中小河流治理为突破，全面加强区域骨干河道及县域重点河道整治，畅通河网水系，提高区域引排能力。实施完成金坛市新建河、石马河、简渎河，溧阳市周城朱淤河、大溪河、戴埠茶亭河、竹箦河、梅渚河，武进区北塘河、采菱港、长沟河，新北区浦河等整治工程。

4.2.3 城市防洪除涝

以完善城市水利基础设施，优化河网布局，畅通引排通道，保障城市防洪排涝安全为根本，兼顾完善生态调水工程等措施，促进城市水利由单纯的防灾减灾向清水、亲水等多功能协调发展转变，建设现代化城市水利。

常州城市防洪。包括常州市区、新北区和武进城区部分区域，根据水系特点及城市防洪规划确定的布局，划分为运北片、潞横革新片、湖塘片和采菱东南片等四个片区，采取分区建包围圈的治理格局。中心城区运北片以沪宁高速公路、澡港河、丁塘港以及改道的京杭运河、童子河和凤凰河为界，兴建运北大包围，实施完成丁塘港、老澡港东支等外河沿线堤防，澡港河南枢纽等口门建筑物，以及河道疏浚整治等；潞横革新片以丁塘港、京杭运河、三山港和沪宁高速公路为界建成包围，加快推进实施丁塘港、三山港沿线堤防和口门闸站建设，完成潞横河、革新河等骨干内河整治，其中，为保障戚墅堰区重点区域防洪安全，在赛马河以东、革新河后潘村以南低洼区单独建闸设站建成小包围圈，先行实施机厂河枢纽工程；采菱东南片以采菱港、武进港、京杭运河为界建成包围，实施大运河、采菱港、武进港沿线堤防，依托现有防洪除涝工程进一步完善包围圈沿线口门建筑物，加强内部排涝建设；湖塘片分为镇区片、龚巷高片、半夜浜片、淹城片、采菱片、牛塘片、三勤片7个水利片区，其中镇区片、采菱片、三勤片分别设包围，完成堤防和内部排涝工程建设，其余片区高地自排，主要进行河道的疏浚建设，局部零星洼地建站抽排自保。目前，常州城市防洪正大力推进，须继续加快建设进程，以运北片堤防达标、内部除涝工程和城区洼地治理为重点，配合凤凰新城、天宁新城和钟楼新城开发建设优先实施三个新城的防洪除涝配套设施建设，全面完成市区其他片区防洪除涝工程建设，提高常州城市防洪安全保障能力。

县级市城市防洪。县级市加强城区防洪屏障和排涝设施建设，基本形成稳固的防洪保安工程体系。金坛、溧阳城区洼地分别通过合理设置防洪圈，形成大包围或分片包围的工程布局，新建堤防和口门控制枢纽，抵御外围洪水入侵；包围圈沿线设置排涝泵站，降低内河控制水位，抽排涝水入外河；疏浚整治内部水系，保持水流畅通。溧阳城区重点实施防洪闸站枢纽3座、控制闸3座，并加快推进丹金溧漕河与南河城区段及竹箦河、北环河等骨干河道整治，推进湾溪河、罗庄河整治和城南及城西山洪防治工程建设，实施城区洼地除涝工程等。金坛城区进一步完善河东治理配套工程，实施经九河、金花河延伸及下塘河综合整治，并建设相应的控制工程，推进城南洼地与河西洼地整治工程，实施大墩枢纽、龙山枢纽、良常枢纽等控制性建筑物工程。

开发区、工业园区防洪。开发区、工业园区配套建设防洪排涝工程，实现防洪排涝能力与地块开发建设的防洪安全需求相适应，及时巩固和提高开发区、工业园区防洪除涝标准。优先推进常州市东大门、北部新城和南部新城防洪除涝工程建设；推进实施江边新材料基地（原铁本园区）以及沿江圩区堤防提标改造和排涝能力建设；结合改善水环境，完善潞城安置区、钟楼区护场河、童子河地块等片区防洪除涝工程建设。

5 水资源保障体系建设

5.1 规划目标

建成配置合理，利用高效的水资源保障体系。全面实施用水总量控制和定额管理，建成与经济社会基本现代化相适应的水资源管理制度与监督管理体系；完善输配水网络，提高水资源配置能力，有效解决山丘区资源型与平原区水质型缺水的矛盾；加强饮用水源地保护和建设，提升应急防控能力，城乡供水安全得到基本保障；水资源利用效率显著提升，实现工业和生活用水微增长，农业用水负增长。

2015年，全市年用水总量控制在33亿m3以内（其中地下水0.02亿m3），万元GDP用水量降到60m3以下，万元工业增加值用水量降到15m3以下，工业用水重复利用率提高到80%。农业灌溉保证率丘陵山区达到80%、平原区达到90%以上，重点工业供水保证率达到95%以上，生活供水保证率达到97%以上。稳步推进节水型社会建设，跨入丰水地区节水型社会建设先进行列。

2020年，全市年用水总量力争实现微增长，万元GDP用水量下降到40m3以下，万元工业增加值用水量下降到10m3以下，工业用水重复利用率提高到85%。农业灌溉保证率丘陵山区达到85%、平原区达到95%以上。全面建成与常州市现代化发展相适应的水资源保障体系，形成“体系完整、制度完善、设施完备、用水高效、节水自律、持续发展”的节水型社会。

5.2 主要任务

严格用水总量控制，加强清水通道和江河湖水系连通输配水网络建设，扩大引江调水能力，提高水资源调控水平。加强水源地保护、规划和建设，保障城乡供水安全。提高水资源利用效率，进一步深化节水型社会建设。

5.2.1 用水总量控制

严格水资源开发利用管理，实施用水总量控制与用水定额相结合的用水管理制度，以行政区域为单元，协调安排生活、生产和生态环境用水，实施区域总量控制；以用水大户为抓手，加强用水计量监测管理。严格水资源论证，严格实施取水许可监管制度。加强地下水资源保护，按计划严格地下水管理，控制地下水开采量。

（1）严格总量控制和用水定额相结合的用水管理制度

实施取用水总量控制和定额管理制度，制定出台《常州市取用水总量控制和定额管理办法》，完善各类用水定额和节水标准。按照省下达的用水总量控制指标，细化分解辖市、区用水总量控制方案，结合全市用水实际及经济社会发展需求，到2015年，常州市区年用水总量控制在17.39亿m3以内（其中地下水0.01亿m3），武进区、溧阳市、金坛市分别控制在6.902亿、4.253亿、4.455亿m3以内（其中地下水分别为0.002亿、0.003亿、0.005亿m3）。全面推进计划用水，加强需水管理，定期开展当地水资源开发利用情况评价，在审计和评价的基础上，制订重要河湖以及辖市、区年度取用水总量计划；同时，对重要河流断面和湖泊水位、流量进行监控，完善水资源监测站网建设，建立用水总量控制指标的动态监督和预警机制，加强对重点地区和行业（领域）的监督检查，控制重要供水节点的水位、流量，全面落实用水总量控制制度。

（2）完善取水许可监管

贯彻国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》，加强取水许可监督管理。严格控制取水标点，制定切实可行的取水许可监督检查方案，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水；对不符合国家产业政策或列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的，产品不符合行业用水定额标准的，不予批准。

（3）严格水资源论证工作

进一步贯彻落实《水法》，结合常州实际，完善水资源论证制度体系和技术体系，合理配置水资源，加强监督管理。积极推进规划水资源论证工作，开展工业园区、生态园区、高新技术产业开发区、国民经济和社会发展规划以及城市总体规划等规划水资源论证。按照《建设项目水资源论证管理办法》的要求，做好建设项目水资源论证的审查与监督管理工作，新建、改建、扩建建设项目需要取水的，应当按照有关规定进行建设项目水资源论证，对未进行水资源论证或论证未通过的，水行政主管部门不得批准取水许可；建立建设项目水资源论证后评估制度。

（4）加强用水户管理

切实完善取用水计量与统计制度。全面开展计量用水工程建设，用水大户配备符合要求的取水、用水、排水计量器具；全面开展水平衡测试和查漏维修维护工作，要求年用水量2万吨以上企业全部开展水平衡测试。健全取用水台账及原始记录统计制度，规范取用水户用水统计的内容和要求。落实用水指标核算制度。推进居民用水总表分装到户，全面推行农田灌溉、市政、环卫、绿化等用水计量。完善自备水源取水户计划用水管理，将使用公共供水的取水户纳入计划用水管理范围。

（5）强化地下水管理

常州市区属深层地下水禁采地区，要继续加强地下水保护力度，巩固地下水禁采成果，建立健全地下水“四个一”管理制度，严格控制地下水开采量，全面推行地下水取水总量控制和水位控制，按计量征收水资源费和超计划加价水资源费。进一步加大地下水开采的计划管理力度，以地下水作为水源的工业用水应当逐步改用地表水和自来水。同时，发挥群众监督作用，加强巡查力度，严厉查处擅自凿深井取水的违法行为。

5.2.2 水资源配置工程

完善输配水网络，新建一批清水通道和江河湖水系连通工程，扩大引江调水能力，盘活骨干河网水系，形成全市“通江达湖、大引大排”的水工程布局，显著提高全市水资源调控和供水保障水平。

（1）流域引江济太工程

积极配合实施流域扩大引江济太工程，完成新孟河延伸拓浚工程常州段工程建设，完善引江济太调水工程体系，为流域经济社会可持续发展提供水资源保障。

（2）平原区水资源配置工程

依托引江济太工程体系，调整和优化市域河网引排布局。沿江地区实施肖龙港、剩银河等一批引排河道，促进河网有序流动；腹部地区充分利用平原水网密布的特点，疏通河网，提高河道行水和沟通能力，确保引排畅通，全面提升全市供水保障水平和水资源调控能力。

（3）山丘区水资源配置工程

完善山丘区蓄补水工程体系，改善丘陵山区供水条件。进一步推进山丘区水源工程建设，加快水库消险加固与塘坝建设。以山丘区塘坝达标建设为重点，完成585座2~5万m3塘坝达标建设和扩容改造，有序推进蓄水10万m3以上的塘坝改造工程建设。金坛、溧阳尽快编制山丘区水源规划，坚持以蓄为主，蓄、引、提、调相结合，开辟山丘区水源，进一步完善丘陵山区水资源供给工程体系，着力提升丘陵山区水源保障能力。

5.2.3 城乡供水安全保障

以“城乡一体、多源供水、互联互通、备用可靠”的供水网络系统为中心，扩大区域集中供水覆盖范围，加强饮用水水源地水质监测，完善供水安全应急预案，加强饮用水源地保护，加快第二水源和备用水源地规划建设，构建常州现代化城乡供水安全保障格局。

（1）构建水源地原水水质预警系统

进一步完善水源地水质自动监测系统，实行全天候自动监测和自动预警，以保证原水水质达标进入水厂；加强在线水质检测仪器配备和应用，配置如便携式参数测定仪、气相色谱仪、综合毒性测定仪等应急水质检测设备，加强取水口外围尤其是上游的监测，做到监测前移，提前预警，确保在发生突发性水质污染事件时能迅速对水体水质作出准确评估，提高风险预警预报能力。

（2）完善城市安全供水整体应急预案

建立和完善全市供水安全应急预案，包括水源地环境保护应急体系、突发供水事件预警体系、供水应急救援管理体系和供水突发事件处置体系，加强供水应急预案启动程序的预演和演练，提高整体应急能力。

（3）提高城市供水管网水质维护力度

加快和健全区域性增压供水泵站建设，对原有增压站实行技术改造，积极采用新技术、新工艺、新材料，逐步改造老旧供水管网，完善配水系统，减少供水二次污染，增强供水的稳定性。对原水、工艺过程水、出厂水和管网末梢水的水质实施全过程监管，保障供水水质安全。

（4）加强饮用水源地保护

划定水源地保护区。进一步划定市区、辖市饮用水源地一、二级保护区和准保护区范围，加大水源地保护和整治力度，保护水质安全。

加强污染控制。沿江产业区严格控制新建项目，集水水域所有工业点源全部实现达标排放，清除饮用水水源一级和二级保护区内所有排污口，在准保护区内，改建项目应当削减排污量。

加强水源涵养、湿地保护和生态隔离带建设。设置生态缓冲隔离带，兴建绿色生态护坡，在水源地主要入湖库口及沿长江滩地因地制宜建设人工湿地工程，发挥湿地生态环境保护功能；加强水源地疏浚和水体生态修复，改善水源地水质。

全市继续实施饮用水水源地保护工程，推进水源地达标建设，突出长江、洮滆湖、钱资荡、沙河、大溪水源地保护，全面加强塘马、吕庄、茅东、高庄、瓦沟、东进、海底等水源地水质监测和保护工作；按期整治水质不达标的农村饮用水源地，整治后仍不达标的予以取缔。

（5）加快备用水源地和第二水源规划建设

加快备用水源地规划建设，重要城镇基本建成备用水源地，调整改造不安全、不可靠的水源地，确保饮用水源地的安全供水。常州市区加快实施滆湖备用水源地建设和保护；溧阳市加快区域供水进程，重点解决丘陵山区水资源紧张的矛盾；金坛市加快洮湖备用水源地建设，提高常金工程供水保障，在新孟河工程实施后，开辟新水源，保障全市供水安全，加快西部丘陵山区水库塘坝饮用水水源工程建设，保障农村饮水安全。依托新孟河工程实施，与新孟河工程同步建设常州市区两大独立供水区域 “双水源”保障格局，并实现互联互通，金坛、溧阳规划制订并落实第二水源地和应急备用水源地建设方案。

### 5.2.4 节水型社会建设

建立集中宣传与日常宣传相互结合的有效机制，切实加大节水宣传力度，全面提高公众节水意识。深化各行业节水技术改造，推进包括污水处理回用、建筑中水和雨水利用三类非常规水源利用，规范节水管理，严格用水效率控制制度，完善节水市场机制，建成“体系完整、制度完善、设施完备、用水高效、节水自律、持续发展”的节水型社会。

（1）大力推广节水工程建设

加大农业节水力度。以小型水源工程建设和改造为重点，提高灌溉用水保证率和水资源利用率，因地制宜推广渠道衬砌、管道输水、喷滴灌等节水灌溉技术。实施高标准农田、灌溉设施配套与节水技术改造等工程建设。

加强工业节水。全面推行循环用水，推广工业废水处理回用、厂际串联用水和企业“零排放”等技术；深化节水技术改造。加强省级节水型企业和生态工业示范园区建设，重点实施园区内统筹供排水统一服务和厂际用水串联使用、污水处理厂再生水回用等。

强化城镇生活节水。全面实施区域供水管网延伸改造，重点降低镇村级供水管网漏损率；公共用水器具强制使用具有节水标识的节水器具，逐步推广使用生活节水器具。

（2）推进非常规水源利用

强化污水处理回用。加快废污水资源化处理设施建设，加大污水收集和尾水回用系统管网的建设力度，到2015年，城市污水再生利用率达到30%。

推广建筑中水回用。开展中水回用试点，推广中水技术；制定激励政策，鼓励新建住宅小区、大学城、企事业单位办公楼等建设中水回用系统。

扩大雨水利用范围。鼓励大型建筑、滨水公园以及景观湿地等加强雨水利用；开展居民区、大学城等的雨水利用示范，鼓励较大型的居民住宅小区进行雨水利用工程建设和改造。

（3）开展节水型载体创建

在单位、社区、学校和家庭开展节水型单位创建活动，强化社区、机关单位、高等院校的节水工作，充分调动相关社会团体、组织和个人在试点建设中的作用，开展节水进社区活动。

（4）完善节水市场调节机制

建立合理的水价形成机制，积极推进水价改革。以充分满足基本用水需求、抑制超额消费、遏制奢侈浪费为原则，建立合理的水价梯度，对居民用水实行阶梯式计量水价，非居民生活用水实行超计划累进加价。加大非居民用水分类水价和差别定价调控力度，拉开水价差距，促进行业节约用水。制定农业用水水费基本补贴标准、基准价格和阶梯价格，研究对农业用水实行按亩补贴、按基价收费，超定额按阶梯价收费等政策。完善水资源费征收管理体制，建立科学合理的水资源费差别价格机制，对高耗水、高污染企业加倍征收水资源费。

6 水生态保护体系建设

6.1 规划目标

建成管理严格、河湖健康的水生态保护体系。进一步巩固国家生态市创建成果，严格水功能区监管，加强水域保护，建立河湖健康评价体系，形成以污染控制、河湖整治、调水引流及山丘区水土保持等综合治理为主的水环境保护体系。

2015年，全市主要江河湖库水污染得到有效控制，水功能区水质达标率达70%以上，集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；城市生活污水集中处理率90%以上，建制镇生活污水处理率80%，推动农村生活污水收集处理工程，太湖一级保护区农村生活污水处理率达到70%，其他地区达到40%；重点湖泊水生态环境状况持续改善，农村水环境全面提升；水域面积有效保护，基本建成河湖健康生态的监控管理与评价体系。大力推进山丘区小流域治理和平原沙土区水土保持工作，水土流失治理率90%以上。

2020年，水功能区水质达标率达到80%以上；城市生活污水集中处理率达到95%，建制镇生活污水处理率达到85%；水土流失治理率95%以上。

6.2 主要任务

实施河湖纳污总量控制，严格水功能区管理，加强河湖水域保护。进一步加强城乡水生态环境修复，以截污控污为根本，开展以护岸、截污、清淤、畅流、绿化为主要内容的河湖水环境综合整治工程，改善河湖库塘水质，防止水质退化和水体功能衰减，维护河湖水系的生态健康。加强水土保持和生态治理，加强小流域综合治理，有效防治山丘区水土流失。

6.2.1 水功能区管理

确立水功能区限制纳污红线，加强水资源保护管理；科学核定水域纳污能力，把限制排污总量作为水污染防治和污染减排的重要依据，严格控制入河湖排污总量，加大入河湖排污口监督管理和整治。

（1）实施水域纳污总量控制

按照水功能区水质要求和水体自净能力，从严核定水域纳污能力，依法向环保部门提出限排意见。建立水功能区达标率和污染物总量考核制度，按年度公布各行政区水功能区达标率和主要水域纳污总量。强化企业退水水质管理和监督检查制度，加强各企业废水处理设施的运行监控管理，加快城市污水处理厂建设；发展生态农业，有效减少农业面源污染，同时推广适宜的农村生活污水处理模式，控制及削减污染物排放总量。

（2）严格水功能区监督管理

加强水功能区动态监测和科学管理，城市规划、土地资源开发、取水、排水、水资源保护和水污染防治工作中，以省政府批准的水环境功能区划为依据，任何开发利用活动都必须按照水环境功能进行。落实监督管理制度，完善日常监督管理，加强全市骨干河道水域的日常水质监测，及时掌握水功能区状况，强化行政边界断面上下游排污量监控，制定补偿办法，落实水功能区通报制度。

（3）实施水功能区水质达标管理

加强全市水功能区水质监测力度，以水功能区水质达标为标准，从严进行水资源论证、入河排污口设置论证、取水许可审批等活动。对排污量已超出水功能区入河污染物控制量的地区，限制审批新增取水许可；水功能区水质已经不能满足水域使用功能对水质要求的，严禁新增或扩大入河排污量。

（4）加强入河排污口监督管理

利用水利普查成果，进一步建立健全入河排污口管理档案。严格新建、改建或者扩大入河排污口的审查制度。根据水功能区划和限制排污总量意见，划定禁止和限制设置入河排污口区域，规范新建入河排污口设置；加大对已有入河排污口的整治，对饮用水水源保护区、重要水生态敏感区、重要渔业水域以及跨区域调水供水河道等范围内的排污口进行清理，限期搬迁；强化重点排污口监控。

6.2.2 河湖水域保护

实行河道蓝线管理制度，加强水域保护，建立河湖健康评价体系，提升河湖管理能力，形成较为完善的河湖健康保障体系，维护河湖健康。

（1）落实河道蓝线管理办法

修订完善河道管理办法，实行河道蓝线管理制度，确定需要保护和控制的主要地表水体，科学划定蓝线管理范围，明确蓝线保护和控制的要求。蓝线一经划定，不得擅自进行调整；确需调整的，应当报原批准单位同意。各类涉及河道的建设项目，应当严格按照批准的蓝线规划实施，确保河道工程安全运行。

（2）加强河湖水域保护

规范水域、岸线利用，不得擅自填堵、缩窄或废除河道，不得随意占用岸线，从严打击非法圈围、填埋河道及非法侵占和损坏堤防等违法行为。编制水域保护规划，明确不同区域基本水面率，重视水域面积保护，全面实施水域占补平衡制度，保证现有水面率不减少。实施增加水域的生态补偿工程，保持水域占补动态平衡，通过建设生态湿地、城市小型人工湖泊等措施，尽可能扩大城市水面率，提高城市蓄排水能力。

（3）继续推进湖泊保护

根据《江苏省湖泊保护条例》，加快完善湖泊管理体制，落实管理人员，健全管理网络；继续开展湖泊现状调查、资料整编等基础工作；按照《江苏省湖泊巡查指导意见（试行）》的通知要求，加强湖泊巡查与执法工作。加大对《湖泊保护条例》的宣传，不断提高全社会对湖泊资源保护意识，逐渐形成全社会关注和监督的良好氛围。

（4）建立河湖健康评价体系

按照经济社会发展规划目标和区域发展布局对水环境、水生态的要求，确立河湖健康评价体系，进行科学监测和评价。开展骨干河流水质监测、河势监测、开发利用监测等，定期向社会公布河湖健康评价公报。

6.2.3 水环境综合治理

以截污控污为根本，加强河湖生态清淤和生态修复建设，有效保护河湖水生态环境质量，推进清水通道和退田还湖工程建设，扩大调水引流，形成河湖水体有序流动格局。

（1）湖泊水环境治理

按照控制入湖污染增量、减少内源污染存量、增加湖体水环境容量的治理思路，深化太湖、滆湖、洮湖等重要污染湖泊的治理。重点实施蓝藻打捞、生态清淤、河网整治、节水减排、“湖泛”防控、调水引流等工程。继续开展太湖、滆湖、洮湖等湖泊水生态修复和入湖河道综合整治，减少入湖污染；全力做好蓝藻打捞工作和湖体生态清淤，减轻内源污染，从源头切断“湖泛”发生的关键环节；推进实施扩大引江济太工程及区域清水通道建设，改善腹部地区水体流动状况，缩短换水周期，增加湖泊水环境容量。

（2）河道水环境整治

开展以护岸、截污、清淤、畅流、绿化为主要内容的河道综合整治工程。在继续加强控污、截污的基础上，加强市域骨干河道水生态修复与保护，沿河兴建绿化走廊、沿河绿带和风景林地，河内种植水生植物，恢复水体自然生态调节系统，保护水环境质量，提升城市品味；在巩固城区河道整治成果的同时，实施外围河道水环境整治，根据“一河一策”清水工程整治实施方案，加快推进全市黑臭河道治理；通过新开河道或管道埋设打通断头浜，加强已填埋河道的恢复性整治，贯通水系，顺畅水流。农村以减少农业面源污染、发展绿色生态农业为根本，继续实施农村河道综合整治工程，拆除坝埂等阻水建筑物，推进拆坝建桥畅流工程建设，逐步建立农村河道轮浚机制，确保恢复河道引排功能、生态功能，逐步改善农村水环境和居民生活环境。

（3）清水通道建设

按照“引排分开、清污分流”原则，将引江济太新孟河等主要输水干线和澡港河、德胜河等区域性水资源调配河道建成清水通道和生态廊道，加强市河整治，逐步推进市域内河清水通道建设，完善清水通道和生态廊道两岸污水收集系统，有效控制入河污染物。

（4）退田（渔）还湖

按照省政府批复的《滆湖（武进）退田（渔）还湖专项规划》，加快实施滆湖退田（渔）还湖工程，实施完成现状堤防清除、田面挖深、渔埂清除以及鱼塘和现状湖面清淤等建设内容，改善滆湖水生态环境，恢复滆湖调蓄能力，促进水环境综合治理。加快编制洮湖退田还湖专项规划，推进洮湖退田还湖工程的实施，确保其合理开发利用，恢复自由水域面积，提高湖泊调蓄能力。

（5）调水引流

常州市区重点加强通江河道整治，完善河网水系和调水工程措施，加大北引长江清水能力，改善河道水动力条件，加快水体交换，增强水体自净能力，改善水环境。金坛城区依托防洪工程建设，实施完成大墩枢纽和良常枢纽建设，灵活调引丹金溧漕河来水或洮湖水，加强城区水体交换。溧阳城区在防洪包围圈建成后，通过城区防洪除涝工程的合理调度，调引南河（芜太运河）、竹箦河或丹金溧漕河等来水入城区内河，再循环排向下游，形成“西引东排”的自然水循环体系，达到调控内河水位、改善水环境的目的。

6.2.4 水土保持

坚持预防为主，强化监督保护，建立健全水土保持监测监控网络和执法队伍，加大水土保持执法力度，落实建设项目水土保持“三同时”制度，对开发建设项目严格按照有关规定实行水土保持行政许可，有效遏制人为水土流失的发展趋势。

编制水土保持规划，划定水土流失重点预防区和重点治理区，加强山丘区和平原沙土区水土流失治理。丘陵山区以小流域为单元，因地制宜采取工程措施和非工程措施相结合、人工措施与生态修复相结合的方法进行综合治理。

全市计划实施重点小流域综合治理工程23项，治理水土流失面积20km²/年。

7 农村水利工程体系建设

7.1 规划目标

建成功能完备、长效管护的农村水利工程体系。实现农村河道引排顺畅，农村饮水安全有效保障，建成职能明确、服务到位的基层水利服务体系，建立农村河道疏浚轮浚机制和农村水利工程长效管护机制，提高农业灌排基础设施服务水平，保障农业现代化和新农村建设的水利需求，改善农民生产、生活条件。

2015年，全市有效灌溉面积占耕地面积达到85%以上，旱涝保收田面积占耕地面积80%以上，高标准农田面积占耕地面积60%；灌溉水利用系数提高到0.65。农村河道有效治理率达到90%；农村圩区达到抗御历史最高洪水位不出险，排涝达到日雨200mm雨后一日排出的标准。中沟以上灌排工程配套率和完好率达到95%，田间灌排工程配套率和完好率达到90%。

到2020年，建成更高标准的农村水利工程体系，全市旱涝保收田面积占耕地面积达到85%以上，高标准农田面积占耕地面积75%左右；灌溉水利用系数提高到0.70以上。农村河道有效治理率达到95%。中沟以上灌排工程配套率和完好率达到100%，田间灌排工程配套率和完好率达到95%。

7.2 主要任务

加强农村饮水安全工程建设，提高山丘区农村饮水安全保障覆盖面。持续开展农村河网水系整治，形成河道疏浚轮浚机制，恢复、提高河道引排能力。实施以农田灌排设施达标配套为重点的高标准农田建设，大力推进节水灌溉工程，加强对现有灌排设施的管理维护，确保农田水利工程发挥效益。继续推进圩堤达标建设，巩固农村圩区防洪能力，逐步消除圩堤的险工隐患。建立农村水利工程长效管护机制，充分发挥工程效益。

7.2.1 农村饮水安全建设

高度重视农村饮水安全工程建设，结合小城镇建设及新农村布局调整优化，加快城乡一体化供水设施建设，基本实现区域供水村村通、户户通，基本实现城乡居民生活饮用水同网、同质、同服务标准。通过新建、改造乡镇及乡镇以下供水设施，满足农村居民对水质、水量、水压的要求，使大部分农村区域实现城乡供水一体化；通过新建少部分高标准独立供水设施，保障丘陵山区农村居民饮用水安全。

继续鼓励、扶持丘陵山区镇村在符合土地利用总体规划及相关专项规划的基础上，通过兴建水库、塘坝以及现有水库联库运行等工程和调度措施，合理调整供水水源及布局，新建饮水安全供水工程，推进镇村供水管网延伸，提高山丘区农村饮水安全保障覆盖面。加强山丘区饮用水源地环境保护和综合整治，提高供水安全性。

7.2.2 农村河网综合整治

按照畅通水系、恢复引排、改善环境、修复生态、拆坝建桥、方便群众的要求，继续实施以河道疏浚整治及长效管护为主要内容的农村河网综合整治工程，逐步开展农村生产河道及田间沟渠疏浚整治工程建设，加快建立农村河道疏浚整治轮浚机制。依据统一规划，实施新一轮县乡河道和村庄河塘疏浚整治，将骨干县乡河道全部疏浚一遍，全面清理河道沟塘有害水生植物、垃圾杂物和漂浮物，疏浚淤塞河道、沟塘。进一步提高疏浚整治的质量标准，把拆坝建桥、疏浚淤泥、沟通水系、提高引排能力与整治环境、改善水质、植树绿化、土地复垦、道路建设以及水土资源综合利用有机结合起来，充分发挥农村河道疏浚整治的综合效益，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的农村生态河道。因地制宜，在全市范围内实行农村河道逐条长效管护工作，建立分级负责的农村河道管护长效机制，实现农村河道疏浚整治和管理养护经常化、制度化、科学化。

7.2.3 高标准农田水利建设

以中央财政补助小型农田水利重点县和专项工程及其它项目建设为抓手，按照“沟、渠、田、林、路综合治理，桥、涵、闸、站、洞全面配套”的原则，着力推进全市万顷良田和现代农业“双百万亩”工程配套水利建设。

重点开展以农田灌排设施达标配套为重点的小型农田水利建设，恢复和提高农田灌排标准，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。加强灌（排）站、小型水库、塘坝等小型水源工程更新改造建设，恢复和提高农田灌溉能力，确保灌溉系统正常运行；实施沟渠整修及配套建筑物建设，加强渠道硬化改造，提高灌排水效率，按每年250km速度推进防渗渠道建设；大力推广高效节水农业建设，围绕设施高效农业和农业现代化要求，发展生态农业；结合农业种植结构优化调整，因地制宜推广管道灌溉、滴灌、喷灌、微喷灌等高效节水灌溉工程建设，在符合土地利用规划和专项规划的前提下，每年新增高效节水灌溉面积约2万亩。

7.2.4 圩区综合治理

进一步加大农村圩区综合治理力度，以千亩以上圩区堤防达标建设为重点，以消除外河内塘、堤身单薄、堤岸坍塌等险工隐患为目标，大力开展圩堤达标建设和圩区治理，逐步消除圩堤的险工隐患，保证重要圩区和千亩以上圩区遇历史最高水位不出险，重要集镇防洪标准适当提高，2015年，全市三千亩以上圩区圩堤全部达到堤防建设标准；2020年，实现千亩以上圩区圩堤全部达标。同步实施堤防沿线病险涵闸改造，完善圩区外围防洪屏障。圩内加强排涝基础设施建设，新增部分排涝动力或改造现有老化失修排涝站，恢复提高圩区排涝能力，使圩区排涝达到规划标准。加强农村圩区管理自动化、信息化、数字化建设，全面提高圩区防洪除涝能力。

7.2.5丘陵山区水源工程

丘陵山区按照“蓄、引、提、调”相结合的治理思路，以蓄水水源为重点，兴建和改造小型水库塘坝等蓄水工程，加固改造更新丘陵山区骨干翻水线，实施重点塘坝综合整治，科学拦蓄地表水，合理开发地下水，统筹安排生产、生活和生态用水，提高丘陵山区水源保障能力和供水保证率。

7.2.6 农村水利工程长效管护

农村河道管护。通过建立管理制度，创新管理形式，巩固河道疏浚整治成果，明显改善和保护农村河道水环境质量。通过学习和借鉴先进地区河道长效管理的成功经验，以增强管护意识、扩大管护范围、加强管护手段、提高管护质量为目标，依托“四位一体”长效管理组织网络，结合农村环境综合整治，逐步建立“经常化、制度化、规范化、市场化、标准化”的现代河道长效管护机制，实现农村河道沟塘水面清洁、河坡洁净、两岸全面绿化。同时，做好河道长效管理台账资料收集、整理、建档工作，提高全市河道长效管理水平，有效保护河道整治成果，改善农村环境面貌。

农田水利工程。农田水利工程面广量大，管理维护工作任务重，应积极探索有效管理维护模式和途径，坚持建管并重。泵站、圩堤、塘坝等重点农田水利工程，根据分级管理的规定，区分公益性和非公益性，农村小型排涝泵站、圩堤等公益性工程，在总结目前农村河道长效管护经验的基础上，分类推进长效管理，坚持政府引导、财政为主的投入政策，实现农村小型排涝泵站站站有人、圩堤段段有人；灌溉泵站、塘坝等准公益性工程，实行政府引导、受益群众出资，政府以奖代补，继续扎实推进小型农田水利建设管护社会化试点，加大“一事一议”财政奖补力度，调动农民群众参与农田水利建设与管理的积极性；加强乡镇水利站信息化建设，提高现代化管理水平和工程管护效果。其它渠系田间工程，组织受益群众成立农民用水者协会，支持和引导农民积极参与田间灌溉管理，负责支渠以下非骨干工程、田间工程等小型工程的管理、维护和养护，确保小型农村水利工程建得成、管得好、用得起、长受益。

8 水文化水景观体系建设

8.1 规划目标

建成古今结合、彰显特色的绿色水文化水景观体系。传承水文化，弘扬水利精神，开发水域空间的景观与休闲娱乐功能，挖掘水文化内涵，建成一批富于文化内涵的水利精品工程。

2015年，基本建成具有常州特色的绿色水文化体系，保护和恢复一批具有历史文化内涵的河道水系；挖掘并建成部分湖泊湿地景观；打造一批具有示范作用的景观水利工程；借助“龙城龙园龙文化”、“好山好水好地方”、“古寺古塔古运河”、“名人名馆名建筑”四大旅游资源，继承和发扬龙城水文化，依托旅游工程建设，挖掘水文化，拓展水景观，形成水文化产业。

到2020年，全市水景观形式更加多样、水文化内涵更加丰富，水文化市场更加繁荣，水文化效益更加显著，水文化活力和竞争力更加突出，绿色水文化体系逐步完善，历史文化与现代文明在当代水利实践中得到更好的传承和发扬，建成以青山碧水、小桥流水为主要特色的人文景观承载体系。

8.2 主要任务

8.2.1 水文化水景观格局

按照常州旅游业“六主六副三带”的总体格局，以传承龙城水文化、弘扬水利精神为核心，以多种文化形式为载体，在河网水系保护的基础上，结合河道治理与湖泊修复，开发水域空间的景观与休闲娱乐功能，保护好常州山水特色，挖掘水文化内涵，彰显龙城水文化风韵，打造“一带、两湖、一区”的水文化水景观布局。

常州市区凭借“四城四河、河中有城、城中有河、城河相依”的城水格局，定位“水景秀美、文运流长、城水相融、绿意盎然”的水文化特色，开辟“运河文史展示带、关河都市休闲带、市河旅游文化带”，形成涵盖古今、蕴涵文史的城市水文化体系，进一步强化和提升常州城市特色。

运河文化带。依托“龙文化”景观特色，恢复“运河复兴”之路，凸显龙吟运河特色，构筑运河文化带。以运河河段及其支系河道为轴线，利用环城河串联古城资源，连线成面，形成线面结合的空间布局。依托运河人家、民风民俗项目，搬迁居民，整饬修缮晚清、民国建筑，打造“运河客栈”品牌，体现水与建筑的交相辉映，沿河传统景观与现代都市景观的完美结合。

洮滆湖湖泊景观群。依托湖泊治理和生态修复，加强滨湖地区开发与保护，建设环洮滆湖两个湖泊生态景观群，开发湖泊的景观功能，建成亲水性休闲滨水空间，结合湖泊文化主题定位，充分展现湖荡镶嵌、独具风格的湖泊景观。

水利工程风景区。统筹区域水利基础设施综合配套建设，以生态景观、水上旅游、主题公园建设为特色，大力推进水利风景区创建。结合“三河三园”建设，优化区域河道水系，畅通区域引排通道，结合防洪除涝、水资源配置等工程建设，完善生态调水工程措施，建成以闸、站、河、库等水利工程为载体的风景区，促进城市水利由单纯的防灾减灾向清水、亲水、近水等多元功能并重转变，充实水利的文化内涵。

8.2.2 水文化载体建设

加强现存多种水文化载体的建设与保护，挖掘水文化内涵，坚持保护性发展，充分演绎“龙城水韵”的城市形象。

以古运河、春秋淹城为核心，挖掘与保护历史水文化载体；以洮、滆湖退田还湖为契机，打造新的水文化载体；以流域骨干工程实施为依托，创建包括水库等展现现代水利工程风景的水文化载体。

8.2.3 非物质水文化建设

面向常州水利发展与改革的需求，加强对先进治水思想、先进管水经验的研究，吸收先进的治水理念和文化思想，提升常州制度形态水文化的质量。弘扬创新科学治水理念，围绕人水和谐主题，遵循水的自然规律和经济社会发展规律，贯彻可持续发展治水思路，拓展水利服务经济社会发展的能力。建立常州水利核心价值体系，进一步总结、提炼水利行业精神，通过开展典型引导活动，确立良好的水利价值观。组织水文化创作活动，围绕打造常州水利品牌，创作常州水利之歌，编写水文化丛书，创作水利风采故事片，开展水文化理论研究，展示常州水利文化史的光辉与灿烂。

立足波澜壮阔的治水新实践，着眼当代社会文化生活的新特点，顺应人民群众精神文化生活新期待，深入挖掘传统水文化遗产，从常州悠久的水文化历史中汲取精神营养、挖掘科学内核，特别是蕴含其中的先进思想、科学精神和正确价值观念等，努力寻找优秀传统水利遗产与现实水利实践相联系的结合点，使已有的历史文化内容在当代水利实践中得到传承和发扬。通过各种行之有效的方式宣传常州水文化，提高水文化资源的感知度，促进广大市民和社会各界认识关心水、了解水、爱护水、亲近水。

9 水管理与服务体系建设

建成依法行政、有序规范的水管理与服务体系。水管理和公共服务能力进一步提升。以水资源配置、节约和保护为重点，全面落实最严格水资源管理制度，提高水资源综合管理能力和水平。强化水利工程建设项目管理制度建设，改革公益性水利工程建设管理模式。完善防汛防旱办事机构，加强防汛防旱应急预案建设，提高防汛防旱应急保障能力。完善水利法规体系，积极推进依法治水，依法行政能力明显增强。建立稳定增长的水利投入机制，为水利现代化建设提供强有力的资金保障。加强科技创新与人才培养，以水利信息化引领和推动水利现代化，以高素质的水利人才队伍为水利现代化建设奠定坚实的人才资源保障。建立与全市水利及经济社会发展相协调的保障型、技术型现代水文服务体系，以水文现代化支撑水利现代化。

9.1 水管理与公共服务

9.1.1 水资源管理

进一步深化水资源管理体制改革，整合涉水行政职能，促进水务一体化发展，提高水务社会管理能力和公共服务水平。落实最严格水资源管理制度，建立事权清晰、分工明确、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制，水资源管理能力进一步提高，以县为单位，实现水资源管理现代化。

（1）推进水资源管理体制改革

在现有县市、区成功迈出水务一体化改革的基础上，推动建立“一龙管水、科学治水”的管理体制，提高治水管水效率，积极推进市级水务一体化改革，建立促进水务发展和指导水务工作的协调机制，强化对水务的扶持激励机制。统筹考虑地表水、地下水及城市尾水等的开发利用、协调管理和综合治理，统筹生活、生产和生态环境用水，积极推进水资源统一管理。

对于已实施水务一体化的区域，进一步强化涉水管理机构整合，完善涉水事务规划。根据经济发展需要及城乡一体化要求，编制水资源综合规划、城乡区域供水规划等专业规划，形成完善的水务规划体系，统筹考虑城市防洪、城乡供排水、水环境与水生态建设。

（2）落实最严格水资源管理制度

实行用水总量控制管理。严格执行建设项目水资源论证制度；明确全市取水许可总量控制指标，提出全市及澡港河、德胜河等重点调水线路的用水总量考核机制；规范取水许可审批、发放、监督管理，严格限制引入高排污项目；严格水资源有偿使用，加强地下水资源保护；完善水资源调度方案和应急调度预案，协调好生活、生产、生态环境用水，实行优水优用，合理利用。

严格用水效率控制制度。制定区域、行业和产品的用水效率指标，大力推进各行业节水技术改造，开展节水型社会建设；加强用水定额管理，实行用水效率控制，建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理，落实建设项目节水设施“三同时”制度，加强取用水计划管理，落实节水责任制，做到一管、二配、三节约、四利用。

严格纳污总量控制。科学核定水域纳污能力，切实加强水污染防控，严格入河湖排污口监督管理，加大排污口整治，对排污量超出水功能区限排总量的区域，限制审批新增取水口和入河湖排污口。建立以纳污总量控制为重点的河湖健康生态保护制度，定期向社会发布河湖健康生态公报，落实减排、限排措施，建立水生态补偿机制。加强水源地保护，完善城市饮用水源地保护规划，强化集中式饮用水源地的水量水质监测、日常巡查和预警能力建设，制定突发性事件应急处置预案，推进应急备用水源地建设。

（3）推进水资源费与水价改革

根据不同行业供水的财政配套政策和税收优惠政策，科学测算供水成本，建立合理水价形成机制。推进农业水价综合改革，农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助，进一步减轻农民负担。逐步提高非农业用水价格，推行差别水价和超额累进加价制度。

完善水资源有偿使用制度，制定水资源费差别化征收政策。推进水资源费价格调整，逐步提高非农业用水的水资源费标准；加快完善农业用水计量设施，推进农业用水计量收费，有条件的地方逐步试行末级渠道终端水价制度。依法扩大水资源费征收范围，体现水资源的稀缺性和商品性，促进水资源优化配置及水管单位的良性运行。调整地下水资源费收费标准，切实保护地下水资源。

9.1.2 规划与建设管理

进一步完善水利规划体系，提高水利规划管理服务水平；积极探索试行“代建制”、“总承包制”等有利于水利建设事业健康发展的多种建设管理模式；强化水利建设市场监管职能，加快建立和完善水利建设市场主体信用体系；加强水利建设队伍的资质与能力管理；完善水利工程质量与安全监督体系；严格水利基建财务管理，提升基建财务管理水平。

（1）加强水利规划管理

加强规划的组织、编制、协调、审批、实施等管理工作，落实规划同意书制度，实行规划分级管理；在规划执行过程中，产生重大影响因素时，及时对规划进行修编。进一步完善水利规划体系，重点推进农村水利规划、水土保持规划、水资源规划、河湖保护与生态修复等重点领域专项规划编制工作，完成市（县市）域水利规划编制工作，编制和修订部分区域治理规划，规范全社会涉水项目建设，为国土整治、城乡建设及各类基础设施建设项目提供水利规划服务，确保各类工程建设与资源开发活动不影响水利工程功能、能力和河湖健康。

（2）加强建设管理体制改革

推进水利建设管理体制改革，健全水利工程分级建设负责制，完善水利建设项目法人制，强化水利工程质量与安全监督体系建设。全面实行建设项目规划许可制、竞争立项制、绩效评价制、资金保障制、投资控制制，提高投资效益。

积极探索、稳步试行“代建制”、“总承包制”等建设管理模式；强化水利建设市场监管职能，加快建立和完善水利建设市场主体信用体系；加强水利建设队伍的资质与能力管理，重点加强监理队伍管理；建立专职的质量与安全监督机构，完善水利工程质量与安全监督体系。对重点水利工程强制实行施工图审查制、水土保持设计和验收制，推进项目后评价制，对所有建设项目实行第三方检测制。

（3）严格水利基建财务管理

以提升投资效益，降低工程造价，对工程投入进行严格的跟踪和控制，避免项目实施中的浪费和失控为目标，加强基建财务全过程管理，制定基建财务管理工作规范和工作标准，对工程立项、工程合同、工程结算与工程决算等进行业务过程标准化管理，全面提升基建财务管理水平。

（4）加强农村水利工程建设管理

建立一套系统、完整、简明、规范和重点突出、可操作性强的农村水利建设管理专项制度体系。按照深化水利工程建设管理体制改革的要求，严格落实项目法人制、招标投标制、建设监理制、施工合同制、管理承包制、资金报账制、竣工验收制等制度，规范水利建筑市场，严格市场准入制度。

建立以政府为主导、市场化筹措相结合的稳定的多元化农村水利投入机制，并强化对资金的监督管理，提高资金使用效率，严格实行专户储存、专人管理、专帐核算，加强跟踪审计，确保资金安全使用。

农村重点水利工程实行“施工单位落实，监理单位控制，建设单位全面管理，政府职能部门跟踪监督”的多重控制相结合的管理办法，确保工程质量得到有效监督和保证。

9.1.3 河湖工程管理

建立健全河湖及水利工程管理法规体系、制度体系、规划体系、信息化体系、技术规范与标准体系，深化河湖与水利工程管理体制与机制改革，实现水利工程设施的现代化、工程管理控制运用手段的现代化、行业监管与社会管理制度体系的现代化和人才队伍的现代化，维护河湖健康，保障水利工程设施安全运行。进一步规范水利工程的管理行为，2015年，骨干河湖管理达标率95%，水利工程设施完好率90%，全市三分之一以上水管单位达到省级以上管理水平；2020年，骨干河湖管理达标率98%，水利工程设施完好率95%，全市二分之一以上水管单位达到省级以上管理水平，市直属水管单位全部达到省级以上管理水平。

（1）完善河湖库管理机构

落实完善滆湖、洮湖湖泊管理与保护联席会议制度。加强与涉湖部门的沟通与衔接，做好行政协调，以湖泊公益性功能的保护、恢复与提升为目标，促进湖泊综合效益的发挥。

建立骨干河道管理体系，全面落实骨干河道管理“河长制”，加快探索建立符合常州特点的中小河流和农村河塘管理模式。

实施河湖水库管理达标建设。从河湖库机构完善、人员落实、经费保障、水质保护、水域保洁、维修养护、资源管理等方面，推动河湖库管理达标建设，骨干河湖库管理达标率达100%，确保河湖库工程完好，效益正常发挥。

（2）深化水利工程管理体制改革

深化水利工程管理体制改革，区分水利工程性质，分类推进改革，健全良性运行机制，各级财政按照分级管理、分级负责的要求，落实好公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。加大水利工程维修养护市场培育，积极推进“管养分离”和服务外包。

深化水管单位内部改革，进一步明确岗位职责，完善竞争上岗和绩效挂钩的激励机制，完善各项规章制度，加大对职工专业技术培训，提升管理单位的整体素质，提高管理水平和公共服务能力。

（3）提高水利工程规范化管理水平

在强化工程日常管理的基础上，通过水利工程管理考核，强化水利工程技术管理，促进水利工程管理规范化、制度化、科学化、法制化、现代化建设。全市通过3～5年的努力，夯实工程管理基础，建立管理规范、运行可靠、服务及时、保障有力的水利工程管理体系，提高水利工程管理水平，为全市经济社会发展服务。各县市、区建立达标创建计划，分类推进，逐步提高，推行质量体系认证，积极争创国家级和省级水利工程管理单位。

（4）加强涉水项目管理

依法强化涉水行政审批的规范管理，加快建立重要涉水行政审批项目的技术论证、专家审查、集体审批、行政监督和责任追究制度，把阳光行政与严格管理有机结合起来，提高行政审批工作质量和效率；依法强化行政执法力度，建立对河道、湖泊、水库的巡查制度。河湖岸线资源的开发利用应科学合理，严格审批制度。在项目建设过程中，要按照“既要守住底线，又要做好服务”和便捷、高效的原则，全过程跟踪服务。进一步研究完善对涉水项目实施过程的监管制度，严格按照行政许可内容实施，及时参与开工验线、过程管理、竣工验收等过程。

9.1.4 防汛防旱

坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持依法防控、科学防控、群防群控，加快完善防汛防旱应急管理体系，提高防汛防旱工作水平。针对全球气候变化、极端性天气增多的特点，构建现代化的监测预警预报体系；针对全社会洪水风险意识薄弱的特点，构建规范化的防汛防旱管理体系；针对可能发生的突发性洪涝、台风灾害和水污染事件，构建高效化的应急保障体系。2015年，全市防汛防旱管理与应急能力达到90%；2020年，建成现代化的监测预警预报体系、规范化的防汛防旱管理体系、高效化的防汛防旱应急保障体系，基本实现“预警预报现代化、指挥决策科学化、应急处置规范化、防汛抢险专业化”，全市防汛防旱管理与应急处置能力提高到95%。

（1）防汛防旱决策能力建设

建成市级防汛防旱调度中心，加快推进沿江、沿湖和大中型水库等重点区域和市、县市（区）防汛调度分中心建设，完成市、县市（区）、镇（街道）决策会商系统。加紧实施现代通信技术、遥测遥感技术等在暴雨洪水监测预报、防汛防旱指挥决策调度等方面的应用，建成重点水利设施远程调度和视频监控及在线实时数据传输系统。建设所有大中型水库洪水预报调度系统，开展平原水网区洪（涝）水预报调度系统研究和丘陵易旱区旱情监测系统建设。开展灾情监视和评估系统建设。开展多水源多工程联合调度、水量水质同步调度、河湖环境生态调度研究，为防汛防旱科学调度提供技术支撑。

（2）防汛防旱管理体系建设

建成市、县市（区）、镇（街道）三级防汛防旱组织体系，完善以行政首长负责制为中心的防汛防旱各项责任制度，建立督查和责任追究制度，健全防汛防旱统一指挥、分级负责、部门协作、反应迅速、协调有序、运作高效的应急管理机制。市、县市（区）分别设立由政府领导挂帅的防汛防旱指挥机构，下设常设办事机构，确保办事机构的人员编制、领导职数、在岗人员、行政级别和经费来源与其履行的职责相适应；各镇（街道）、园区设立相应办事机构，并配备专（兼）职人员。强化防汛防旱指挥部成员单位之间的会商决策、应急响应和联动机制，形成紧密协作、各司其职的防汛防旱应急指挥体系。建立防汛防旱督察制度，明确各级各部门的职责，加大对防汛防旱工作的督促检查力度，推进防汛防旱重大事故调查和评估。

结合常州市域洪涝特点和水情、工情变化，进一步修订、完善各类水利工程的度汛预案、防御超标准洪水预案、险工隐患应急抢险预案及防御台风预案，增强预案的针对性和可操作性，定期开展预案演练。开展江河湖库以及城市洪水风险图编制，划定风险区域，推进洪水风险管理，逐步引入洪水保险机制。建立健全预警联动机制，切实加强与气象、水文等部门的配合，加强预测预报，提高灾害性天气信息传输效率，满足防汛防旱预警要求。加大防汛防旱宣传力度，提高社会公众的自救互救能力；健全社会动员机制，落实全社会防汛防旱减灾义务。

（3）防汛防旱应急保障体系建设

坚持“专群结合、以专为主，军民联防、携手共建”的原则，逐步建立防汛巡查专业队伍，确保险情及时发现、及时处置、及时上报；进一步加强防汛抢险专业队伍建设；依托乡镇水利服务站，建立乡镇防汛抗旱专业队；建设市级防汛抗旱专业抢险训练基地，定期进行专项培训和演练，切实提高实战能力。加强机动抢险队建设和发展，逐步建立健全专业化和社会化相结合的应急抢险救援队伍。

强化防汛物资储备体系建设，按照“分级储备、分级管理”的原则，加大防汛抢险物资储备力度和储备站库建设，改善仓储条件，消除城区储备空白点，加强市、县市（区）和镇（街道）防汛物资储备，做到数量充足、布局合理、管理规范、调运快捷。继续强化各类应急抢险和工程建设新技术的推广和应用。推进抗旱应急水源工程建设，结合地方需求，配备便捷、高效的抗旱设备，提高应急抗旱能力。

9.2 水利发展支撑保障

9.2.1 法治建设

完善水法规体系，推进依法行政，规范执法行为，加大执法力度，进一步提高水利执法能力，为水利现代化建设提供强有力的法制保障。

（1）完善水法规体系

按照《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规规定，进一步落实取水许可监督管理制度、建设项目水资源论证制度、用水总量控制制度、入河排污口监督管理制度，制定《常州市节约用水实施办法》、《常州市供水管理实施办法》、《常州市城市排水管理实施办法》和《常州市水文管理办法》、《常州市洪水风险管理办法》等，全面提高水资源依法管理的水平，保障水利事业健康有序发展。加快完善《常州市开发建设项目水土保持管理实施办法》，加大水土保持执法力度，加强水土保持监督管理能力建设。

（2）推进依法行政

按照“依法、公正、公平、公开”的原则行使行政权力，加强与“三合一”政务网平台的对接与管理，建立和完善依法科学民主决策机制，增强行政决策的透明度和公众参与度，落实行政执法责任制，强化对行政权力运行的监督和约束。进一步深化行政审批制度改革，积极推进依法治水，严格执行水资源论证、取水许可、水土保持方案审批等制度，强化后续监管。实行建设项目占用水利设施和水域补偿制度，严格河湖管理范围内建设项目防洪影响评价和建设项目审批制度。完善行政监督制度，加强执法监督，继续开展阳光行政文明执法创建活动，全面推进政务公开，规范行政权力网上公开透明运行机制。做好水利工程建设征地和拆迁安置工作，落实水库移民后期扶持政策。

（3）加强水行政执法

大力推进水行政综合执法，严格查处各类水事违法行为，加大对违法违章开发占用河湖库岸线及水域资源、设置取水口和入河排污口等行为的执法力度，严禁建设项目非法占用河湖库水域，坚持执法从严，违法必究。采取划片分区，责任到人，加强督促的管理措施，通过日常巡查与突击巡查相结合、全方位巡查与针对性巡查相结合的方式，降低水事案件发生率。实施网络式管理办法，招聘协管员共同管理。

（4）规范执法行为

深入开展“六五”普法工作，编制常州市水利系统“六五”普法规划，强化依法行政和文明执法教育，完善内外监督机制，推行说理式执法文书，严把执法程序关，规范执法行为，推进行政处罚权运作的公开透明度，坚决抵制行政干预执法和人情影响执法。

（5）加强执法基地和装备建设

加强执法基地建设，完善执法装备，提升执法水平和保障能力。沿江建设长江河道采砂管理执法基地，洮湖、滆湖沿线建立水政执法基地，及时发现长江非法采砂和洮湖、滆湖涉水违法事件，坚决进行严厉打击。

9.2.2 投入保障

落实中央和省委、省政府确定的水利投入政策，不断增加政府投入，建立健全“政府公共财政投入为主、充分发挥市场融资作用、广泛吸引社会资金参与水利建设”的多元化水利投入稳定增长保障机制，为水利现代化建设提供可靠的资金保障。2015年，水利投入政策到位率达到100%。

（1）加大公共财政对水利的投入

多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。市、县市（区）财政对水利投入的总量和增幅要有明显提高，确保当年可用财力的2~4%用于水利工程建设。按规定足额征收防洪保安资金、水利建设基金等财政性资金用于水利工程建设及管理。从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。从土地出让金中提取的农业土地开发资金，按规定比例用于农村水利建设。从城市维护建设税中划出不少于15%的资金用于城市防洪排涝工程建设。逐步提高水资源费征收标准，专项用于水资源管理、节约利用和水源工程建设。优化水利投资结构，市、县市（区）财政要切实加大水工程管理、水资源管理等经费投入，切实解决“重建轻管”问题。

（2）拓宽水利融资渠道

发挥水利投融资平台作用，拓宽筹资渠道。鼓励水利融资平台创新，通过直接、间接融资方式，吸引社会资金参与水利建设。金融部门要推进信贷产品和服务创新，加大对常州市水利建设投资开发有限公司等水利融资平台的扶持力度，继续加强小型农田水利建设项目建设，进一步增加水利建设信货资金。

（3）广泛吸引社会资金投资水利

按照谁投资、谁受益的原则，积极推进经营性水利工程市场融资。通过民办公助、政府购买、委托管理等多种形式，鼓励企业、个人及社会团体投资公益性、准公益性水利工程项目。

（4）强化对投入政策落实情况的监督

加强对市、县市（区）水利各项投入政策落实情况的督查力度，改进水利投资分配使用办法，将各地水利建设资金落实到位情况与市级资金安排补助相挂钩。进一步加大对水利各类规费的征收和管理力度，对用水缴费大户开展年度审计，加强对费用征缴情况的稽查力度，确保规费足额收缴、规范使用。

9.2.3 人才队伍建设

加快人才发展体制机制改革和政策创新，以培养和引进创新型、复合型人才队伍为重点，着力解决基层水利人才缺乏的问题，奠定坚实的人才保障。到2015年，水利人才总量进一步增加，人才队伍的学历层次、年龄梯度得到明显改善，基本形成结构合理、专业配套的人才队伍，人才结构达标率提高到85%以上。2020年，人才结构更趋合理，满足经济社会快速发展对水利行业的要求，人才结构达标率提高到90%。

（1）加大人才培养力度

加大人才培养力度，制定人才培训规划和实施方案，加大水利职工在职教育和继续培训力度，全面提升水利人才队伍素质。建立新进大学毕业生到基层一线实践锻炼制度，增强其运用知识指导实践的能力，激励年轻科技人才的快速成长。实施技术工人岗位培训制度、技术干部继续教育制度、管理干部在职研修制度，努力构建综合能力教育体系，面向知识经济培养基础宽厚的复合型人才。适应水利现代化建设需要，加强水资源管理、水文化建设、自动化控制等新领域人才的培养。重视基层水利人才培训，强化乡镇水利技术人员培训，切实提高相关人员管理技术、应急处理能力和安全生产意识，为农村水利工程安全运行提供保障，提高服务水平，适应农业现代化和新农村建设的需求。通过加大人才培训力度，使人才队伍政治素质、知识水平和能力素质有较大提高，创新意识、服务意识、法制意识明显增强。

（2）拓宽人才引进渠道

把好人员入口关，积极引进专业技术人才，不断拓宽人才引进渠道，既采取直接办理调入手续和转入行政、户口等关系的刚性方式引进人才，又采取兼职聘用、短期聘用、学术交流等柔性形式，使人才为我所用。既注重人才引进的数量和速度，又要结合本系统的实际，重视引进人才的质量，优先引进具有高学历、高职称的技术、经营、管理人才。既引进有丰富理论知识和实际工作经验的人才，又要重视引进掌握创新技术的人才。通过培养、引进等多种形式，使水利人才及技术工人的学历结构和技术结构有进一步改善。完善质量监督、安全监督机构及各处室人员配备。

（3）建立健全人才使用激励机制

建立健全重公平、重实绩、重贡献，向优秀人才、关键岗位倾斜的适应水利发展需要的人才激励机制，完善从基层选调优秀干部制度，构建充满活力、富有效率、更加宽松的水利人才发展环境，做到人岗相适、人尽其才，充分调动和发挥人才积极性、主动性和创造性，使人才真正能为全市水利现代化建设服务。

（4）加强基层水利服务体系建设

按照“机构健全、职能明确、政策落实、队伍精干、能力提升、服务到位”的要求，全面理顺乡镇水利站管理体制，明确管理职能，健全完善管理机构，核定人员编制，落实经费保障，加强服务阵地和自身能力建设，为服务现代农业和新农村建设提供水利基础保障。将乡镇水利站作为县级水行政主管部门的派出机构，延伸和对接县级政府的水利管理职能，承担其辖区内水资源管理、防汛防旱、农村水利建设、水利科技推广等公益性公共管理，为基层水利建设、运行、维护和管理提供全方位服务。严格按照有关规定进行定编定岗，将事业和人员经费纳入区、县财政预算，确保机构职能到位、人员编制到位和资金落实到位、管理服务到位。大力提升基层水利队伍素质，突出抓好水利员的专业知识培训，全面提高水利管理水平和基层水利发展与服务能力。推广村级合作用水及河道、圩区管理组织，协助乡镇水利站搞好水利管理服务。

9.2.4 科技创新

围绕基本实现水利现代化的总体目标，大力实施水利科技创新战略，加大科技投入，完善水利科技创新体系，促进传统水利得到全面技术升级。

加强科技基础条件平台建设。实施科技基础条件平台工程，通过开展科技基础设施和多种形式的水利科研基地建设，构建网络科研环境，加强水利科学数据共享、科技成果转化公共服务等工作，实现科技资源共享，形成开放高效的科研保障体系，支撑科学技术创新，促进科技进步。

抓好水利科技成果的推广转化。高度重视水利科技推广工作，引导水利科研、设计、施工单位广泛参与，分工协作，逐步探索和建立起以科研单位为依托、充满活力的多元化水利科技推广体系。市、县市（区）、镇（街道）逐级建立水利科技推广服务网络，优先推广对水利建设和改革发展有利的先进实用技术。

大力加强重大水利科技问题研究。充分考虑全球气候变化、经济社会快速发展和产业结构不断调整等背景，根据治水实践的需要，围绕水利重点工程建设，以及水资源配置、节约用水、水环境保护等管理要求，研究攻关重大技术问题。引进、开发、推广高新适用技术，开展基于3S技术的防汛系统、全市重点区域水资源调度和优化配置数字化模型、城市河道排涝与管网排水标准协调性等重点水利课题研究。在水利工程建设领域，推广新技术、新材料、新工艺应用，提高水利工程建设科技含量。

9.2.5 水文现代化建设

建立与全市水利及经济社会发展相协调的保障型、技术型现代水文服务体系。围绕进一步提高防汛测报的准确性和及时性，加强预测预报预警；加强水资源监督监测，为落实最严格水资源管理制度提供全面的信息与服务；强化以水功能区监测为重点的水质监测工作，加强以湖泊、水库为重点的生态监测等水利和经济社会发展需求，建成布局合理、功能齐全的水文站网体系，机动灵活、现代化程度较高的水文信息采集体系，畅通快捷、技术先进的水文信息传输服务体系，基本实现水文现代化。

（1）着力抓好水文站网优化调整

按照基本水文站网与调查站点相结合和满足应用服务需求的原则，着重在重点防洪区、重要城镇、重要水源地、省市行政区界、水功能区、主要排污口、省管湖泊与水库、调水干线和地下水超采漏斗区等缺少水文测站控制的地区进行补充和完善，调整和优化受水利工程影响的水文站，增加水文巡测和调查站点，适应经济和水利建设的需要。

实施完成基本水文站网体系调整和建设，澡港闸市级水文站升级为省级站，并新增泥沙观测项目；百渎口水位站升级为水文站，黄埝桥和漕桥水文站降级为水位站；新建丹金船闸水文站；新建新孟河沿江枢纽水文站、洮滆水文站、大运河立交水位站，撤销小河新闸水文站；新建新沟河武进港闸水文站、戴溪水位站。

补充和完善专用水文站网，建设水情、水资源配置、水资源保护、水生态环境、城市水文等五大专用水文站网体系。加快水文测站基础设施建设。

（2）切实提高水情预测预报水平

在及时、准确提供水情信息的同时，注重水文遥测系统的建设和运行管理，增强实时性和快捷性；注重对特殊水情的加测加报和突击性的行洪测验以及暴雨洪水的调查与巡测，满足调度需要；注重水文分析评价和水文预报工作，为指挥决策提供科学依据。

（3）突出加强水资源监测评价

着力加强全市水功能区、集中式饮用水源地、调水供水干线、大中型水库和重点湖泊、行政区界、主要入河排污口等水域的水质水量监测和地下水超采区、沉降区的水位动态监测工作，开展水生态监测工作，抓好突发性水污染事件的跟踪和调查。加强对监测资料综合分析和评价，抓好各类公报、简报、通报的编制和发布，为实施最严格水资源管理制度和社会公众提供全面、优质、高效的水文信息服务。

（4）大力发展城市水文

根据城市发展、水资源保障、水环境保护、水生态修复和市政建设等需求，大力加强城市水文工作，在主城区和辖市的主要水源地、主要河道、纳污水体、风景名胜区及其它敏感水体布设水文站网，开展城市水文、环境水文、生态水文、区域水文等新课题、新领域的监测与研究，为城市建设、经济发展、供水安全、环境保护、生态修复等提供全方位的水文服务。

（5）扩大和加强水文巡测

加强水文巡测基地能力建设，对现有水文巡测线进一步优化调整，扩大水文巡测覆盖面和资料收集范围，建立健全水文巡测工作机制，提高巡测能力。完成常州水文水资源监测中心和金坛水文水资源监测中心两个巡测基地以及新孟河水情水质中心基础设施的规划和建设，配备相应的水文水质巡测仪器设备。

（6）提高水文监测能力建设

加快水文测站基础设施建设，以《水文基础设施建设及技术装备标准》为依据，逐步开展水文测站升级改造和达标建设，提高水文测站防洪能力、测洪能力和现代化水平。加快先进测验仪器设备的配备，大力发展水文要素的自动采集，提高监测的现代化水平。

9.2.6 水利信息化建设

利用先进的信息技术构建常州市“数字水利”框架，基本实现重要水文水情、水资源、水环境、水利工程等信息的自动采集，建成市县两级水利数据中心，实现数据的统一管理和共享交换。以防汛防旱指挥决策支持系统、水资源管理信息系统、水利政务平台建设为重点，完成主要业务应用系统的建设，全方位提高水利综合服务能力，以水利信息化引领和推进水利现代化。到2015年，全市水利科技信息化水平达到80%；2020年进一步提高至90%。

（1）数据采集与监控系统建设

采用遥感、物联网、云计算等新技术，建设综合数据采集与监控体系。完善与整合信息采集系统，提高系统整体利用率，形成综合信息采集系统，实现重要基础信息自动采集、一般信息人工采集、外部信息共享交换。建设重点水利枢纽工程和沿长江、沿太湖、丘陵山区大中型水库及城区41座市管泵闸站的基本信息采集系统与视频监控系统，中心城区结合防洪大包围工程建设，完成主要枢纽、泵站、水闸、口门等工程运行的自动监控，为工程的科学调度，进一步发挥工程综合效益服务。实现水利建设、管理过程中行政执法信息收集和管理。建成全市主要取水口水量监测为主的水资源自动采集系统。

（2）信息网络与信息安全系统

根据各类业务应用信息传输和安全的要求，综合利用政务网络和各类公共网络资源，建设集数据、视频、语音等多种媒体于一体的网络与通信体系，实现可靠、安全的信息传输通道；进一步完善覆盖市局至县市（区）、市属水管单位、重点水利工程的通信骨干网络建设，完善与省水利厅信息网络的互联，进一步加大带宽，更新网络传输设备。加强信息安全系统的建设，依托水利数据中心、电子政务等重点水利信息化项目的建设，按照水利部水利网络与信息安全体系建设基本技术要求，完善全市水利信息网络安全体系。

（3）数据中心建设

建设和完善数据中心，将所有水利信息数据统一存储、统一管理，实现数据资源的共享，为各类应用系统提供可靠的数据支撑。完成数据库部署、数据库管理系统、数据维护系统、数据目录服务体系、数据访问中间件和数据交换系统的建设，实现数据的汇集、交换、存储、管理和访问服务。

（4）业务应用系统建设

以防汛防旱指挥决策支持系统、水资源管理信息系统、水利政务平台建设为重点，完成主要业务应用系统的建设，全方位提高水利综合服务能力。

防汛防旱指挥决策支持系统。按照“自动化监测、系统化运行、精准化调度、智能化管理”的要求，加强对已建防汛防旱决策指挥系统的升级改造，增加开发应用软件功能，进一步提升防汛防旱管理和决策指挥科学化水平。建立和完善水雨情信息服务系统、台风信息服务系统、工情信息服务系统、汛情监视系统、数据分析系统、防洪调度系统、防汛会商系统、灾情评估系统、防汛管理系统、管理与维护系统等防汛决策支持子系统，形成覆盖城乡的防汛信息管理网络。

水资源管理信息系统。建成水资源信息服务、业务管理、调配决策支持、应急管理等平台和决策支持环境，实现水资源信息的快速传递、全面共享和综合管理，达到水资源管理精确化、实时化和深度管理的目标，为水资源合理开发利用、优化配置和水资源保护提供支撑。

水环境监测管理系统。建成包括信息采集系统、信息管理系统和水质评价信息系统的水环境监测管理系统，提供快捷的水环境信息服务，提高对突发、恶性水质污染事故的快速反应和应急机动监测能力。

水土保持监测管理系统。建设水土保持信息采集、监测信息处理、规划设计支持、工程管理决策支持、监督执法、效益评价等水土保持监测管理系统，提高水土保持综合管理能力，推进水土保持工作。

河湖工程管理系统。采用地理信息和遥感技术，建设河湖库资源及水利工程管理信息系统，建立河湖库保护和开发利用管理子系统、河湖库健康状况评价子系统，提升水利资源环境管理与保护的科学化水平；开展水利工程运行、维护管理及工程移民管理等系统建设，提高工程日常运行管理效率和故障恢复及抢险反应能力，提高水利工程管理水平。

农村水利管理信息系统。搭建涵盖农村水利所涉及全部业务范围的管理信息系统基础应用平台，开发正在实施或即将实施的项目管理子系统，实现农村水利管理信息化，提高农村水利管理效率和管理水平。

水行政执法管理信息系统。建成包括河道占用管理、河道巡查监管等管理信息系统，全面推进水行政执法信息化进程，创新水政监察工作方式，提高水政监察工作信息化水平以及水行政执法工作效率。

水利政务平台。以服务为中心，以网站为载体，建立通畅、方便、快捷的水利行业管理信息共享平台，实现办公手段自动化、信息资源数字化、管理方式程序化、通讯传输网络化。实施水利规划计划管理系统、水利财务管理系统、水利工程建设信息管理系统、水利档案管理系统、网上审批系统、电子监察系统、政务公开系统、水利政策法规管理系统等系统建设，建成集行政权力网上运行、内部公务办理、信息发布等一体的综合工作平台，进一步规范行政审批、行政征收、行政处罚等行政权力运行的操作程序，提高办事效率。

10 实施方案及效果评价

10.1 实施原则

全面统筹。统筹考虑防洪除涝减灾、水资源安全保障、水生态环境保护以及区域与流域、农村与城市水利的协调发展，充分发挥水利综合效益。

因地制宜。针对不同区域发展特点，本着从实际出发，按照需要与可能，确定实施时序。

突出重点。着力解决短板，区分轻重缓急，优先实施事关全局、关系到广大群众切身利益、人民群众呼声高、对改善民生有重大影响的工程，加快解决人民群众最关心最直接最现实的水利问题，让水利现代化更好地惠及民生。

以点带面。对重点和难点领域建设推行试点实践，通过各具特色的试点地区、试点领域带动，提供经验，开展示范，推广指导，以点带面、点面结合，逐步深化，有序推进水利现代化建设。

统分结合。根据全市水利现代化建设的总体要求，市、县市（区）统一规划，上下衔接、分类安排，多部门协作、分阶段推进。对于“十二五”规划已列入的水利建设项目，优先按照“十二五”规划安排实施。

10.2 近期行动计划

根据常州市水利现代化建设分阶段目标，到2015年，全市基本实现水利现代化，细化现代化建设各项工作，制定近期行动计划。

2011~2012年，完成水利现代化规划的编制、审批；建立全市推进水利现代化工作联席会议制度，明确各部门职责分工，联席会议办公室设在常州市水利局，每年两次以上定期召开推进工作会议，计划、安排和检查全市水利现代化工作，各县市、区同步推进水利现代化建设；建立推进水利现代化建设工作考核监督制度，明确年度目标、工作分工等，并作为各级干部综合考核评价的重要内容；全力推进重点建设项目前期工作，启动部分重点工程建设。

2012~2013年，制定规划实施方案；落实资金配套，切实加强配套资金到位情况的检查考核，确保各项投入政策逐一落实、全面到位；确保工程顺利开展实施；根据工程实施安排，全面展开重点工程建设。

2013~2015，全面完成近期重点工程建设，全市基本实现水利现代化；开展“十三五”时期水利现代化建设前期工作，为进一步提高水利现代化水平奠定基础。

10.3 近期实施重点

根据常州市水利现代化建设任务，结合“十二五”水利发展规划，全市水利现代化建设近期实施重点安排如下：

（1）防洪除涝减灾工程

流域重点工程。长江流域基本完成沿江堤防提标改造建设，继续实施录安洲洲头抛石护岸工程，巩固重要节点，稳定河势；太湖流域重点实施新沟河、新孟河延伸拓浚常州段相应工程，推进环太湖大堤续建工程建设。

区域治理工程。重点实施魏村枢纽船闸翻建工程、洮滆湖综合治理工程、南河（溧阳城区段）整治工程、丹金溧漕河（金坛、溧阳城区段）整治工程、德胜河应急整治工程、肖龙港拓浚工程（友谊河以南段）、澡港河整治工程、老桃花港拓浚工程、丁塘港整治工程、永安河整治工程以及武澄锡西控制线续建工程等区域治理骨干工程建设；完成列入国家规划的中小河流治理和分区治理县域重点河道整治。

城市防洪工程。继续实施市区运北片节点枢纽和堤防工程建设，有序推进城区洼地治理，加快其它片区和县级市城区、开发区、工业园区等防洪除涝工程建设，全市重点地区全面建成高标准的防洪自保体系，基本达到规划确定的标准。

（2）水资源保障工程

配合流域完善引江济太调水工程体系，实施肖龙港、剩银河等内部河道整治，完善内部输配水网络；实施山丘区水源工程，推进标准化塘坝建设；实施饮用水源地保护工程和备用水源地、第二水源规划建设，基本建成高标准的水资源安全保障体系。深化节水型社会建设。

（3）水环境保护工程

实施太湖、滆湖、洮湖等重要湖泊水环境治理；大力开展以黑臭河道治理、断头浜打通、历史河道恢复、拆坝建桥、调水引流等为重点的河道水环境综合整治；实施洮湖、滆湖退田（渔）还湖；加强水功能区管理和河湖水域保护；实施重点小流域综合治理和山丘区、平原沙土区水土流失治理。

（4）农村水利工程

加快农村饮水安全建设；实施圩区综合治理，重点推进三千亩以上圩区堤防达标建设和圩区病险涵闸站改造；开展以农田灌排设施达标配套为重点的小型农田水利建设，基本建成高标准农田水利体系；实施新一轮县乡河道和村庄河塘疏浚整治；实现农村水利工程长效管护。

（5）水文化水景观工程

结合水利工程建设和水利风景区创建，初步建成一批富于文化内涵的水文化水景观精品工程，推进水利科普馆和江南水文化馆建设，完成“江南水文化”系列书刊撰写及出版。

（6）水管理与服务体系建设

全面加强水利社会服务能力和水利发展支撑体系建设，加快水资源管理体制改革，落实最严格水资源管理制度；进一步完善水利规划体系，深化河湖与水利工程管理体制与机制改革；加快完善防汛防旱应急管理体系，建设市级防汛防旱调度中心，完成数据中心、防汛指挥决策支持系统和水利政务平台建设，利用先进的信息技术构建常州市“数字水利”框架，初步实现水文现代化；完善水法规体系，建立多元化水利投入稳定增长保障机制；加强人才队伍建设和科技创新工作。

10.4 投资分析

10.4.1 投资估算

根据经济社会发展需求和基本实现现代化目标，初步匡算，到2020年，常州市水利现代化建设总投资约382亿元，包括防洪除涝减灾工程体系建设投资约193亿元，其中流域骨干工程114亿元，区域治理工程28亿元，城市防洪工程51亿元；水资源保障体系建设投资约21亿元；水环境保护体系建设投资约70亿元；农村水利工程体系建设投资约77亿元；水文化水景观体系建设投资约4亿元；水管理与服务体系建设投资约18亿元。“十二五”期间，包括部分专项资金在内，全市水利现代化建设投入约174亿元；“十三五”安排投资约208亿元。

10.4.2 资金平衡

（1）投资政策

认真贯彻落实2011年中央与省两个一号文件精神，建立健全水利投入稳定增长机制。加大公共财政对水利的投入，多渠道筹集资金，将水利作为公共财政投入的重点领域。拓宽水利融资渠道，鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接方式吸引社会资金参与水利建设，引导和鼓励金融机构增加水利建设信贷资金。广泛吸引社会资金投资水利，通过民办、公助、政府购买、委托管理等多种形式，鼓励企业、个人及社会团体投资公益性或准公益性水利工程项目。

流域防洪等工程，合理确定投资分担比例，以中央、省级投入为主，区域改善部分由地方配套。区域治理骨干工程（包括水环境保护工程），坚持区域工程区域共建、综合治理分级分部门建设的原则，按受益多少合理分担投资，以常州市级以上投入为主，县市（区）部分配套为辅。城市防洪工程以市人民政府负责，积极利用社会资金，并争取上级相应补助资金。农村水利工程由县市（区）、镇政府负责，并争取上级给予一定资金扶持。科技、队伍建设、规划前期工作及相关基础研究工作经费，各级政府分级负责落实。

（2）投资渠道

在中央、省加大对水利建设投入和地方融资平台、社会资金投入水利建设的同时，各地政府积极筹措水利建设资金，确保当年可用财力的2~4%用于水利工程建设。继续按规定足额征收各类水利建设基金等财政性资金用于重点水利建设。从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。从土地出让金中提取的农业土地开发资金，按规定比例用于农村水利建设。从城市维护建设税中划出不少于15%的资金用于城市防洪排涝工程建设。

（3）资金平衡

根据常州市水利现代化建设资金渠道，在积极争取省以上财政支持的同时，加大常州市本级财政和县市（区）财政对水利的投入力度，扩大社会融资。初步测算，今后10年，全社会水利筹资能力可达到380亿元左右，其中争取省级以上补助资金95亿元，市、辖市（区）各项政策性资金筹措145亿元，另外通过社会投资和融资140亿元左右，基本满足常州市水利现代化建设资金需求。

10.5 实施效果评价

10.5.1 社会效益

紧密围绕经济社会现代化发展要求和水利自身建设需要，水利现代化规划着力从基础设施建设、管理服务能力和发展支撑体系等方面加快解决常州市水利发展薄弱环节，全面提升水利综合保障能力，为全市率先基本实现现代化提供基础支撑，社会效益显著。

（1）提升防灾减灾能力，保障防洪除涝安全

通过流域、区域、城市及农村圩区不同层次的防洪除涝工程建设，巩固外围防洪屏障，提高防洪除涝能力，完善防洪除涝体系，流域、区域、城市和主要圩区防洪除涝标准协调配套、整体达标，全面建成以洪涝管理为主的高标准防洪除涝减灾体系，全市综合防洪减灾能力明显提高，将更加有效地保护群众生命财产安全、维护社会稳定。

（2）完善水资源配置格局，供水安全有效保障

通过加强引江通道和内部输配水网络建设，形成 “江－河－湖”连通的水资源配置网络，建成“城乡一体、多源供水、互联互通、备用可靠”的水资源供给保障系统，明显提升全市供水安全保障能力。通过水源地保护、备用水源地和第二水源规划建设、城乡互联互通供水网络建设，保障经济社会发展用水需求；通过实行最严格水资源管理制度以及节水减排工程建设，形成水资源高效利用局面，用水效率明显提高。

（3）加强水环境保护，城乡面貌显著改善

规划实施后，通过强化河湖管理与保护，在截污、控污、治污的前提下，实施以清淤、畅流、生态修复、调水引流、湖泊退田还湖等河湖综合整治措施，将再现江南水乡风貌的河湖生态环境系统。全市主要江河湖库水污染得到有效控制，河湖岸线的自然性和延展性得到可靠保护，太湖、滆湖、洮湖等重点湖泊水生态环境状况持续改善，城乡环境面貌更加优美和谐。

（4）建成高标准农村水利工程体系，促进城乡一体化发展

通过农村饮水安全、小型农田水利建设、农村河道综合整治、圩区综合治理、山丘区水源工程建设和农村水利工程的长效管护，基本建成功能完备、长效管护的农村水利工程体系，农业灌排基础设施水平明显提升，有利于加快水利城乡一体化进程，加速农业现代化实现，保障农村经济社会的可持续发展。

（5）水利工程景观和文化相融，彰显龙城水文化

规划按照常州旅游业和文化产业的总体安排，强化水景观与亲水休闲娱乐功能建设，深度挖掘水文化内涵，着力打造水工程、水景观和水文化相融合的文化水利新格局，将形成“运河文化带、洮滆湖湖泊景观群和水利工程风景区”的 “一带、两湖、一区”水文化水景观布局，建成一批“水工程、水景观和水文化”融于一体的精品水利工程和水文化水景观示范区，形成具有常州特色的绿色水文化体系，传承和彰显龙城水文化，有利于城市品位的大力提升。

（6）水管理体制机制改革创新，全面提升了水利公共服务能力

改革创新水管理，推进水利管理信息化、法治化、高效化和公共服务公平化、人性化，将大力提升水利管理与公共服务能力。深化管理体制改革和机制创新，将全面规范水资源管理、规划与建设管理、河湖工程管理，建立水务统一管理机制，提升防汛防旱应急处理能力。

10.5.2 经济效益

根据《江苏省中华人民共和国成立60年（1950～2009）水利经济效益分析报告》成果，按2000年不变价，分防洪、除涝、供水及其它效益等四个方面，对比分析1950年～1987年、1988年～2009年及1950年～2009年等不同阶段，治太兴建的各项水利设施投入价值量及其在各年实际发生的经济效益价值量，投入效益比分别为10.04、7.08和7.32，其中防洪工程分别为9.20、11.65和11.53。以此为基础，考虑价格水平和国民经济增长，以及中华人民共和国成立以来治太工程取得的效益，经综合分析，2011～2020年，预计全市水利净效益总值将达到2500亿元左右。

水利现代化建设除防洪除涝和供水直接效益外，通过重点工程的实施，在全社会形成水利综合保障体系的同时，还将对工程周边土地升值、对外招商引资竞争力等产生不可估量的附加效益。

10.6 环境影响评估

（1）有利影响

改善了水环境。通过骨干引排工程的实施，可有效提高河湖调蓄和调度能力，改善了水系连通性和水体流动性，增加河湖水系可供水量和水环境容量，提高了水体净化能力，有利于改善水生态环境。河湖水环境综合治理，还将清除部分污染底泥，减少内源污染。

减少了水土流失。通过水土流失有效治理，保土能力和水份的涵养能力增强，减少了河湖清淤疏浚量。

保护了生态环境。河湖连通性提高、水质改善，有利于河湖湿地水生态系统和水生动植物栖息地的保护，有利于陆域植被生长和动物生存，保护和丰富了生物多样性。

（2）主要不利影响

水利工程的实施，将占用部分耕地，施工期间还会产生废水、废气和噪声，将改变局部地区土壤环境和生态环境，一定时期内影响局部地区居民的生活生产环境。扩大引江济太水资源配置和调度，将改变河流的径流过程，可能对沿线水生态环境产生一定的不利影响。

（3）减免措施及综合评价

高度重视规划实施和水利工程建设以及工程调度的不利环境影响，统筹做好水利发展与环境保护工作。依法加强建设项目水资源论证和环境影响评价等工程建设前期工作，强化对工程建设全过程监督管理，认真落实各项环境保护措施。严格按规定办理用地手续，切实做好工程征地补偿、移民安置工作，加强后期扶持，确保被征地农民生活水平不降低，保证长远生计，维护移民合法权益。加强对规划实施可能影响的生态环境敏感区的水生态系统监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。加强规划实施的环境风险评价工作，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

积极采取相应的对策措施后，规划实施对环境的不利影响基本可以得到有效控制或减免。

11 保障措施

11.1 建立组织机构，切实加强领导

水利现代化建设任务艰巨，各级各部门要从全局和战略高度，坚决贯彻中央和省委、省政府关于加快水利发展的决策部署，把水利现代化建设摆上更加突出的位置，及时研究解决水利改革发展中的突出问题，切实把更多的财力、物力、精力投向水利工作。成立常州市水利现代化建设领导小组，由市政府主要领导担任组长，相关部门负责同志参加，领导小组下设办公室。领导小组的主要职责是：统筹水利现代化建设各项工作，监督水利现代化建设实施方案及相关专项规划的制定和实施，定期评估水利现代化规划执行效果。领导小组办公室设在市水利局，由水利局局长担任办公室主任，相关部门分管领导担任办公室副主任。办公室具体负责编制水利现代化规划实施方案，执行和落实实施方案各项具体工作，并对领导小组负责。

11.2 落实责任分工，强化协调配合

水利现代化建设是一项系统工程，需要党委政府强有力的领导和各有关部门的密切协作。各级党委、政府要健全领导责任体系，细化目标任务，实行防汛防旱、水环境保护、水资源管理、水利工程管理行政首长负责制。水利、发展改革、财政、国土、交通、建设、环保等各有关部门和单位要各司其职、密切配合，共同推进水利改革发展和现代化建设进程。各级水行政主管部门要强化责任意识，充分发挥职能作用，精心搞好水利规划、建设、管理，加强水利队伍建设。发展与改革部门要根据轻重缓急及时安排好年度项目和投资计划，及时做好审批及计划下达工作。财政部门要加强各类用于水利建设的财政性资金征收管理，确保应收尽收、规范使用。国土部门要优先安排重点水利项目的新增建设用地计划指标，对于符合单独选址条件的项目积极向省级争取用地指标，并配合项目单位及时办理工程建设用地报批手续，同时，做好国有水利工程土地确权划界。

11.3 拓宽融资渠道，保证投入增长

水利是经济社会发展的重要基础设施，水利属公益性工程，必须以公共财政投入为主。各级部门应根据中央、省、市有关水利投入的文件精神，拓宽融资渠道，保障资金投入，落实工业反哺农业、城市支持农村的政策，加快形成以政府公共财政为主导，市场化投资为补充的投入机制，力争水利投入有较大增长。为保障水利现代化建设的投资需求，各级财政要进一步加大对水利的投入，确保当年可用财力的2～4%用于水利工程建设；要从土地出让收益中提取10%用于农村水利；从土地出让金中提取农业土地开发资金，按规定比例用于农村水利；新增建设用地土地有偿使用费要重点用于农田水利基础设施建设；城市维护建设税要划出不少于15%的资金用于城市防洪排涝工程的建设与管理。继续征收防洪保安资金用于重点区域水利工程。加大水利管理投入，做到建管并重，保障工程高效安全运行。加强对水利建设的金融支持，引导和鼓励金融机构增加水利建设信贷资金。积极利用政府融资平台，通过直接和间接融资方式吸引社会各类资金参与水利建设。

11.4 动员社会力量，促进公众参与

动员全社会力量关心支持水利现代化建设，把水利纳入公益性宣传范围，加大宣传力度，充分发挥电视、广播、报纸和网络等传播媒介的舆论监督和导向作用，为推进水利现代化建设营造良好舆论氛围。通过宣传教育，增强公众水忧患意识，倡导节约资源、保护环境和绿色消费的生活方式，形成水资源和水环境保护的良好风尚。把水情教育纳入本地国民素质教育体系和义务教育课程体系，并作为全市各级领导干部和公务员教育培训的重要内容。对在水利现代化建设中取得显著成绩的单位和个人，政府和有关部门要按照有关规定予以表彰奖励。维护市民群众的知情权、参与权和监督权，调动社会力量参与水利现代化建设的积极性，形成全社会共同推动水利现代化建设的局面。

11.5 加强监督考核，完善评估机制

各级党委、政府要把水利改革发展和现代化建设纳入目标考核内容，对水利建设、管理、改革等各项任务进行检查考核，考核结果作为干部综合考核评价的重要依据。要切实加强对水利投入政策落实情况、配套资金到位情况的督促检查，确保各项投入政策落实到位。加强水利专项资金监督管理，强化财政、审计、监察部门的监督检查责任，提高水利资金的使用安全和效果。将检查考核的结果以多种形式及时向社会通报，接受社会各界的监督。完善规划评估机制，组织开展水利现代化规划实施中期和期末评估，检查规划实施效果，研究经济社会发展新动向，分析规划实施新问题，完善规划实施计划。

附表

附表1  常州市列入江苏省骨干河道名录的骨干河道表

| 序号 | 河流名称 | 属性 | 序号 | 河流名称 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 流域性河道 | 25 | 西横河 | 重要跨县河道 |
| 2 | 江南运河 | 流域性河道 | 26 | 黄昌河 | 重要跨县河道 |
| 3 | 丹金溧漕河 | 区域性骨干河道 | 27 | 武进港 | 重要跨县河道 |
| 4 | 新孟河 | 区域性骨干河道 | 28 | 直湖港 | 重要跨县河道 |
| 5 | 德胜河 | 区域性骨干河道 | 29 | 雅浦港 | 重要跨县河道 |
| 6 | 扁担河 | 区域性骨干河道 | 30 | 锡溧运河 | 重要跨县河道 |
| 7 | 武宜运河 | 区域性骨干河道 | 31 | 薛埠河 | 重要县域河道 |
| 8 | 太滆运河 | 区域性骨干河道 | 32 | 剩银河 | 重要县域河道 |
| 9 | 中河—北溪河 | 区域性骨干河道 | 33 | 武南河 | 重要县域河道 |
| 10 | 南河—南溪河 | 区域性骨干河道 | 34 | 永安河(含采菱港） | 重要县域河道 |
| 11 | 澡港河 | 区域性骨干河道 | 35 | 北河 | 重要县域河道 |
| 12 | 新沟河 | 区域性骨干河道 | 36 | 上兴河 | 重要县域河道 |
| 13 | 通济河 | 重要跨县河道 | 37 | 后周河 | 重要县域河道 |
| 14 | 简牍河 | 重要跨县河道 | 38 | 赵村河 | 重要县域河道 |
| 15 | 浦河 | 重要跨县河道 | 39 | 竹箦河 | 重要县域河道 |
| 16 | 鹤溪河 | 重要跨县河道 | 40 | 大溪河 | 重要县域河道 |
| 17 | 夏溪河 | 重要跨县河道 | 41 | 周城河 | 重要县域河道 |
| 18 | 湟里河 | 重要跨县河道 | 42 | 沙溪河 | 重要县域河道 |
| 19 | 北干河 | 重要跨县河道 | 43 | 溧戴河(含溢洪河) | 重要县域河道 |
| 20 | 中干河 | 重要跨县河道 | 44 | 三山港 | 重要县域河道 |
| 21 | 孟津河 | 重要跨县河道 | 45 | 潞横河 | 重要县域河道 |
| 22 | 漕桥河 | 重要跨县河道 | 46 | 北塘河 | 重要县域河道 |
| 23 | 申港 | 重要跨县河道 | 47 | 丁塘港 | 重要县域河道 |
| 24 | 漕河—五牧河 | 重要跨县河道 |  |  |  |

注：根据江苏省人民政府苏政复〔2010〕27号《省政府关于江苏省骨干河道名录的批复》整理。

附表2  常州市列入江苏省湖泊保护名录的湖泊表

| 序号 | 湖泊名称 |
| --- | --- |
| 1 | 太 湖 |
| 2 | 滆 湖 |
| 3 | 洮 湖 |
| 4 | 钱资荡 |

注：根据江苏省人民政府办公厅文件苏政办发〔2005〕9号《省政府办公厅关于公布江苏省湖泊保护名录的通知》整理。

附表3  常州市各类水库统计表

| 序号 | 名称 | 类型 | 序号 | 名称 | 类型 | 序号 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河 | 大(二) | 31 | 文武岭 | 小(二) | 61 | 阮小洼 | 小(二) |
| 2 | 大溪 | 大(二) | 32 | 张岗岕 | 小(二) | 62 | 海水塘 | 小(二) |
| 3 | 前宋 | 中 | 33 | 石坝 | 小(二) | 63 | 满墩坝 | 小(二) |
| 4 | 塘马 | 中 | 34 | 沙石岗 | 小(二) | 64 | 百家山 | 小(二) |
| 5 | 茅东 | 中 | 35 | 大干冲 | 小(二) | 65 | 牛石龙 | 小(二) |
| 6 | 吕庄 | 小(一) | 36 | 大树干 | 小(二) | 66 | 火烧坝 | 小(二) |
| 7 | 大山口 | 小(一) | 37 | 草鞋岭 | 小(二) | 67 | 煤山坝 | 小(二) |
| 8 | 团结 | 小(一) | 38 | 黄鳝岕 | 小(二) | 68 | 大兴坝 | 小(二) |
| 9 | 姚河坝 | 小(一) | 39 | 石岗 | 小(二) | 69 | 北山 | 小(二) |
| 10 | 大坝坊 | 小(一) | 40 | 双百岕 | 小(二) | 70 | 南旺坝 | 小(二) |
| 11 | 下姚 | 小(一) | 41 | 大埝 | 小(二) | 71 | 长岗坝 | 小(二) |
| 12 | 永和 | 小(一) | 42 | 汤山坝 | 小(二) | 72 | 干塘坝 | 小(二) |
| 13 | 丁村 | 小(一) | 43 | 朱家冲 | 小(二) | 73 | 头棚 | 小(二) |
| 14 | 鸡隆坝 | 小(一) | 44 | 楼塘 | 小(二) | 74 | 芝麻凹 | 小(二) |
| 15 | 竹林 | 小(一) | 45 | 饭塘 | 小(二) | 75 | 蚂蚁坝 | 小(二) |
| 16 | 石塘冲 | 小(一) | 46 | 王母坝 | 小(二) | 76 | 长山凹 | 小(二) |
| 17 | 野毛岕 | 小(一) | 47 | 富家坝 | 小(二) | 77 | 凌角坝 | 小(二) |
| 18 | 新浮山 | 小(一) | 48 | 新冲坝 | 小(二) | 78 | 中华人民共和国成立 | 小(二) |
| 19 | 海底 | 小(一) | 49 | 邰家坝 | 小(二) | 79 | 大塘坝 | 小(二) |
| 20 | 东进 | 小(一) | 50 | 五子坝 | 小(二) | 80 | 方山 | 小(二) |
| 21 | 向阳 | 小(一) | 51 | 乌龟塘 | 小(二) | 81 | 唐庄 | 小(二) |
| 22 | 青龙洞 | 小(一) | 52 | 跃进二号 | 小(二) | 82 | 东沟 | 小(二) |
| 23 | 瓦沟 | 小(一) | 53 | 沙马坝 | 小(二) | 83 | 龙口 | 小(二) |
| 24 | 白石里 | 小(一) | 54 | 石街 | 小(二) | 84 | 阳山 | 小(二) |
| 25 | 龙虎坝 | 小(二) | 55 | 上兴塘 | 小(二) | 85 | 斜角 | 小(二) |
| 26 | 桃树岕 | 小(二) | 56 | 三百亩塘 | 小(二) | 86 | 花园坝 | 小(二) |
| 27 | 北山岕 | 小(二) | 57 | 官塘 | 小(二) | 87 | 杭山 | 小(二) |
| 28 | 长岭 | 小(二) | 58 | 芝麻洼 | 小(二) | 88 | 杨兴洼 | 小(二) |
| 29 | 磨恒坝 | 小(二) | 59 | 下张 | 小(二) | 89 | 四棚洼 | 小(二) |
| 30 | 六家田 | 小(二) | 60 | 子儒桥 | 小(二) |  |  |  |

附表4  常州市水利现代化建设(2011～2020年)投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目分类 | 投资估算 | 分期投资 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011~2015年 | 2016~2020年 |  |
|  | 合计 | 3823190 | 1741900 | 2081290 |  |
| Ⅰ | 防洪除涝减灾工程体系 | 1928500 | 926500 | 1002000 |  |
| 一 | 流域骨干工程 | 1138000 | 432000 | 706000 |  |
| 1 | 江堤提标改造建设 | 10000 | 5000 | 5000 | 常州境内工程 |
| 2 | 录安洲节点整治工程 | 3000 | 2000 | 1000 | 常州境内工程 |
| 3 | 新孟河延伸拓浚工程 | 900000 | 200000 | 700000 | 常州境内工程 |
| 4 | 新沟河延伸拓浚工程 | 220000 | 220000 |  | 常州境内工程 |
| 5 | 环太湖大堤后续工程 | 5000 | 5000 |  | 常州境内工程 |
| 二 | 区域治理工程 | 280500 | 161500 | 119000 |  |
| 1 | 区域治理骨干工程 | 125500 | 86500 | 39000 |  |
| 2 | 中小河流及市、县域重点河道治理工程 | 155000 | 75000 | 80000 |  |
| 三 | 城市防洪工程 | 510000 | 333000 | 177000 |  |
| 1 | 市区防洪除涝工程 | 250000 | 173000 | 77000 |  |
| 2 | 县级市城市防洪工程 | 120000 | 80000 | 40000 |  |
| 3 | 园区防洪除涝工程 | 70000 | 40000 | 30000 |  |
| 4 | 集镇防洪工程 | 50000 | 30000 | 20000 |  |
| 5 | 洼地治理及度汛应急工程 | 20000 | 10000 | 10000 |  |
| Ⅱ | 水资源保障体系 | 205600 | 103600 | 102000 |  |
| 一 | 水资源配置工程 | 45000 | 23000 | 22000 |  |
| 二 | 饮用水源地保护和建设 | 130600 | 65600 | 65000 |  |
| 1 | 饮用水源地保护 | 80600 | 45600 | 35000 |  |
| 2 | 备用水源地和第二水源建设 | 50000 | 20000 | 30000 |  |
| 三 | 节水型社会建设 | 30000 | 15000 | 15000 |  |
| Ⅲ | 水环境保护体系 | 699490 | 176000 | 523490 |  |
| 一 | 湖泊水环境治理 | 80000 | 11000 | 69000 |  |
| 二 | 河道水环境整治 | 55000 | 27000 | 28000 |  |
| 三 | 退田还湖工程 | 524490 | 120000 | 404490 |  |
| 1 | 滆湖退田还湖 | 274490 | 70000 | 204490 |  |
| 2 | 洮湖退田还湖 | 250000 | 50000 | 200000 |  |
| 四 | 调水引流 | 20000 | 10000 | 10000 |  |
| 五 | 水土保持 | 20000 | 8000 | 12000 |  |
| Ⅴ | 农村水利工程体系 | 765000 | 420000 | 345000 |  |
| 一 | 农村饮水安全工程 | 15000 | 10000 | 5000 |  |
| 二 | 小型农田水利工程(含圩区治理) | 600000 | 360000 | 240000 |  |
| 三 | 农村河道综合整治 | 100000 | 30000 | 70000 |  |
| 四 | 农村水利工程长效管护 | 50000 | 20000 | 30000 |  |
| Ⅳ | 水文化水景观体系 | 40000 | 10000 | 30000 |  |
| Ⅵ | 水利社会服务体系 | 184600 | 105800 | 78800 |  |
| 一 | 管理设施配套 | 22000 | 10000 | 12000 |  |
| 二 | 工程运行、维修、养护 | 55000 | 25000 | 30000 |  |
| 三 | 防汛防旱调度中心、队伍机构及仓储建设 | 30000 | 25000 | 5000 |  |
| 四 | 执法基地建设 | 20000 | 10000 | 10000 |  |
| 五 | 人才队伍 | 1600 | 800 | 800 |  |
| 六 | 科技创新 | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| 七 | 水文现代化 | 16000 | 10000 | 6000 |  |
| 八 | 水利信息化工程 | 30000 | 20000 | 10000 |  |

指1956~2000年系列，后同。

四大战略：科教与人才强市、创新驱动、城乡一体化、经济国际化。

常州又称龙城，常州辖区是“三湖”的上游，“三湖”指洮湖、滆湖和太湖。

凤凰新城：老运河以南、新运河以北、采菱路以东区域；天宁新城：龙城大道以北，沪宁高速公路以南，大明路以西，龙锦路以东；钟楼新城：北至古运河，南至新运河，东至长江路—南运河，西至童子河。

东大门：常州市戚墅堰区和天宁、武进两区位于主城区以东的地区；北部新城：西到龙江路，北到122省道，东、南均到新北区区界；南部新城：包括武进滨湖新城、武宜路、延政西路沿线地区和花园街区四部分。

四个一：一证、一表、一卡、一牌。

“用5年时间建成100万亩标准粮田，用3年时间建成100万亩高效农田”。

四位一体：指将农村道路、河道、绿化、垃圾处理四个方面工作纳入一体化管理。

六主（六大重点旅游区）：一个核心旅游区、两大文化旅游区、三大旅游度假区。六副即六大新兴旅游区）：西太湖生态休闲旅游区、溧阳瓦屋山旅游区、金坛龙山风景区、洮湖休闲旅游区、丫髻山生态旅游区、小黄山旅游区；三带：即古运河文化旅游带、延陵游憩商业旅游带和城郊休闲旅游带。